|  |  |
| --- | --- |
| **平罗县2022年各乡镇农村新建户厕资金补助表** |  |
| **序号** | **乡（镇）** | **农村卫生户厕所新建情况（户）** | **补助金额（万元）** | **备注** |
| **本年度任务数** | **上年度超额完成数** | **截至10月底累计完成数①（含上年度超额完成数）** | **2022年新建户数** | **验收合格户数** | **验收不合格户数** |
|
| **合计** | **完整下水道型** | **三格式化粪池型** |
| 1 | 高仁乡 | **31** | **0** | 31 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 9 | 1户重复建设不补助 |
| 2 | 宝丰镇 | **68** | **15** | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 崇岗镇 | **20** | **0** | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 企业自建不补助 |
| 4 | 灵沙乡  | **23** | **0** | 23 |  | 23 | 23 | 23 |  | 6.9 |  |
| 5 | 渠口乡 | **87** | **0** | 54 |  | 54 | 54 | 54 |  | 15.9 | 1户中心村自建 |
| 6 | 头闸镇 | **40** | **1** | 41 | 0 | 41 | 40 | 28 | 12 | 8.4 | 12户村部建设不补助 |
| 7 | 陶乐镇 | **55** |  | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 |  | 16.5 |  |
| 8 | 高庄乡 | **89** |  | 47 |  | 47 | 47 | 47 |  |  | 未完工 |
| 9 | 红崖子乡 | **60** | **68** | 175 | 175 | 0 | 107 | 103 | 4 | 20 | 经局党组会议研究决定补助20万 |
| 10 | 城关镇 | **24** | **0** | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 |  | 7.2 |  |
| 11 | 姚伏镇 | **50** | **0** | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 中心村自建25户 |
| 12 | 黄渠桥镇 | **60** | **40** | **60** | **20** | **40** | **20** | **20** | **0** | **6** |  |
| 13 | 通伏乡 | **50** | **0** | 52 | 0 | 52 | 52 | 50 | 2 | 15 | 2户重复建设 |
| 合计 | **657** | **124** | 605 | 235 | 370 | 481 | 462 | 19 | 104.9 | 结转124户2021年已补助 |