附件1

黄渠桥镇2022年秋冬季林业工作实施方案

为了认真做好今年秋冬季生态林业各项工作，加快我镇生态林业建设步伐，大力改善农村人居环境，促进全镇经济社会健康发展。现就2022年秋冬季林业工作制定实施方案如下:

1. 重点任务

**（一）秋季绿化带整修工作**

2022年秋季规划新整修绿化带面积100亩。规划的重点是以镇村主干道路两侧和村庄点为主。计划每个村新整修绿化带1条，长度不少于500米。每个村整修村庄绿化点1个，并做好树池平整、换土、灌水等工作，为明年春季植树造林做好准备。

**（二）秋季林木抚育工作**

1.抚育修剪重点任务：以各村主干道路两侧为重点，认真做好树木的修剪抚育工作，结合修剪抚育及时做好本辖区病、死树清理工作。

2.涂白重点任务：今年春季栽植的所有树木，109线两侧，街道，黄宝路渠中段，团结路两侧，惠北至通惠中心路，西润黄灵路、惠头路，黄渠桥村部路两侧，市场及文化街等主要地段。

**（三）林带平整、除草、灌水工作**

为全面保证主干道路沿线两侧林相整齐，环境优美，各村要结合秋季林水建设及环境卫生综合整治、对主干道路两侧绿化带进行统一平整、除草，并完成灌水工作，使主干道路两侧干净、整洁，为冬春季森林防火工作消除安全隐患。

**（四）林木管护和冬季森林防火工作**

一分栽，九分管，各村要进一步加强林木管护工作力度。一是加大地重点林带巡查巡护力度，落实各项防护措施，制定防火预案，确保森林防火安全；二是加强对近年来栽植的幼树进行涂白，切实做好预防牲畜啃食和鼠、兔、病虫害防治工作；三是配合镇农业综合服务中心加大林木管护的宣传教育力度，依法加强对毁林事件的查处力度，确保植树造林效果。

二、责任分工

1.镇农业综合服务中心负责协调各村完成秋季林业各项工作任务，指导各村完成辖区内新整修树池子的规划实施，做好主干道路两侧病、死树的清理及涂白的技术指导工作，组织护林员做好林区防火安全和林木管护的各项工作。

2.各村要结合秋季林水建设的有力时机，对照各自任务分工及重点地段，认真组织劳务用工，各项工作实施必须安排专人负责，确保安全施工，保障各项任务的高质量完成。

3**.**镇纪委、党政办公室要做好秋冬季林业生产各项任务进展情况的督导、督查工作，确保秋冬季林业生产任务全面完成。

三、具体措施

**1.加强领导，精心组织。**为了高质量完成全镇秋冬季林业生产任务，镇上成立了秋冬季生态林业建设工作领导小组，由镇党委书记担任组长，镇政府主要领导及分管领导任副组长，镇党委各成员、各村支部书记及相关站所负责人为成员，全面负责各项工作的开展。

**2.广泛宣传，严格实施。**为顺利完成秋冬季林业生产各项任务，各村要统一思想，提高认识，广泛发动群众积极参与，抓住当前有利时机，积极宣传国家有关生态林业建设的方针、政策，认真组织好群众完成秋季林业各项任务，形成全社会关心支持和参与林业可持续发展的局面。

**3.严格考核，兑现奖惩。**镇纪委、党政办会同镇农业综合服务中心将不定期对下达秋季林业各项工作开展情况进行督促、检查、验收，并将完成情况列入全年林业工作考核中，年终一并考核兑现奖罚。