# 平罗县实施清水河畅净源行动工作方案

为了认真贯彻自治区、市、县总河长会议精神，全面落实《自治区全面推行河长制工作方案》、《2018年自治区河湖长制工作要点》要求，深入推进自治区生态立区战略部署，加快推动河湖水域侵占、环境脏乱、水质污染、生态退化、功能衰减等突出问题的有效解决，持续扩大河湖管理保护成效，让黄河保卫战有行动见实效，特制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻中央生态文明建设决策部署，牢固树立生态优先、绿色发展理念，认真落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，以全面推行河湖长制为引领，以问题为导向，坚持创新驱动，紧紧围绕河湖水安全保障、水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水工程管护、水制度创新，有力推动生态河湖建设，深入推进生态立县战略，为实现“水清、河畅、岸绿、景美”目标提供有力支撑和基础保障。

（二）基本原则

——坚持生态优先。牢固树立绿色发展理念，正确处理河湖保护与开发利用关系，注重河湖生态修复与休养生息，维护良好生态，提升河湖功能，发挥综合效益。

——坚持河湖长主导。充分依托河湖长制组织体系，突出河湖长主导，明确部门职责，落实分级责任，细化目标考核，引导全民参与，形成工作合力。

——坚持因河施策。针对不同流域、区域河湖特点，统筹城镇与乡村、陆域与水域，统筹干支流、上下游、左右岸，推进山水林田湖草系统治理。

——坚持改革创新。完善河湖分级分段管理、社会化管理制度，创新流域综合管理、资源权属管理、投融资多元化机制，提升河湖管理能力和水平。

（三）主要目标

在巩固“清河专项行动”成果的基础上，从2018年6月起，利用一年的时间开展清水畅河净源行动，对全县河湖沟库在“清河专项行动”没有涉及到的、清理整治一时难以达到要求或目标的突出问题进行专项整治，并从源头上清理河湖污染源，有效控制面源污染，逐步实施河湖清淤和水系连通工程，有序开展水域岸线划界确权、节水型社会达标实施、集中式饮用水源地保护、重点入黄河排水沟整治等工作取得明显成效，努力塑造水质优良、岸美水洁的河湖生态景观。

二、工作方案

（一）黄河综合整治提升行动

加强已建黄河防洪治河工程管理，积极争取开工建设黄河平罗段第三期防洪治河工程，逐步完善黄河平罗段防洪工程体系，最大限度减少黄河洪水和塌岸灾害，提升黄河防洪安全和引水安全。加强黄河湿地保护，坚决打击强占抢种河道滩地、乱建行为（水务局牵头，乡镇、林业局、公安局配合）。加快沿黄生态景观长廊建设，维系景观水系通畅和绿化、岸线安全，加快构建富具区域、文化特色的黄河生态景观河段（县文化旅游局牵头，林业局配合）。

（二）重点入黄排水沟综合整治行动

分批分段对县境第三排水沟、第五排水沟、第四排水沟、五三支沟段等重点入黄排水沟进行控源、截污、清淤、生态治理、入境断面水质监控布设，对入沟道直排污口进行封堵。到2018年重点入黄河排水沟水质达到Ⅳ类（县环保局、水务局牵头，乡镇配合）。加快协调推进三排、五排第三期沟道综合整治（水务局牵头，相关乡镇配合）。

（三）入河排污口整治行动

在开展对现有的陶乐镇老排污口、精细化工基地、平罗吉元集团、新安科技、大地循环5处已封堵排污口的监管，确保不复排、偷排。对陶乐新排污口、平罗污水处理厂排污口、石嘴山生态经济区排污口、石嘴山市医药产业园排污口4处排污口加强在线监管，完善相关手续达标排放。在开展入河排污口调查复核的基础上，进一步梳理入河排污口设置及监管存在的问题，对非法设置、手续不全、排放不达标的排污口进行清理整顿。不断规范监管行为，提升监管能力，对未达标排放的入河排污口采取归网集中处理、在排污口有序建设生态净化工程等措施，建立管理台账和销号管理制度（环保局牵头，石嘴山生态经济区、德渊市政、水务局配合）。

（四）畜禽鱼养殖污染整治行动

高度重视畜禽产业和水环境安全协调发展，科学划定畜禽禁养区，对适养区养殖企业加大技术支持和政策扶持，加强对划定的440.97平方公里畜禽禁养区监管，明确禁养区、限养区、可养区。对全县畜禽养殖进行摸排调查，对适养区和限养区的62家畜禽企业升级改造环保设备设施，达到生态环保要求，对禁养区1家养殖场进行劝迁。加强姚伏和灵沙2家畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理示范工程建设，积极争取乐牧高仁公司国家农业部循环农业项目，进一步强化畜禽养殖无害化处理示范作用，加快畜禽养殖废弃物减量化收储、无害化处理、资源化利用，促进养殖生态可持续发展。依托现有的规模化养殖企业的治污设施，实施养殖专业户废弃物的统一收集、集中处理，取缔擅自在河湖管理范围内修建鱼塘行为（县农牧局牵头，环保局、乡镇配合）。

（五）农业面源污染防治行动

全面推广农业清洁技术、节水灌溉和生物防治技术，加快发展循环农业，建立生态农业园区，推进农业转型升级。按照“施肥结构合理、施肥总量控制、施肥方式恰当、施肥时期适宜”的施肥原则，建立测土配方施肥新模式，推进有机肥资源利用，减少化肥投入。分别在红崖子乡、宝丰镇、姚伏镇、城关镇等乡镇落实水肥一体化技术示范3000亩，10个统防统治及绿色防控示范区，以减少农药使用量。继续开展废弃农药包装物及地膜残膜的回收试点，探索回收处理模式（县农牧局牵头、水务局、乡镇配合）。

（六）农村生产生活垃圾整治行动

开展农村生活垃圾治理。加快建设镇、村生活垃圾收集转运设施，推进城镇垃圾处理设施和服务向农村延伸，全面开展农村“四清四化（“四清”：清垃圾、清杂物、清残垣断壁和危房、清庭院。“四化”：绿化、美化、亮化、净化。）”和“五改（改路、改水、改厕、改圈、改生活污水及垃圾处理方式）”工作，建立由县城管部门具体负责的城乡环卫一体化运行机制和工作体系，按照“户分类、村收集、镇转运（处理）、县处理”的主体模式，配齐配足垃圾收集转运设施,配备农村保洁员队伍，负责村庄保洁和垃圾收集。重点对乡镇所在地、主干沟道、湖泊沿线等环境综合整治（县住建局牵头，乡镇落实）。

- 开展重点区域水生态修复治理。

积极协调推进对三排、五排第三期综合整治工程的实施，对清除工业园区段沉积的污泥，妥善处置以防造成再次污染。有计划对四排、五三支沟、饮马湖等清淤、疏浚，以春秋两季大搞农田水利建设为依托，实施乡级重点保护沟道、胡泊清淤，增强沟道胡泊增蓄、过流能力（县水务局牵头，乡镇配合）。

实施河湖岸线绿化造林，加大对三排、五排、四排、五三支沟等的绿化治理，改善周边生态环境（县林业局牵头，乡镇配合）。加快县城“五湖四海”人工湿地建设，实施饮马湖等湖泊湿地联通（县住建局牵头，城关镇配合）。实施水土流失面积20平方公里，改良盐碱地6万亩（水务局牵头，乡镇配合）。

（八）河湖水域岸线整治行动

加快推进河湖水域岸线划界确权，理清全县纳入河湖长制管理的河湖及重点水利工程管护范围，落实水生态空间产权监管主体责任，建立完善的水产权制度，确保防洪、供水和生态安全（县国土局牵头，水务局、乡镇配合）。

加强河湖水域岸线整治管护。依法打击在河湖管理范围内违法违建行为，全面清理河湖岸上岸下垃圾，恢复河湖行蓄空间，维护河湖运行稳定安全（县国土局、水务局牵头，乡镇配合）。

落实河湖巡查保洁常态化，保持岸上岸下无垃圾，岸线、绿化无损坏（乡镇落实）。

（九）河道非法采砂整治行动

持续开展贺兰山非法采砂执法巡查和监管，逐步开展生态修复（国土局、水务局牵头，崇岗镇、“河长制”相关责任单位配合）。

（十）集中式水源地环境保护行动

认真落实自治区关于对集中式饮用水源地保护专项行动部署，2018年完成县级16个集中式饮用水源地保护区划分，设立边界桩，关闭保护区内排污口，整治保护区内违法建筑和严禁新建违法建设项目。开展定期水质检测，确保饮用水源地水环境安全，饮用水源地水质得到改善提升（县环保局、水务局牵头，农牧局、乡镇配合）。

（十一）大力开展节水行动

持续推进平罗县节水型社会建设达标进程，在农业、工业、城市、全民节水取得成效。1.持续开展农业节水。大力发展高效节水灌溉面积，推广设施农业，优先发展特色高效节水农业，2018年全县发展高效节水灌溉面积1.08万亩，农田灌溉水利用系数持续提升。稳步开展农业水价改革。（水务局牵头，乡镇配合）。 2.持续开展工业节水。以石嘴山生态经济区为重点，实行企业用水挂表在线监测，严控高耗水项目，大力推进企业节水改造，对高耗能、高耗水、高污染企业实行限期整改或不达标关停，稳步推进水资源费改税（环保局牵头，水务局、石嘴山生态经济区管委会、德渊市政配合）。3.持续开展城市节水。继续推进节水型城市达标建设，推行城市居民用水阶梯价格，非居民用水超额加价（住建局牵头，水务局配合）。4.持续推进全民节水。广泛开展节约用水宣传，持续推进节水型机关、学校、社区等载体建设（水务局牵头，相关政府机关、学校、社区配合）。

（十二）水生生物资源保护行动

全面落实黄河休渔期制度，依法打击在河湖非法捕捞行为（县交通局牵头，水务局、乡镇配合）。

三、实施步骤

清水畅河净源行动时间为2018年6月至2019年6月。

（一）前期准备

2018年6月～7月，成立专项行动调查组开展调查摸底，建立工作台账，制定平罗县清水畅河净源行动工作方案。

（二）整治阶段

2018年8月～2019年5月，按照行动方案开展专项整治。

（三）总结

2019年6月20日前，将行动总结报自治区河长办。

四、保障措施

（一）强化组织领导

依托河湖长制组织体系，成立以主管农业副县长为组长，环保、水务、国土、农牧、林业、财政、发改局长为副组长的平罗县清水畅河净源行动领导小组，负责对全县专项行动开展领导。建立全县统筹、河长主导、部门联动、分级负责的工作机制。县有关河湖长制责任部门要结合各自职责主动开展工作，县级河湖长要下沉进行指导和监督检查，形成合力共同推进，县级河长办要做好督查和行动工作信息的上报、传达。

（二）强化执法监督

建立河湖治理保护联合执法会商机制，强化对重点、敏感区域的执法监管，建立执法案件通报制度，对重大水事违法案件实行挂牌督办，探索行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）强化资金保障

统筹使用水利、环保、住建、国土、农牧、林业等专项资金，充分结合中央环保督察反馈问题整改、新型城镇化建设等工作，大力开展河湖治理、管理和保护。

（四）抓好长效管理

要充分发挥各级河长、乡镇、责任部门的作用，加强河湖水域日常管护与督查，形成长效机制，确保通过行动达到良好效果。

（五）加强宣传

宣传部、县新闻媒体积极开展宣传引导，持续深入的开展宣传，各责任单位、乡镇要把河湖保护和水生态文明宣传带到行动工作中，在全社会形成河湖保护的氛围。

平罗县全面推行河长制办公室                2018年7月26日印发