2018年“两代表一委员”联系群众工作室

收集意见建议办理工作方案

按照《关于进一步加强“两代表一委员”联系群众工作室工作的通知》（平党组发〔2017〕69号）要求，现对2018年“两代表一委员”工作室收集群众意见建议进行办理，我局结合工作实际，积极争取项目，特制定本工作方案。

一、基本情况

由我局承担办理“两代表一委员”联系群众工作室收集

意见建议共4件，主要内容集中在农田灌溉渠道砌护方面。

二、任务分工及办理措施

1.崇岗镇“两代表一委员”会议第2号建议：关于“砌护拓宽暖泉村西干渠稍闸至农场渠斗渠”的建议

建议提交人：崔万桥

责任领导：贾华荣

责任人：李小乐

办理科室：水利建设管理中心

办理措施：砌护拓宽暖泉村西干渠稍闸至农场渠斗渠已列入平罗县西伏沟防洪治理工程，计划2019年5月开工建设。

完成时限：2019年10月31日

2.高庄乡“两代表一委员”会议第13号建议：关于“重新砌护幸福一斗渠、三斗渠”的建议

建议提交人：汪如海

责任领导：贾华荣

责任人：李琳

办理科室：水利规划设计室

办理措施：目前暂无项目资金来源，我局计划编制项目建设方案待有项目时列入计划解决。

完成时限：2019年12月31日

3.灵沙乡“两代表一委员”会议第16号建议：关于“砌护先锋村北五渠”的建议

建议提交人：王瑞

责任领导：贾华荣

责任人：李小乐

办理科室：水利建设管理中心

办理措施：项目已列入2019年大中型水库移民后期扶持结余资金项目，等待批复实施。

完成时限：2019年6月30日

4.高仁乡“两代表一委员”会议第19号建议：关于“砌护东沙村5、6队北大干渠”的建议

建议提交人：蒋新福

责任领导：贾华荣

责 任 人：李琳

办理科室：水利规划设计室

办理措施：项目已列入2021年大中型水库移民后期扶持结余资金项目。

完成时限：2019年10月31日

三、加强领导

成立由局党委副局长任组长，局办公室、水利灌溉管理中心、水利建设管理中心、规划设计室等单位负责人为成员的“两代表一委员”办理工作领导小组，负责此项工作的领导、协调、督促、检查、落实。

四、具体要求

一是要及时解决办理过程中出现的问题，建立良好的协办办理工作机制，把提案的办理工作列入议事日程，将每一件建议都要落实到人。

二是要及时向代表、委员汇报办理进度。对符合条件的，严格依法按程序办理，提高办理质量。在回复的基础上抓紧落实；对客观条件限制暂时不能解决的，做好解释工作，取得代表、委员的理解和支持。