宝丰镇2019年农田水利建设实施方案

为全面贯彻党的十九大精神，按照“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深化供给侧结构性改革和农业用水需求管理，以完善农业水利设施体系为基础，紧紧抓住春季农水建设有利时机，突出重点、明确责任、强化措施，切实改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，增强农业发展后劲，实现农村经济持续快速发展，按照上级部门的总体部署和要求，结合我镇实际，现就宝丰镇2019年农田水利基本建设工作安排如下：

1. 主要任务

**（一）春季水利清淤**

 **1.面上清淤：**全镇春季清淤计划面上任务为：清淤斗沟7条，长8.3公里，农沟78条，长39公里；清淤支渠35条，长32.3公里，斗渠16条，长15.5公里，农渠298条，长140.3公里；整修农路170条，长94.6公里。

**2.示范方建设：**宝丰村为春季农田水利示范方。改造面积2017亩，清淤斗沟1条，长1公里，农沟15条，长7.5公里；清淤支渠3条，长2.5公里，斗渠7条，长4.9公里，农渠21条，长12.1公里；整修农路32条长17公里。(见附件1）

**（二）秋季水利清淤**

**1.面上清淤：**全镇秋季清淤计划面上任务为：清淤斗沟7条，长7.7公里，农沟114条，长57公里；清淤支渠27条，长29.2公里，斗渠18条，长16.5公里，农渠218条，长89.5公里；整修农路242条，长129.4公里。

**2.示范方建设：**吴家湾村、渠羊村为秋季农田水利示范方。其中：吴家湾村改造面积4012亩，清淤支沟1条，长2公里，斗沟2条，长2.3公里，农沟21条，长10.5公里；清淤支渠6条，长2.6公里，斗渠3条，长2.1公里，农渠39条，长18公里；整修农路34条长19.6公里。渠羊村改造面积3520亩，清淤支沟1条，长2公里，斗沟2条，长2.3公里，农沟21条，长10.5公里；清淤支渠5条，长3公里，斗渠2条，长1.8公里，农渠31条，长17公里；整修农路32条，长17.6公里。(见附件1）

**（三）抗旱工作**

针对灌溉难的严峻形势，充分利用五五支沟、五三支沟灌排系统，通过泵站补灌模式，提前做好我镇抗旱工作。各村立足实际，就近利用水源地，适宜架设临时泵的架设临时泵，适宜架设固定泵的提早架设固定泵，确保做好抗旱应急准备，尽最大努力打好抗旱攻坚战。

**（四）灌排难问题解决**

 针对各村灌排难实际，利用春、秋两季水利清淤有利时机，切实解决灌排难问题。各村队支斗农渠进行彻底清挖，确保今年灌溉顺利进行。

**（五）建筑物维修改造**

1.积极争取水利部门项目资金，对各村需要维修改造的建筑物进行统计、预算。预计共投资10万元，对吴家湾村、兴胜村新五渠1.2公里进行砌护。

2.宝丰镇人民政府争取项目资金，预计投入26万，对兴胜村黄兴渠1.5公里、毛渠1.2公里进行砌护。

各村要对建筑物破损严重，影响灌排的水利建筑物及时进行维修，不等不靠，充分发动群众，采取部门争取一点、群众自筹一点、政府补助一点，切实抓好水利建筑物维护、维修、改造。

**（六）配合实施重点水利项目**

 积极配合上级部门，协调做好黑龙沟、新五渠砌护工程等项目的实施。

**（七）水费征收**

 根据水管所和镇农民用水者协会的安排部署，做好水费监管和分解、征收工作，务必于5月30日前完成水费征收上解任务的60%，于10月30日前全面完成水费征收任务。

**二、**具体措施

**（一）加强领导，精心部署。**为确保各项任务顺利完成，成立镇农田水利建设工作领导小组，组长由镇政府镇长担任，副组长由分管领导担任，成员由水利站站长及各村党支部书记组成。领导小组下设办公室，办公室设在水利站，具体负责制定春、秋两季水利建设改造安排，督查各村水利建设质量和进度，踏查灌溉难点，提早做好抗旱准备，督促水费收缴等工作。

 **（二）明确任务，责任到人。**春、秋两季农田水利基本建设,对参与干部实施责任到人，采取领导干部包村，包村站所包点，（附件2)，把任务层层落实到人, 将水利考核与干部考核挂钩，使每个工地都有干部把质量，每个干部头上都有具体任务。

 **（三）严格考核，奖罚分明。**全镇农田水利基本建设工作完成后，镇上将专门组织人员对各村农田水利基本建设工作进行验收，纳入年度考核，严格按照考核细则进行考评，排出名次（见附件3），对保质保量完成任务的村，年终进行奖励；对没有完成任务的村进行处罚（任务完成情况以县水务局验收结果为准），切实形成“大干大支持、小干不支持、不干要问责”工作机制。

 **三、**工作要求

**（一）时限要求。**全镇农田水利基本建设要服从和服务于防汛抗旱需求,各村要切实提高思想认识，春季从2019年4月4日开始到4月20日结束；秋季从2019年9月20日开始到10月16日结束。各村一定要算好时间账，早动员、早部署、早行动，确保如期完成各项任务。

**（二）质量要求。**农田示范方和面上清淤全部按照“三无六直一平整”的要求和一沟两路一渠的模式进行施工，做到沟渠无淤、建筑配套、道路平整、灌排畅通，要在清好沟道的基础上，对渠系进行彻底清挖。同时严格落实用工管理制度，健全台帐，完工后，及时结算、张榜公布，接受群众监督。各级干部必须严把工程质量，坚持高标准、高质量、高效益，力争改造一片、成效一片，做到质量、标准一步到位。对建筑物配套加强工程项目管理，确保质量。

**(三）人员要求。**各村用水协会要充分发挥自身优势，不等不靠，积极配合村委会投入到农田水利基本建设中，配合村上搞规划、调劳力、把质量，全力推动我镇水利建设工作。全体镇村干部要及时到位，要沉下身子，深入一线，切实做到群众发动不好问责村干部，质量把关不严追责包村站所。