平罗县2019年春季农田水利基本建设工作安排

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升农业综合生产能力，加快实施“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，紧紧抓住春季农水建设的有利时机，突出重点、明确责任、强化措施，动员全县各方力量，大力掀起春季农田水利基本建设高潮，现将2019年春季农田水利基本建设工作安排如下：

一、建设任务

（一）农田水利基本建设任务

1.农田建设示范方任务

按照集中连片，整体推进，以沟、渠、田、林、路综合整治，桥、涵、闸、槽、口统一配套的建设模式，在全县13个乡镇建设13个农田建设示范方，规划新开沟道6条3.7公里，清淤支沟20条18.4公里，清淤斗沟21条23.4公里，清淤农沟345条186公里，清淤渠道381条265公里，整修农路742条425公里，新建、维修各类配套建筑物46座，改善灌排面积4.4万亩。（任务见附表）

2.面上农水建设。在农田建设示范方的带动下，全面推进面上农田水利基本建设，计划清淤沟道1347条796公里，清挖渠道，2964条1536公里，整修农路2412条1334公里，新建、维修各类配套建筑物84座。(任务见附表)

（二）续建项目任务（11个）

1.2018年平罗县城关镇三闸村高效节水灌溉工程。新建节制闸1座，新建3.8万立方米蓄水池1座，新建泵房1座160.09平方米，安装离心泵及过滤施肥系统2套，安装变压器1台，铺设干支管PVC管道长16.73公里，铺设PE辅管11.47公里，铺设滴灌带1128.34公里，新建各类建筑物52座。（县水务局实施）

2.平罗县二闸村五星村富贵村高效节水灌溉工程。新打机井15眼，新建井泵房15座97.68平方米，安装潜水泵15套、离心泵及过滤施肥系统15套，变压器8台，铺设干支管PVC管道长23.03公里，铺设PE管18.55公里，滴灌带1667公里，新建各类建筑物83座。（县水务局实施）

3.平罗县陶乐镇庙庙湖村高效节水项目。新建2.5万立方米蓄水池1座，新建泵房1座266平方米，安装机泵4套，过滤设施2套，施肥系统4套，安装变压器1台，铺设PCP引水管道1.25公里,新建分水井1座，铺设干支管PVC管道长14.13公里，铺设PE辅管8.73公里，铺设滴灌带988公里，新建各类建筑物139座。（县水务局实施）

4.平罗县2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目。项目设高产稳产良田 1 .473万亩，砌护渠道81.17公里，治理沟道35.655公里，实施暗管排水面积9010亩，铺设地埋排水管道72.256公里，平田整地4830亩，整理并配套完善田间道路11.22公里，实施农田防护林网135.8亩。（县水务局实施）

5.2017年度平罗县陶乐镇耕地占补平衡项目。建设规模1.31万亩，新增耕地4200亩。平整土地4866亩，渠道砌护91.91公里，沟道整治74.13公里，配套建筑物633座，修筑田间道路164.46公里，栽植树木1.19万株。（县自然资源局实施）

6.宁夏高标准基本农田建设2017年平罗县陶乐镇土地整治项目。建设规模约为1.17万亩，渠道砌护103.93公里，沟道整治26.12公里，配套建筑物603座，修筑田间道路98.66公里，栽植树木1.08万株。（县自然资源局实施）

7.宁夏高标准基本农田建设2018年度平罗县崇岗镇暖泉村土地整治项目。土地平整面积为323.73公顷，平整土方量51.13万立方米，开挖砌护支、斗、农渠道60.71公里；清淤沟道10.862公里；新建各类配套建筑物267座；修筑畦田口4187座；修建田间道路14.24公里；修建生产路45.66公里；栽植农田防护林3638株。（县自然资源局实施）

8.平罗县城关镇0.77万亩高标准农田建设项目。砌护渠道112条，长40.67公里；清淤沟道23条，长15.97公里；配套建筑物7305座；铺设砂砾石田间道路2条，长2.485km；铺设排水管道3.23公里，建太阳能泵站4座，检查井29座，暗管排水2646亩；土地平整5380亩；栽植苗木1462株。（县农业农村局农发办实施）

9.平罗县陶乐镇开元农牧开发专业合作社850亩高标准农田建设项目。砌护斗渠1条，长0.54km，砌护农渠5条，长3.83km，铺设吸水管6.75km，配套渠道建筑物429座，修整田间砂砾石支路1.25km，平田整地522亩，高标准农田面积735亩。（县农业农村局农发办实施）

10.平罗县陶乐镇治沙林场3000亩高标准农田建设项目。水利措施：砌护农渠5.735km，配套渠道建筑物588座，其中农口14座，畦田口574座；清淤斗沟1.698km，配套沟道建筑物27座，其中生产桥3座，尾水13座，涵洞11座；建设暗管排水面积3000亩，铺设吸水管34.508km，建设配套建筑物96座。农业措施：地力培肥增施有机肥2800亩。田间道路工程：修整田间砂砾石支路0.863km。科技推广措施：开展2000亩瓜菜农药残留控制技术示范推广。林业措施：补植林网13亩、栽植苗木741株。（县农业农村局农发办实施）

11.平罗县高庄乡威镇村0.85万亩高标准农田建设项目。水利措施：开挖疏浚沟道7.4km、衬砌渠道54.2km、埋设管道83.7km、配套建筑物4550座，其中沟道建筑物17座，渠道建筑物247座，田口4286座，农业措施：土壤改良6800亩，林业措施：栽植苗木35亩，田间道路工程：砼道路0.27km，碎石道路8.931km。（县农业农村局农发办实施）

二、具体措施及要求

1.加强组织领导，切实抓好春季农田水利基本建设

今春农田水利基本建设工程量大、涉及面广，任务非常艰巨，要求各乡镇和相关部门领导从实现农业可持续发展的高度出发，切实加强组织领导，确保全面完成各项任务。各乡镇要成立农田水利基本建设指挥部，由党政一把手负总责，亲自抓，制定农水建设实施方案，明确本乡镇农田水利基本建设的重点、目标和任务，立足群众关心的热点和难点问题，早动员、早安排、早行动，真抓实干，务求实效，确保春灌前完成各项建设任务，让农民群众在农田水利基本建设中得到实实在在的利益。

2.多方融资，加大农田水利建设的投入

资金投入是农田水利基本建设的保证。一是要紧抓有利时机，积极与上级部门对接项目，多争取项目，多争取资金，多争取上级部门的支持。二是有效整合涉农资金，采取资金分部门按原渠道管理，项目按全县农田建设总体规划实施的原则，重点解决水利建设中群众迫切要求解决的问题。三是积极推行“民办公助，以奖代补”政策，通过“以奖代补”和“一事一议”民主决策等行之有效的办法，引导群众积极投工投劳，建立健全农民群众参与农田基本建设的长效机制，确保农田水利建设劳力的投入。

3.合理布局，保质保量的完成农田水利基本建设。

在农田水利基本建设中，我们要始终坚持高标准、高质量、高效益建设，按照一渠一沟两路模式，沟、渠、田、路综合整治，桥、涵、闸、槽统一配套，做到沟渠无淤积，道路平整，建筑物配套，保证改造一片成效一片。各乡镇要积极配合重点项目的实施，共同做好监督检查工作。各项目实施部门要严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，做到合法合规，高标准建设。抽调技术干部包乡镇，重点负责各乡镇农田水利基本建设的技术指导，确保工程保质保量顺利进行。

4.严格验收，建立以奖代补的激励机制。

为充分调动各乡镇大搞农田水利基本建设的积极性，将制定科学合理的验收考核制度，建立以奖代补的激励机制，对高度重视农田建设、广泛宣传发动、群众积极性高、高质量完成建设任务、灌排效果显著的乡镇，根据考核予以奖励，并在今后安排农田建设项目时，给予政策倾斜。

- 加强督查验收考核工作

为抢抓春季有利时机推进农田水利建设工作，县农业农村局实行领导包抓责任制，协调推进各乡镇春季农水建设工作。同时，为确保全县春季农水建设验收考核工作公平、公正、科学，县农建指挥部办公室将成立督查验收考核领导小组，对各乡镇、各部门项目建设任务完成情况进行检查验收，将验收考核成绩纳入全年农田水利基本建设目标考核，年终兑现奖惩。

附件：1.平罗县2019年农田示范方建设任务计划表

2.平罗县2019年面上农水建设任务计划表