红崖子乡河滩地管理实施方案

为了切实抓好红崖子乡河滩地管理工作，进一步推进全乡河滩土地科学化、规范化管理，确保我乡河滩地管理工作的顺利开展，结合我乡实际情况，特制定红崖子乡河滩地管理实施方案。

一、成立领导小组

由乡政府成立红崖子乡河滩地管理领导小组，组成人员如下：

组  长：王  波    职  务：乡政府乡长

副组长：白  超    职  务：乡人大主席

杨洪军    职  务：乡纪委书记

杜艳红    职  务：乡政府副乡长

郭新惠：  职  务：乡派出所所长

成  员：王占强  马俊锋  牛忠孝  曹  刚  李  翔

靳富有  陈  东  马少英  吴  刚  张  东

徐广勤  张明德  贺光忠  陈  川

二、分布实施阶段

此次河滩地的核查、清理由领导小组牵头、办公室国土所及各村积极配合，分为三个阶段进行实施。

1、宣传动员阶段（2019年3月7日-2019年3月15日）

各村结合《土地管理法》《河道管理条例》等有关规定，做好对本村承包单位和个人的思想动员工作，主动为村民进行政策解读，大力宣传河滩地科学化、规范化管理的意义和目的，积极配合乡领导小组完成本次河滩地的核查、清理工作。

2、丈量、核查阶段（2019年3月16日-2019年3月28日）

由领导小组成员负责全乡河滩地丈量、核查、登记造册工作，坚持公平、公开、公正的原则，以村队为单位，利用GPS、钢卷尺等丈量工具进行核查、丈量，确保各村河滩土地面积准确无误，为今后河滩地的发包、承包费的收缴等工作打下基础。

3、续签发包阶段（2019年4月1日-2019年4月15日）

河滩土地面积核查完成后，由乡人民政府制定发包合同，发包采取民主、公开形式进行统一发包，河滩地二轮续签时，各承包单位和个人必须交清往年所拖欠的承包费，否则不予续签，视为自动放弃承包权，由乡政府重新发包。

附件：红崖子乡黄河河滩地管理办法

红崖子乡黄河河滩地管理办法

为推进全乡河滩土地科学化、规范化管理，根据《中华人民共和国防洪法》《土地管理法》《河道管理条例》和《防汛条例》的有关规定，制定本管理办法。

- ：红崖子乡行政区域内受河道冲淤变化形成的滩涂（包括沼泽、水面等），均为国家所有，任何单位和个人都不得以任何借口侵占和私自经营。国有河滩地由乡人民政府代管，承担对全乡河滩土地的管理职能。

- ：红崖子乡行政区域内的所有河滩地（包括新淤积的新滩地)第一轮承包期已满，从2017年1月1日开始进行续签和公开发包工作。

- ：乡人民政府成立专门的河滩地管理领导小组。负责对全乡河滩地的核查、丈量、登记造册工作，坚持公开、公平、公正的原则，以村队为单位进行核查、丈量。由河滩地管理领导小组牵头，各村负责完成丈量工作。

- ：河滩地续签，发包时期从2017年1月1日起、承包期一般不得超过本届任职年限（5年），发包必须采取民主、公开形式。续签工作从每年1月1日起至当年3月15日之前完成，各村队要密切配合乡人民政府做好河滩地的续签、发包与管理工作。

- ：河滩地承包续签合同时，各承包单位和个人必须交清往年所拖欠的承包费，否则不予续签，视为自动放弃承包权。同时将收回所承包的河滩地，由乡人民政府公开发包。

- ：对于合同确定变更面积，由乡镇于每年12月31日前进行打点测算，作为次年度交费的参考依据，截止次年12月31日河滩地再次进行测量前，新增的土地不加收承包费，减少的面积不减收承包费.续签时上交河滩地承包费（每亩河滩地承包费为80元），先缴费后耕种，不缴费视为放弃承包权发包合同自动失效，乡镇将组织统一发包。

- ：未开发（或新增）的河滩地，由乡人民政府统一组织发包。

- ：农户承包经营河滩地，坚持自愿原则。承包期间，由自然灾害等原因造成的损失，发包方不承担任何经济损失责任。

- ：承包河滩地的农户不得随意转包。如需转包必须经乡人民政府同意。

- ：对于不签订合同，擅自乱耕、乱种，哄抢河滩地和无理取闹者，按有关法律、法规追究经济责任和刑事责任。

- ：对于已承包使用的滩涂、水面、沼泽等，在国家工程、项目或公益性用地时各滩地经营单位和个人必须无条件服从，不得以任何理由阻挠干涉。

- ：本办 法自发布之日起实施，以前凡与本《办法》不符之规定，一律以本《办法》为准。本《办法》在实施过程中如国家或上级有新的明文规定，以上级规定为准。