宁夏平罗工业园区贯彻落实自治区党委

第二生态环境保护督察组反馈意见

存在问题整改任务分工方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实自治区党委第二环境保护督察反馈意见存在问题整改任务分工意见要求，扎实做好整改工作，强化整改责任落实，确保全面完成整改任务，按照《自治区党委第二生态环境保护督察组反馈意见存在问题整改任务分工意见》和《宁夏回族自治区环境保护督察工作领导小组办公室文件》（宁环督办发〔2020〕1号）和关于印发《平罗县贯彻落实自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案的通知》平党办发〔2020〕24号。制定本整改任务分工方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央、自治区关于生态文明建设和环境保护的重大决策部署，按照自治区党委第二生态环境保护督察组反馈意见存在问题整改任务分工意见提出的整改要求，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”做好“两个维护”牢固树立绿色发展理念，进一步增强生态环境使命感、责任感和紧迫感，坚持把抓好督察整改作为一项想重大政治任务，坚定不移按照自治区党委第二生态环境保护督察组反馈意见存在问题整改任务分工意见，坚决打好污染防治攻坚战，坚守生态环境质量底线，持续推进生态环境质量改善，不断提升生态文明建设水平，增强人民群众的生态环境保护获得感与幸福感。

二、自治区党委第二生态环境保护督察组反馈意见存在问题整改任务分工意见问题及整改措施

（一）关于“生态环境保护的思想认识有差距。一些县区和部门学习贯彻习近平生态文明思想不深入，‘绿水青山就是金山银山’的理念树的不牢，在处理生态环境保护与经济发展的关系上站位不高，环境准入门槛比较低，尚未从根本上改变依赖投资拉动的发展模式、依赖传统工业支撑的发展格局、依赖资源消耗的发展路径。督察谈话过程中，一些党员领导干部对生态环境保护工作认识不到位，工作有差距”的问题。

整改目标及措施：

1.认真学习贯彻习近平生态文明思想和党的十九届四中全会精神，提高政治站位，主动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，充分认识全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央和自治区、市、县党委关于生态环境保护的战略部署上来，聚力转型发展，推动经济高质量发展。园区管委会每月研究一次生态环境保护工作，主动协调解决处理重大生态环境问题，推动落实生态环境保护工作。

责任领导：韩学强、赵虎

责任局室：办公室、应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

配合局室：经济发展局、资源利用与规划建设局、投资促进局、审批服务局

2.强化环境质量指标硬约束，严格控制电石、活性炭、铁合金等高耗能、高排放项目，有计划淘汰落后产能。全面落实《自治区工业对标提升转型发展行动方案》，鼓励企业采用先进、适用、节能、环保技术和装备，实施现有生产线、资源综合利用等装备技术的升级改造，建成一批节能环保改造升级示范项目，着力提升全县工业绿色发展水平。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：经济发展局、应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

配合局室：投资促进局、审批服务局

3.要把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和中央、自治区、市关于生态环境方针政策、法律法规和会议精神纳入园区理论学习范围，不断提升党员领导干部高度重视生态环境保护工作的思想意识，坚定不移地扛起生态环境保护政治责任，加强对生态文明建设和生态环境保护工作的推动落实。

责任领导：韩学强

责任局室：办公室

整改时限：立行立改、长期坚持

配合局室：经济发展局、资源利用与规划建设局、应急管理与生态环境局、投资促进局、审批服务局

（二）关于“生态环境保护责任落实有差距。一些县区和部门对自治区下达的大气、水、土壤等重点生态环境保护任务，存在上热下冷、上紧下松、压力递减的问题，主动协调、积极担当的意识不强，以方案落实方案、以会议落实会议的情况比较突出”的问题。

整改目标及措施：

1.压实整改责任。贯彻落实《自治区党委、政府及有关部门环境保护工作责任》（宁党办发〔2019〕130号）精神，进一步厘清园区生态环境保护职责，严格实行生态环境保护“党政同责、一岗双责”，全面压实工作责任，各局室各司其职、各负其责、密切配合的环境保护工作合力。

责任领导：韩学强

责任局室：办公室

整改时限：立行立改、长期坚持

配合局室：经济发展局、资源利用与规划建设局、应急管理与生态环境局、投资促进局、审批服务局

2.推动整改落实。园区主要负责人要认真履行整改工作第一责任人责任，亲自研究部署、亲自督办落实，对整改中存在的困难和问题及时分析研判，查找关键症结，寻求解决途径，完善整改措施，推动问题整改。办公室定期对各局整改任务落实情况进行督查，确保整改任务全部落实到位。

责任领导：韩学强

责任局室：办公室

整改时限：立行立改、长期坚持

配合局室：经济发展局、资源利用与规划建设局、应急管理与生态环境局、投资促进局、审批服务局

（三）关于“地下水监管不严，工业企业自备井无序开采、超许可开采地下水问题突出。宁夏天瑞热能制供有限公司取水许可量为80万立方米/年，企业实际取水约394.57万立方米/年；宁夏万顺冶金有限公司等企业未经许可擅自开采地下水”的问题。

整改目标及措施：

1.推进银川都市圈西线城乡供水工程实施，按照银川都市圈西线城乡供水工程计划，待西线供水项目及平罗县配套管网建成且具备供水条件，将逐步关停取缔公共供水管网覆盖范围内的企业自备井。

责任领导：郭廷武、李志高、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

2.配合县水务局强化计划用水管理。全面摸底调查，对取用地下水用水户重新核定取水许可量。按照总量控制和定额管理相结合原则，每年编制下达用水计划；将中水配置纳入计划用水管理，减少地下水开采量。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

3.配合县水务局加大地下水管理及水资源监测力度。按照县水务局年度自备井关停计划，结合“散乱污”企业整治，2020年底完成关停取缔类“散乱污”企业自备井关停；加强对地下水水量和水位的监控，2020年12月完成地下水实时监控（二期）地控监测点的布设，为地下水开发利用提供科学支撑。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

4.对宁夏天瑞热能制供有限公司超许可量取水问题、宁夏万顺冶金有限公司等企业未经许可擅自开采地下水的问题进行核查，针对存在的问题依法查处，制定具体措施进行整改，2020年12月底完成。

责任领导：郭廷武

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：，2020年12月底

5.配合县水务局加大执法力度，定期开展巡查。严格落实取水许可制度，对园区企业取水情况进行全面排查，严厉打击无证偷采地下水行为。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

（四）关于“西大滩煤炭集中区‘散乱污’整治不力，29家涉煤企业仅11家办理了环评手续，绝大多数企业污染防治措施不落实，环境违法问题突出”的问题。

整改目标及措施：

1.成立平罗县西大滩前进农场片区专项整治工作领导小组，制定整改方案，实行领导包抓责任，明确整治标准、时间节点，落实整治措施。对西大滩煤炭集中区企业实施断水断电，严格按照“关停取缔一批、限期搬迁一批、停产整治一批”要求，加大西大滩煤炭集中区“散乱污”企业整治力度，确保按照时限完成整治任务，切实改善区域环境。

责任领导：李绍峰

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年12月底

2.积极配合县生态环境局严格按照环评和“三同时”要求，对西大滩企业相关手续进行全面排查，对29家涉煤企业中18家没有环评手续的企业坚决予以关停取缔。对11家办理环评审批手续的企业，加大污染治理投入，提高污染治理水平。

责任领导：李绍峰

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年12月底

3.积极配合县生态环境局加大执法力度，加强日常监督管理，对发现的环境违法行为依法查处，坚决杜绝整治过程中的违法行为。

责任领导：李绍峰

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年12月底

（五）关于“政策执行打折扣。《石嘴山市环境保护‘十三五’规划》，未对工业固体废物综合利用提出具体的目标和举措，未出台鼓励政策推进工业固体废物综合利用”的问题。

整改目标及措施：

1.分析研判目前园区固废污染防治形势和存在的问题，积极配合县生态环境局按期编制完成平罗县生态环境保护“十四五”规划，根据固体废物污染防治减量化、资源化、无害化原则，细化和明确工业固体废物综合利用的目标和举措。

责任领导：郭廷武、李志高、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

2.认真落实《自治区加快推进工业固体废物综合利用的政策措施》和《宁夏回族自治区一般工业固体废物综合利用奖补管理办法（试行）》，积极引导企业加大固废利用，兑现落实政策。

责任领导：郭廷武

责任局室：经济发展局

整改时限：立行立改、长期坚持

3.加大固废综合利用企业的支持力度，鼓励现有企业提高技术水平，提高工业固废利用效率和质量，拓展工业固废利用范围。

责任领导：郭廷武

责任局室：经济发展局

整改时限：立行立改、长期坚持

（六）关于“平罗精细化工园区宁夏福泰硅业有限公司等6家企业生产废水未纳入园区管网集中收集处理”的问题。

整改目标及措施：

1.对6家企业生产废水未纳入园区管网集中收集处理详细排查，按照“一企一策”分类整治，制定整改方案。

责任领导：李志高、赵虎

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2021年9月底

2.不断完善园区污水管网建设，确保园区建设项目新增外排废水全部进入园区管网集中收集处理。

责任领导：李志高、赵虎

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2021年9月底

（七）关于“煤炭扬尘管控不严。精细化工园区、太沙工业园区部分企业有大量的原料煤和兰炭露天堆存，未采取有效大气污染防治措施”的问题。

整改目标及措施：

1.2020年3月底前完成对精细化园区、太沙工业园区的涉煤企业进行全面排查，制定专项推进方案；建立整治清单，实施分类整治。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年12月底

2.压实企业污染治理的主体责任，对“散乱污”关停取缔类企业，限期完成清理取缔；对整改企业，按照“一企一策”要求，建设封闭式料仓。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年12月底

（八）关于“建筑工地扬尘监管不到位。宁夏晟晏集团有限公司扩建工地，海华碳素有限责任公司对面施工工地裸露土地未苫盖，六个100%防控措施落实不到位”的问题。

整改目标及措施：

1.对宁夏晟晏集团有限公司和海华碳素有限责任公司造成扬尘污染的问题进行处理。督促两家企业全面落实扬尘管控措施，避免扬尘污染情况再次发生。

责任领导：韩学强

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2020年9月底

2.监督企业严格落实施工现场扬尘治理“6个100%”要求，制定《平罗工业园区2020年扬尘污染治理专项行动方案》，进一步加强监管，加大执法力度，对发现的扬尘防治措施未落实的项目责令停工整改，对问题严重、拒不整改的，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《宁夏回族自治区大气污染防治条例》和有关规定予以处置，扣除企业诚信分值。

责任领导：韩学强

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2020年9月底

3.严格落实建筑行业网络化管理，形成建筑工地扬尘监管工作横向到边、纵向到底的网络化长效管理体系，重拳治理建筑扬尘，着力改善空气质量。

责任领导：韩学强

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2020年9月底

（九）关于“入黄排水沟整治还不到位问题，2019年1-10月，典农河入黄口（三五排入黄口）水质仍为劣Ⅴ类，年底前难以达到Ⅳ类水质目标”的问题。

整改目标及措施：

1.配合县生态环境局加快推进入黄排水沟整改事项，做好验收销号各项工作。

责任领导：赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年6月底

2.加强污水处理厂运行管理，确保污水处理厂稳定达标排放。加快循环产业园污水处理厂二期建设投用，使其尽早发挥效益。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年6月底

（十）关于“中水回用率低。石嘴山市运行的11家污水处理厂每天收集处理污水约14.6万立方米，中水回用不到1.5万立方米”的问题。

整改目标及措施：

1.加强中水回用基础设施建设，积极推进工业园区中水处理厂建设。

责任领导：李志高

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

2.加大自备井的关停力度。对工业和生态用自备水源井进行排查，根据中水厂建设和中水管网建设进度，制定关停计划中水管网覆盖范围内的自备井，并将中水回用纳入计划用水考核。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

3.配合县水务局加大自备井的关停力度。对工业用自备水源井进行排查，根据中水厂建设和中水管网建设进度，制定计划关停中水管网覆盖范围内的自备井。

责任领导：郭廷武、李志高、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

4.配合县水务局强化地下水监管力度，依法处置对无取水许可证擅自开采使用地下水的企业。启动精细化工基地中水项目，提高废水综合利用率。

责任领导： 李志高、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

（十一）关于“沟道水质整治进度缓慢。2019年计划实施的典农河19项整治工程，仅完成5项”的问题。

整改目标及措施：

1.配合县水务局按照《石嘴山市典农河流域综合整治方案》要求，加快推进涉及平罗县未完成的4项整治工程，确保2020年12月底完成工程建设。

责任领导：李志高

责任局室：资源利用与规划建设局

整改时限：2020年12月底

（十二）关于“固废利用率低。2018年底石嘴山市一般工业固体废物申报企业71家，申报一般工业固体废物产生量854.60万吨，综合利用量为119.51万吨，综合利用率仅13.98%，距离自治区固废利用率73%的目标有较大差距”的问题。

整改目标及措施：

1.2020年5月对园区一般工业固体废物企业进行排查摸底，完善一般工业固体废物企业统计管理台账，建立健全数据统计机制，真实、准确、完整统计上传数据，杜绝错报、误报、漏报现象发生。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

2.认真落实《自治区加快推进工业固体废物综合利用的政策措施》和《宁夏回族自治区一般工业固体废物综合利用奖补管理办法（试行）》等政策，积极组织企业申报惠企政策，培育、支持企业新建、扩建循环化改造和固废综合利用项目，积极引进工业“三废”资源化利用投资项目，逐步提升工业园区固废综合利用率。

责任领导：郭廷武

责任局室：经济发展局

整改时限：立行立改、长期坚持

3.严格落实固体废物产生企业环境保护责任，管控临时渣场及堆场审批，进一步加强固体废物日常监管，严厉查处随意倾倒工业固体废物的环境违法行为。

责任领导：韩学强、郭廷武

责任局室：应急管理与生态环境局、资源利用与规划建设局

整改时限：立行立改、长期坚持

（十三）关于“整改落实中央环保督察反馈问题差距较大。2016年中央环境保护督察反馈问题中，石嘴山市已报完成整改的第3项‘关于引进医药、农药、染料中间体项目成为污染治理难点’问题，整改落实打折扣。2017年以来，平罗县审批农药、医药、染料中间体项目48个，且大多项目规模小、层次低，环境风险较高的”问题。

整改目标及措施：

1.联合县工信局、县生态环境局、县应急局同时对已审批48个医药、农药、染料中间体项目组织相关技术单位和专家，对项目投资强度（包括总投资、亩均投资）、工艺先进性、污染防治措施等进行全面核查评估，建立清单，制定专项整改方案，提出分类整治措施。

责任领导：郭廷武   赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

2.按照专项整改方案整治措施推进，积极配合县生态环境局加强建设项目事中事后监管，对“未批先建”“批建不符”等违法行为依法查处。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：立行立改、长期坚持

3.加强项目备案预研预审，按照国家2019年产业准入正面清单，严把医药、农药、染料中间体项目准入关。

责任领导：李志高、赵虎

责任局室：投资促进局、审批服务局

整改时限：立行立改、长期坚持

（十四）关于2018年中央环境保护督察“回头看”及水环境问题专项督察反馈问题中，2019年4月应该完成整改的第26项“平罗精细化工园区、石嘴山市生态经济开发区等污水处理设施不能实现稳定达标排放”问题，现场核查，平罗精细化工园区污水处理厂仍有超标问题，循环产业园区污水处理厂每月添加葡萄糖近50吨，存在治标不治本、为达标而达标情况的问题。

整改目标及措施：

1.制定精细化工园区污水处理厂、循环产业园污水处理厂整改方案，督促企业加强运行管理，确保污染物稳定达标排放。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

2.配合县生态环境局强化日常监管，对污水处理厂环境违法行为依法查处，压实企业污染治理主体责任，确保整改到位。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

（十五）关于中央环保督察“回头看”反馈意见中应在2019年12月应该完成整改的第16项“石嘴山经济技术开发区和平罗工业园区铁合金、活性炭、炭素、碳化硅等行业污染问题”，部分企业环保资金投入不足，污染防治设施不完善。现场核查，上述四个行业无组织排放等污染问题尚未得到根本解决，部分企业生产工艺和治污水平标准依然不高的问题。

整改目标及措施：

1.按照《宁夏回族自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中无组织排放控制措施要求，监督铁合金、活性炭、炭素、碳化硅企业落实污染治理主体责任，加大资金投入，深入开展无组织排放治理。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

2.配合县生态环境局加快中央环保督察‘回头看’反馈意见第16项“石嘴山经济技术开发区和平罗工业园区铁合金、活性炭、炭素、碳化硅等行业污染问题”整改任务验收销号。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

3.建立长效监管机制。实施差别化管理，推进铁合金、活性炭、炭素、碳化硅等行业生产设施和污染治理水平升级改造，促进企业高质量发展。加强日常监管，联合县生态环境局依法查处环境违法行为。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

（十六）关于“守法成本高、违法成本低”的问题未得到有效解决，导致企业主体责任不落实，环境违法行为较为普遍。企业建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行不到位。宁夏荣利鑫装备制造有限公司、宁夏天瑞热能制供有限公司、宁夏金海永和泰煤化有限公司等企业环保设施未配套建成，主体工程已投产运行的问题。

整改目标及措施：

对排查出的未落实“三同时”制度的环境违法行为，配合县生态环境局依法立案查处。督促宁夏荣利鑫装备制造有限公司、宁夏天瑞热能制供有限公司、宁夏金海永和泰煤化有限公司严格落实整改责任，完善环评手续，按期完成问题整改。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月底

（十七）关于“企业存在环境违法行为。平罗县阳光焦化有限公司90万吨焦炭项目废水处理设施运行不正常。宁夏金海永和泰煤化有限责任公司露天堆放8万吨粉煤灰，未采取遮挡、覆盖等大气污染防治措施。宁夏金海峰晟超阳化工有限公司烟气在线设施运行不正常，烟尘数值为零。宁夏金海雄华煤化工有限公司焦油贮存池未密闭”的问题。

整改目标及措施：

1.2020年4月底前，对存在环境违法问题的上述企业进行全面排查，按照“一企一策”要求，制定整改方案，明确整改措施、整改时限，建立整改台账。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月

2.2020年12月底前，监督并推动企业严格按照制定的整改方案，不折不扣完成整改工作。监督企业建立完善生态环境保护管理机构和制度，强化内部环境管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

责任领导：郭廷武、赵虎

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2020年12月

（十八）关于“一些环境问题整改不到位。宁夏格瑞精细化工有限公司非法贮存工业废盐约1.4万吨问题被自治区生态环境厅约谈后，企业不仅没有及时进行整改，消除环境隐患，废盐渣存量反而又增加了4000多吨”的问题。

整改目标及措施：

1.监督企业制定整改方案，明确整改措施、整改时限、建立处置台账，尽快转移处置工业废盐；加大焚烧炉处理工业废盐量运行管理，尽快减增量、消存量，确保废盐处置到位，消除环境隐患。

责任领导：郭廷武

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年6月底

2.督促企业严格落实环境影响评价制度，完善2座废盐库环评手续，尽快投入使用，使工业废盐尽快入库堆存，确保合法经营。

责任领导：郭廷武

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年6月底

3.加强环境监管，对危废产生、贮存企业进行全面排查，建立台账，做到情况清、底子明，监督企业依法对危废进行管理处置，对非法贮存、处置工业危废的企业依法处理。

责任领导：郭廷武

责任局室：应急管理与生态环境局

整改时限：2021年6月底

三、具体要求

（一）加强组织领导。成立由园区党工委和管委会主要负责人任“双组长”的“自治区党委第二生态环境保护督察组反馈意见存在问题整改任务分工意见整改领导小组，组成人员如下：

组  长：李绍峰   园区党工委副书记、管委会常务副主任

副组长：韩学强   园区党工委副书记

郭廷武   园区纪工委书记

李志高   园区管委会副主任

赵  虎   园区管委会副主任

成  员：冯  尧   园区管委会办公室主任

赵生瑞   园区管委会审批局局长

范建军   园区管委会资源利用与规划建设局长

丁颜兵   园区管委会经济发展局副局长

杨  静   园区管委会应急管理与生态环境局长

胡雪君   园区管委会投资促进局副局长

领导小组下设办公室，赵虎兼任办公室主任，杨静任副主任，办公室设在应急管理与生态环境局，负责收集各局室按照职责监管要求开展环境整改工作资料。

（二）分解落实责任。各局要按照自治区党委第二生态环境保护督察组转办问题及下沉发现问题整改方案分工，积极主动地担负起责任，及时督促企业整改落实，收集整理过程性文字资料、影像资料，汇总整理，确保整改任务件件落实。各局每月15前将整改进展情况表报整改领导小组办公室进行汇总。

（三）加大督查力度。整改办公室对各局整改任务完成情况进行不定期的督查，对工作不实、措施不力、落实不好的局，严格责任追究，限期完成整改。