附件３

城关镇城区环境综合整治市场目标清单

市场：平罗县惠民农贸市场

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管辖小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导 | 市场责任干部 | 完成时限 |
| 一、二、三小组 | 取缔违章经营 | 集中治理市场北大门占道经营流动摊点，集中整治菜市、日用百货、畜禽类流动摊点占道经营影响交通。 | 重点整治菜市、日用百货、市场北门口进出口主干道流动摊点占道经营 | 张　瑞马少红 | 马壮平马金林王丽霞谢　燕 | 6月20日 |
| 四、五、六小组 | 规范摆摊设点 | 对市场内蔬菜、水果、肉类、日用百货、区域进行规划，分摊。禁止占用道路经营，规范摆摊设点 | 重点对蔬菜、水果、肉类、百货、畜禽进行区域划分，按照划分设置标识牌，各商户按照区域进行进行经营 | 张　瑞马少红 | 马壮平马金林王丽霞谢　燕 | 6月30日 |
| 提升市场环境 | 对市场内卫生死角进去全面清理，彻底清理市场内积存垃圾。引导市场商户规范摆放商品，不乱堆乱放。先后对市场北大门口、西大门口进行全面清扫，规范市场生活垃圾、生活用水规范化处理。定期对鸡市、牛市、羊市进行消毒。  | 集中对市场内乱堆乱放进行整治；对市场牛市、羊市、鸡市进行铺垫，平整；对牛市、羊市、鸡市东侧260米道路进行硬化；牛市、羊市、鸡市围栏从新进行制作。 | 张　瑞马少红 | 马壮平马金林王丽霞谢　燕 | 7月20日 |
| 七、八、九小组 | 治理车辆乱停 | 对市场周边进行了平整，画停车位，禁止车辆乱、对长期停放车辆进行清理或拖至指定区域集中停放，对市场北大门口、西大门口非机动车停放秩序整治管理，指定集中统一停放处，有序停放 | 对市场周边进行了平整，画停车位，对长期停放车辆进行清理或拖至指定区域集中停放，对市场北大门口、西大门口非机动车停放秩序整治管理，指定集中统一停放处，有序停放。 | 张　瑞马少红 | 马壮平马金林王丽霞谢　燕 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治市场目标清单

市场：平罗县富乐民蔬菜综合批发市场

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管辖小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导 | 市场责任干部 | 完成时限 |
|  | 取缔违章经营 | 整治店外经营、占道经营现象，对市场内擅自出店经营坚决取缔。 | 市场西边营业门店7家：守仓批发超市、雨格百货批发部、老赵菜店、老孙菜店、孙记电子秤批发、马杰牛羊肉土鸡批发零售店、丰源衡器日杂批发部。 | 张　瑞杨新国 | 杨新国 | 6月20日 |
| 规范摆摊设点 | 对市场蔬菜、水果、肉类等农产品，划行规市。 | 引进前卫村壮大集体经济项目资金，在市场西大门以东新建标准化交易大棚一座，1200平方米，共计48个摊位。 | 张　瑞杨新国 | 杨新国 | 7月20日 |
| 提升市场环境 | 消灭暴露垃圾，加大市场环境卫生保洁力度。 | 市场东侧新建975平方米垃圾转运站一座；市场南大门东侧安装金属围栏长27米，高1.5米，坡面硬化面积约64.8平方米；市场西大门南侧安装金属围栏约50米。 | 张　瑞杨新国 | 张虎 | 8月1日 |
| 治理车辆乱停 | 加强市场机动车和非机动车停放秩序整治管理，规范泊车行为。 | 建立电子门禁系统2套，规划车辆行驶路线约800米、标识、消防通道600米及停车位大小共计260个。 | 张　瑞杨新国 | 李军 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治市场目标清单

市场：平罗县新盈建材市场有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管辖小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导 | 市场责任干部 | 完成时限 |
|  | 取缔违章经营 | 整治店外经营 | 整治1号楼C段店外经营5户：近人五金日杂，鲁能超市，海燕五金日杂，雨露商行，名邦尚五金 | 张瑞 顾忠 | 闫廷德张建宁 | 6月15日 |
| 提升市场环境 | 加大新盈建材市场内外环境卫生整治、保洁 | 加强新盈建材市场南门、西门、北门内外环境卫生整治，清理市场内产生的垃圾 | 张瑞顾忠 | 任建宁闫廷德张建宁 | 7月1日 |
| 治理车辆乱停 | 合理规范新盈建材市场内外停车泊位 | 划定市场外商户门前停车泊位，根据具体情况划分停车泊位53个，其中北门外40个，中北门外内13个。 | 张瑞 顾忠 | 任建宁闫廷德张建宁 | 8月15日 |

城关镇城区环境综合整治市场目标清单

市场：平罗县玉皇阁市场

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管辖小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导 | 市场责任人 | 完成时限 |
| 一小组 | 取缔违章经营 | 整治街道超出范围摆放商品;规范本组管辖区内的所有商户门口商品摆放。 | 整治小乔干果批发店、吉民批发城、福梅百货、鑫源五金违章经营 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛丁小玲申海燕宁杰龙 | 7月10日 |
| 规范摆摊设点 | 规范菜市的商品摆放 | 蔬菜、水果、肉类划行规市。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛丁小玲申海燕宁杰龙 | 8月10日 |
| 提升市场环境 | 街道的卫生、南出口的路面卫生、门面房两边的悬挂物及商品、菜市的卫生整治；清除装修建筑垃圾和平房前的乱堆乱放;清理一号门土场处卫生；更换破旧的门头及广告牌。 | 整治仿古方两边的悬挂物及商品；清除装修建筑垃圾、平房前的乱堆乱放;更换辖区内破旧的门头及广告牌。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛丁小玲申海燕宁杰龙 |
| 治理车辆乱停 | 整治车辆随处停放，不在规划车位内停车现象，整治南出口中间街道车辆乱停。 | 整治五号门路车辆随处停放及客户私家车随处停放现象。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛丁小玲申海燕宁杰龙 | 6月10日 |
| 二小组 | 取缔违章经营 | 治理街道门面外摆放商品、大棚柜台外摆放商品;规范所有商户门口商品摆放。 | 整治北门胖王服饰、晓云服饰店、小贾生资日杂、金国铁皮店4家店铺违章经营。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛王自萍万春霞冯学红 | 7月10日 |
| 规范摆摊设点 | 街道划行规市，加强流动商贩管理。 | 调料、酿皮摊点、日杂小商品统一布局。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛王自萍万春霞冯学红 | 8月10日 |
| 提升市场环境 | 整治街道卫生、摊点台面卫生、酿皮摊位的卫生;整治摊点上方悬挂商品; 清除装修建筑垃圾；更换破旧的门头及广告牌。 | 整治酿皮摊位的卫生;整治摊点上方悬挂商品;清除装修建筑垃圾；更换破旧的门头及广告牌。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛王自萍万春霞冯学红 |
| 治理车辆乱停 | 治理东面街道车辆随处停放。 | 治理仿古房东边商户车辆随处停放；规范二号门北至一号门路中间泊车行为。 | 张　瑞陈海明 | 洪　涛王自萍万春霞冯学红 | 6月10日 |
| 三小组 | 取缔违章经营 | 治理街道门面外占道摆放商品、大棚柜台外摆放商品；治理五号门路占道经营；规范本组管辖区内的所有商户门口商品摆放。 | 整治小孙百货、龙凤服装店、周二生资日杂、永安梳毛厂、周三生资日杂违章经营。 | 张　瑞陈海明 | 余　娟龚书莉朱桂萍戴惠静 | 7月10日 |
| 规范摆摊设点 | 街道划行规市，加强流动商贩管理。 | 大百货及小百货、生资日杂的规范管理。 | 张　瑞陈海明 | 余　娟龚书莉朱桂萍戴惠静 | 8月10日 |
| 提升市场环境 | 整治街道卫生；整治东面街道大棚上方的悬挂商品；清理一号门处电杆旁的垃圾、装修建筑垃圾；4.更换破旧的门头及广告牌。 | 清理大棚东面上方的悬挂商品，清除一号门处电杆旁的垃圾、装修建筑垃圾；更换破旧的门头及广告牌。 | 张　瑞陈海明 | 余　娟龚书莉朱桂萍戴惠静 | 8月10日 |
| 治理车辆乱停 | 治理车辆乱停乱放行为 | 治理五号门路车辆随处停放；外规.三、五号门范泊车行为。 | 张　瑞陈海明 | 余　娟龚书莉朱桂萍戴惠静 | 6月10日 |
| 四小组 | 取缔违章经营 | 治理商户门前摆放商品；规范货物进出时的秩序；规范本组管辖区内的所有商户门口商品摆放。 | 治理国标卷闸厂、兆龙百货、旭川玻璃、杨生贵电焊部违章经营。 | 张　瑞陈海明 | 陈学礼田学萍许　静龚淑珍 | 7月10日 |
| 规范摆摊设点 | 街道划行规市，加强流动商贩管理 | 规范管理大百货、生资日杂、粮食摊点。 | 张　瑞陈海明 | 陈学礼田学萍许　静龚淑珍 | 8月10日 |
| 提升市场环境 | 1.五号门以北的街道卫生、墙上小广告、家具店门前卫生;2.装修建筑垃圾立即清除；3.更换破旧的门头及广告牌。 | 清理墙上小广告；清除装修建筑垃圾；更换破旧的门头及广告牌，取缔不合规范的广告牌。 | 张　瑞陈海明 | 陈学礼田学萍许　静龚淑珍 | 8月10日 |
| 治理车辆乱停 | 治理商户进出货时车辆乱停；治理四号门外车辆停放；治理三轮车的停放。 | 治理五号门以北家具店进出货时车辆乱停；四号门外规范泊车行为；治理三轮车的停放。 | 张　瑞陈海明 | 陈学礼田学萍许　静龚淑珍 | 6月10日 |