附件２

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇古城社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：王东平、李春香 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一、二、三、四、五、六网格 | 提升小区环境 | 清理小区垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 民贸小区、印刷厂小区、三行小区、老教师楼小区、金辉苑小区、食品厂小区清理乱堆乱放、楼道杂物、院落杂物；清理墙体牛皮癣；每月开展两次病媒消杀工作。 | 刘 斌  史晓媛 | 张 昆  曹　欣  赵　楠  吴立冬 | 6月28日 |
| 治理私搭乱建 | 整治乱搭乱建现象，整顿违法违规改扩建行为，绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 拆除古城新苑小区7号楼私自搭建的围栏等违章建筑。 | 刘 斌  史晓媛 | 郭　芳  代　倩 | 7月16日 |
| 加强绿化管护 | 治理居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 金辉苑小区，工行小区清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 刘 斌  史晓媛 | 赵 楠  魏芊芊  高 培 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 食品厂小区苑、金辉苑小区、名城新苑小区、古城新苑小区、民贸小区、国海小区宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 刘 斌  史晓媛 | 张 昆  曹　欣  赵　楠  吴立冬 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇饮马湖社区

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：梁 静，李会玲 | | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 兰宁小区、朱家园小区、金水湖畔东门以南瀚林大街商铺后院空地（金水湖畔23号楼外），清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 兰宁小区平房清理垃圾杂物10处、乱堆乱放2处；朱家园小区清理垃圾杂物4处、乱堆乱放2处，清理楼道杂物3处、清除大门口小广告13处、清理整治空中飞线6处；金水湖畔东门以南瀚林大街商铺后院空地（金水湖畔23号楼外）清理乱堆乱放3处。 | 张楠  沈瑞  曹阳 | | 毋　倩 | 兰宁小区5月31日；  朱家园小区6月25日；  金水湖畔东门以南瀚林大街商铺后院空地（金水湖畔23号楼外）7月9日 |
| 治理私搭乱建 | 清理朱家园小区私搭乱建2处。 | 社区联合市场监管局、消防大队、城关派出所3家单位一起执法，取缔清理朱家园小区废品收购站一号和二号。 | 张楠  沈瑞  曹阳 | | 毋　倩 | 8月10日 |
| 加大宣传力度 | 通过悬挂条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 兰宁小区悬挂条幅1条，朱家园小区悬挂条幅1条，兰宁小区、朱家园小区网格微信群、小区发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 张楠  沈瑞  曹阳 | | 毋　倩 | 8月20日 |
| 七网格 | 加强绿化管护 | 整治金水湖畔小区绿地，及时清除绿化带中的杂草、垃圾杂物。 | 金水湖畔小区西1号楼至西7号楼清除绿化带中的杂草、垃圾杂物5处。 | 张楠  沈瑞  曹阳 | 王淑琴 | | 7月16日 |
| 加大宣传力度 | 通过悬挂条幅、电子屏、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 在金水湖畔小区北大门口悬挂条幅1条、小区中央大道悬挂条幅1条；在社区2处电子屏滚动字幕宣传；网格微信群、金水湖畔小区发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 张楠  沈瑞  曹阳 | 王淑琴 | | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇鑫盛社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：李宁 王菊花 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理小区内垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等；杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 金丰苑小区（二号楼、四号楼、北楼1-3单元、南楼5-8单元）和平楼小区、供电二小区、桥西巷小区楼垃圾杂物、小广告、楼道乱堆乱放进行清理；开展病媒消杀工作。 | 白永军  张瑞霞 | 马玉兰 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在小区内悬挂条幅，结合网格微信群宣传，入户宣传等多种形式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 白永军  张瑞霞 | 马玉兰 | 7月20日 |
| 二网格 | 提升小区环境 | 清理小区内垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等；杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 金丰苑小区（一号楼、三号楼、北楼4-7单元、南楼1-4单元）冷库小区、烟草小区、食品小区、富东苑小区，清理楼垃圾杂物、小广告、楼道乱堆乱放，定期开展病媒消杀工作。 | 白永军  张瑞霞 | 王凤侠 | 金丰苑小区7月1日；  冷库小区、烟草小区、食品小区、富东苑小区8月20日 |
| 治理私搭乱建 | 富东苑小区有住户占用楼顶公共空间私自搭建的鸽窝。 | 拆除富东苑小区房顶内鸽子棚 | 白永军  张瑞霞 | 王凤侠 | 7月1日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在小区内悬挂条幅，结合网格微信群宣传，入户宣传等多种形式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 白永军  张瑞霞 | 王凤侠 | 7月1日 |
| 三网格 | 提升小区环境 | 清理小区内垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等；杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 唐槐园小区、东顺小区垃圾杂物、小广告、楼道乱堆乱放进行清理；开展病媒消杀工作。 | 黄占林  张瑞霞 | 郭彦静 | 7月20日 |
| 治理私搭乱建 | 整治小区内乱搭乱建现象，拆除占用道路、绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 整治唐槐苑小区内2处乱搭乱建拆除占用公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 黄占林  张瑞霞 | 郭彦静 | 7月20日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 对唐槐苑小区清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物2处。 | 黄占林  张瑞霞 | 郭彦静 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在小区内悬挂条幅，结合网格微信群宣传，入户宣传等多种形式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 黄占林  张瑞霞 | 郭彦静 | 7月20日 |
| 四网格 | 提升小区环境 | 清理小区内垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等；杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 贸易小区、红旗楼小区、前轴承楼小区、托修楼小区4个小区楼道垃圾杂物、小广告、楼道乱堆乱放进行清理；开展病媒消杀工作。 | 黄占林  白永军 | 韩玉玲 | 8月20日 |
| 治理私搭乱建 | 整治小区内乱搭乱建现象，拆除占用道路、绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 前轴承楼小区前阳台乱搭违建10处。 | 黄占林  白永军 | 韩玉玲 | 5月22日 |
|  | 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在小区内悬挂条幅，结合网格微信群宣传，入户宣传等多种形式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 黄占林  白永军 | 韩玉玲 | 8月20日 |
| 五网格 | 提升小区环境 | 清理小区内垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等；杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 供电一小区、领航小区2个小区进行楼道垃圾杂物、小广告、楼道乱堆乱放进行清理；开展病媒消杀工作。 | 白永军  张淑霞 | 郭艳 | 7月20日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 清除领航小区绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物进行清理。 | 白永军  张淑霞 | 郭艳 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在小区内悬挂条幅，结合网格微信群宣传，入户宣传等多种形式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 白永军  张淑霞 | 郭艳 | 7月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇玉皇阁社区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | | 任务 | | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：张瑞，李静荣 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | | 提升小区环境 | | 清理北苑小区（自行车棚）、运输队平房、二层楼、面粉厂小区4个小区的垃圾，清理乱堆乱放17处，清理4处（或4个小区、27栋楼）小广告。 | 北苑小区小区、自行车棚（1-5号楼的15个单元、清理乱堆乱放16处，小广告25处，清理车棚1处，新配置垃圾箱5个；运输队平房清理1处乱堆乱放的垃圾，房东侧二层楼楼顶垃圾5处；面粉厂小区配置垃圾桶1个（维修改造中）。 | 史琰臻  马虹 | 赵会娟 | 北苑小区、运输队平房、运输队平房东侧二层楼 6月30；  面粉厂小区 7月30日 |
| 治理私搭乱建 | | 运输队平房，清理私搭乱建1处。 | 清除运输队平房搭建的的小围栏。 | 史琰臻  马虹 | 赵会娟 | 6月30日 |
| 加强绿化管护 | | 治理北苑北区1处绿地的日常保洁，及时清除绿化带中的垃圾杂物。 | 北苑小区需要整治1处绿化地，及时清理绿化地中垃圾，时常保持干净整齐。 | 史琰臻  马虹 | 赵会娟 | 6月30日 |
| 加大宣传力度 | | 北苑小区通过张贴喷绘1处、贴宣传单20张等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，运输队平房，市场东侧二层楼张贴通知12张，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 北苑小区张贴喷绘1处条幅、贴通知20张，运输队平房，市场东侧二层楼张贴通知12张。 | 史琰臻  马虹 | 赵会娟 | 6月30日 |
| 二网格 | | 提升小区环境 | | 清理工建小区、五金小区、二建小区3个小区楼道垃圾，清理乱堆乱放15处，清理15处栋楼小广告。 | 工建小区的1-8号楼清理楼道内乱堆乱放15处，小广告15处；工建小区5号楼、6号楼前，清理乱堆乱放3处，清理车棚乱堆乱放1处，小广告3处；五金小区东西楼清理楼道内乱堆乱放7处，小广告7处；二建小区清理楼道内乱堆乱放3处，清理车棚乱堆乱放1处，小广告7处。 | 史琰臻  马虹 | 谭景环 | 工建小区6月30日前完成，二建、五金小区7月30日前完成。 |
| 加大宣传力度 | | 工建小区、五金小区、二建小区3个小区张贴通知宣传13张。张贴喷绘1处。 | 工建小区张贴喷绘1处，张贴通知3张，二建小区张贴通知3张，五金小区张贴通知7张。 | 史琰臻  马虹 | 谭景环 | 6月30日 |
| 三网格 | | 提升小区环境 | | 饭店小区、县医院家属楼、育才小区、工行小区、十层大楼5个小区清理乱堆乱放28处，清理52处小广告，清理垃圾8处。 | 饭店小区1-6号楼清理楼道乱堆乱放16处，清理小广告30处；县医院家属楼理楼道堆乱放12处，清理小广告12处；育才小区清理楼道垃圾3处，清理小广告3处；工行小区清理垃圾2处，小广告2处；十层大楼1-6单元清理垃圾6处，小广告6处。 | 史炎臻  马虹 | 丁鹏 | 饭店小区、县医院家属楼、6月30日；  育才小区、工行小区、十层大楼7月30日 |
| 治理私搭乱建 | | 清理私搭乱建6处，违章建筑1处。 | 饭店小区小区4号楼3单元拆除违章建筑1处,1-6楼私搭乱建3处；十层大楼5单元、6单元清理私搭乱建2处；县医院家属楼6号楼3单元5楼私搭乱建1处。 | 史炎臻  马虹 | 丁鹏 | 6月30日 |
| 加大宣传力度 | | 饭店小区、县医院家属楼、育才小区、十层大楼4个小区张贴通知宣传30张。 | 饭店小区张贴通知25张，县医院家属楼张贴通知10张，育才小区张贴通知5张。 | 史炎臻  马虹 | 丁鹏 | 6月30日 |
| 四网格 | 提升小区环境 | | 清理星月小区、人行小区、胜利巷3个小区楼道乱堆乱放26处，清理栋楼28处小广告。. | | 星月小区的9-14号楼清理楼道内乱堆乱放16处，小广告17处；胜利巷清理乱堆乱放6处，小广告6处；人行小区清理楼道内乱堆乱放4处，小广告5处。 | 史炎臻  马虹 | 哈乐 | 7月30日 |
| 治理私搭乱建 | | 星月小区9号楼东侧2处、10号楼东侧2处、11号楼东侧3处、12号楼东侧2处、13号楼东侧4处、14号楼东侧3处户主私搭乱建，胜利巷和人行小区集体拆除共66间小煤房。 | | 星月小区9号楼东侧2处、10号楼东侧2处、11号楼东侧3处、12号楼东侧2处、13号楼东侧4处、14号楼东侧3处户主私搭乱建，胜利巷和人行小区集体拆除共66间小煤房。 | 史炎臻  马虹 | 哈乐 | 7月30日 |
| 加大宣传力度 | | 悬挂条幅，发放宣传彩页。 | | 星月小区9-14号楼悬挂条幅1条、人行小区悬挂1条条幅、胜利巷悬挂1条条幅。 | 史炎臻  马虹 | 哈乐 | 7月30日 |
| 五网格 | 提升小区环境 | | 清理星月小区的4-8号楼、三小自建楼、三小综合楼、教育局家属楼、新村巷小区5个小区的楼道乱堆乱45放处，清理46处栋楼小广告。 | | 星月小区的4-8号楼清理楼道内乱堆乱放16处，小广告15处；三小自建楼建清理乱堆乱放3处，小广告5处；三小综合楼清理楼道内乱堆乱放7处，小广告7处；教育局家属楼清理楼道内乱堆乱放3处，小广告7处；新村巷小区清理楼道内乱堆乱放16处，清理车棚乱堆乱放2处，清理1-6-101乱堆乱放2处，小广告12处。 | 史炎臻  马虹 | 吴娇 | 6月30日 |
| 治理私搭乱建 | | 星月小区8号楼西侧2号户主私搭乱建，新村巷小区3-1-501户主楼道内私搭乱建。 | | 拆除清理星月小区8号楼西侧2号1处，新村巷小区3-1-501户主楼道内私搭乱建1处。 | 史炎臻  马虹 | 吴娇 | 6月30日 |
| 加大宣传力度 | | 悬挂条幅，发放宣传彩页。 | | 新村巷小区悬挂2条条幅，星月小区4-8号楼悬挂1条条幅，三小综合楼悬挂1条条幅。 | 史炎臻  马虹 | 吴娇 | 6月30日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇铁东社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：张瑞，李媛 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 二网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、乱堆乱放8处，清理小广告12处，开展垃圾分类试点，规范充电桩，定期开展病媒消杀工作。 | 物流园小区共4栋楼，清理乱堆乱放8处，小广告12处，开展垃圾分类试点4个，规范充电桩8个，新配置垃圾箱4个。 | 陈爱国  高月琴 | 姚婧 | 6月30日 |
| 治理私搭乱建 | 清理小区内的私搭乱建。 | 物流园小区清理私搭乱建5处。 | 陈爱国  高月琴 | 姚婧 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过悬挂条幅、发放宣传单等方式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 物流园小区悬挂宣传条幅2条，发放宣传单150份，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 陈爱国  高月琴 | 姚婧 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇新世纪社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：王会文，谈清娥 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 水印荣廷小区A、B区清理垃圾杂物、整治乱堆乱放；私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 夏建平  尤丽云 | 刘学艳 | 6月20日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 加强水印荣廷小区A、B区绿化设施的日常保洁、治理小区居民侵占绿地私自种植行为。 | 夏建平  尤丽云 | 刘学艳 | 6月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 水印荣廷小区A、B区通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 夏建平  尤丽云 | 刘学艳 | 6月20日 |
| 二网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 在C、D区及外围拆迁遗留7户清理垃圾杂物、整治乱堆乱放、私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 姚文明  王金龙 | 徐爱华  何玉芳 | 6月25日 |
|  | 治理私搭乱建 | 治理私搭乱建：整治小区内乱搭乱建现象，整顿违法违规改扩建行为，拆除占用道路、绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 水印荣廷小区C6-1-201私搭乱建彩钢房。规范整治违规停放在C区主干道路车辆。 | 姚文明  王金龙 | 徐爱华  何玉芳 | 6月25日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 做好C、D区绿化设施的日常保洁、治理小区居民侵占绿地私自种植行为。 | 姚文明  王金龙 | 徐爱华  何玉芳 | 6月25日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | C、D区通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 姚文明  王金龙 | 徐爱华  何玉芳 | 6月25日 |
| 三网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作；开展生活垃圾试点。 | 整治新世纪家园小区20号楼1、2单元乱堆乱放现象；私拉电线充电行为，开展新世纪家园小区生活垃圾试点工作。 | 袁金慧  廖俊华 | 张海燕 | 6月30日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 加强小区绿化设施的日常保洁、治理小区居民侵占绿地私自种植行为 | 袁金慧  廖俊华 | 张海燕 | 6月30日 |
|  | 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 新世纪家园小区通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 袁金慧  廖俊华 | 张海燕 | 6月30日 |
| 四网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作；开展生活垃圾试点。 | 对16号楼旁小二楼商店门口卫生差、乱推乱放现象进行整治。定期开展病媒消杀工作；开展垃圾分类试点工作。 | 袁金慧  廖俊华 | 吴艳芳 | 7月6日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 加强小区绿化设施的日常保洁。 | 袁金慧  廖俊华 | 吴艳芳 | 7月6日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 袁金慧  廖俊华 | 吴艳芳 | 7月6日 |
| 五网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作；开展生活垃圾试点。 | 新世纪家园小区8号楼前空地及和平八队拆迁遗留房屋清理垃圾杂物、整治新四期6号楼4单元乱堆乱放现象；定期开展病媒消杀工作；开展生活垃圾试点工作。 | 袁金慧  廖俊华 | 李慧霞  蒋 丽 | 7月17日 |
| 治理私搭乱建 | 治理私搭乱建：整治小区内乱搭乱建现象，整顿违法违规改扩建行为，拆除占用道路、绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 新世清理纪社区五网格新世纪家园8号楼楼、10号楼通道被占用停的放电动车；世纪治理世纪家园新四期5号楼1单元私搭乱建整治现象。 | 袁金慧  廖俊华 | 李慧霞  蒋 丽 | 7月17日 |
|  | 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 治理世纪家园新四期4号楼1单元居民私自种植现象。 | 袁金慧  廖俊华 | 李慧霞  蒋 丽 | 7月17日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 新世纪家园通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 袁金慧  廖俊华 | 李慧霞  蒋 丽 | 7月17日 |
| 六网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作；开展生活垃圾试点。 | 在唐徕小区清理垃圾杂物、小广告，整治楼道乱堆乱放现象。 | 尤丽云  单劲春 | 柳丽芳 | 7月31日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化管护：治理小区居民侵占绿地私自种植行为；加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 加强唐徕小区绿化设施的日常保洁、治理小区居民侵占绿地私自种植行为。 | 尤丽云  单劲春 | 柳丽芳 | 7月31日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 沁春园、唐徕小区通过条幅、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 尤丽云  单劲春 | 柳丽芳 | 7月31日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇明珠社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：余燕，李红梅 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 三、四  、五  网格 | 提升小区环境 | 彻底整治小区内及周边的垃圾杂物、乱堆乱放等，清理卫生死角。 | 清理世民颐和东边夹道卫生死角，教育引导居民将垃圾入箱，禁止向夹道随意倾倒放垃圾。 | 张佳  叶荣宁 | 马宝琴  张楠  吴晓梅 | 6月20日 |
| 加大宣传力度 | 加大对居民的宣传力度，自觉保持世民颐和东边加到卫生环境。 | 保持世民颐和东边夹道卫生干净整洁，悬挂环境卫生宣传条幅1条。 | 张佳  叶荣宁 | 马宝琴  张楠  吴晓梅 | 6月20日 |
| 九网格 | 提升小区环境 | 清理小区垃圾杂物、小广告、乱堆乱放等，保持商户门前环境卫生干净整洁，垃圾箱及时清理。 | 及时清理增瑞小区商户门前3米以外的卫生，配置垃圾箱，及时清运垃圾；清理养路工区小区白色垃圾，生活垃圾。 | 张佳  叶荣宁 | 李超 | 增瑞小区7月10日；  养路工区小区7月31日 |
| 治理私搭乱建 | 拆除小区内私搭乱建和违章建筑。 | 清理拆除养路工区小区鸡舍、鸽舍等私搭乱建 | 张佳  叶荣宁 | 李超 | 7月31日 |
| 加大宣传力度 | 通过入户走访，讲解宣传等方式引导居民及商户业主维护小区环境卫生。 | 增瑞小区悬挂环境卫生宣传条幅1条，养路工区小区悬挂环境卫生宣传条幅1条，保持小区的卫生环境干净整洁，卫生死角垃圾清零。 | 张佳  叶荣宁 | 李超 | 增瑞小区7月10日；  养路工区小区7月31日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇唐徕社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：梁静、张玲 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 四网格 | 提升小区环境 | 清理教堂小区内的垃圾和乱堆乱放。 | 清理教堂小区老旧平房巷道、渠边、房前屋后垃圾30处；居民堆放煤炭点3处。 | 王淑霞  张 红 | 徐小娟 | 7月10日 |
| 治理私搭乱建 | 清理教堂小区私搭乱建5处。 | 清理私搭乱建鸡棚2处，违章建筑1处，无人使用煤站2处。 | 王淑霞  张 红 | 徐小娟 | 6月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单、警示牌等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作。 | 在教堂小区内制作固定宣传标语3块；树立警示牌5块；制作红袖章5个，安排专人在教堂小区内巡视监督。 | 王淑霞  张 红 | 徐小娟 | 7月30日 |
| 四、五、六、八  网格 | 加强绿化管护 | 整治小区居民利用公共用地私自种植蔬菜50处。 | 永康民生家园整治居民利用公共用地私自种植蔬菜50处。 | 王淑霞  张 红 | 徐小娟  李 丽  路艳玲  闫美琳 | 6月10日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇东苑社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：梁静，李爱玲 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理6个小区的垃圾、清理乱堆乱放3处、清理43个单元楼的小广告。 | 清理健康小区9个单元楼道垃圾、小广告；清理益民小区3个单元楼道垃圾、小广告  清理药材小区6个单元楼道垃圾、小广告；清理宾馆小区8个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放2处；清理二幼小区6个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放1处；清理安全小区11个单元楼道垃圾、小广告。 | 戴国平  张红 | 杨菊花  郎晓凤 | 8月20日 |
| 治理私搭乱建 | 整治安全小区乱搭乱建现象。 | 整治安全小区在院落私自搭建的彩钢房违章建筑。 | 戴国平  张红 | 杨菊花  郎晓凤 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 安全小区、健康小区通过发放宣传单方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 戴国平  张红 | 杨菊花  郎晓凤 | 8月20日 |
| 二网格 | 提升小区环境 | 清理12个小区的垃圾、清理乱堆乱放15处、清理49个单元楼的小广告。 | 清理东安小区14个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放10处；清理停车场16户小区2个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放1处；清理和平小区6个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放3处；清理锅炉自建房乱堆乱放1处；清理东华苑A、D、E楼车库乱堆乱放3处。 | 戴国平  张红 | 文淑娟  张杨晓娜 | 东安小区6月10日  停车场小区6月25日  和平小区、东华苑A、D、E楼6月30日  锅炉自建房7月15日 |
| 加强绿化管护 | 清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物3处。 | 清理东安小区绿植搭架3处。 | 戴国平  张红 | 文淑娟  张杨晓娜 | 6月20日 |
| 加大宣传力度 | 12个小区通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 东安小区、和平小区通过悬挂横幅开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 戴国平  张红 | 文淑娟、张杨晓娜 | 6月20日 |
| 三网格 | 提升小区环境 | 清理东华苑小区的垃圾、清理乱堆乱放2处、清理32个单元楼的小广告。 | 清理东华苑小区车棚乱堆乱放1处；1号楼乱堆乱放2处。 | 戴国平  张红 | 王丹、乔峰 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 东华苑小区通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 东华苑小区通过发放宣传单、宣挂横幅等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作。 | 戴国平  张红 | 王丹  乔峰 | 8月20日 |
| 四网格 | 提升小区环境 | 清理向阳小区的垃圾、乱堆乱放，清理10个单元楼的小广告；清理迎宾小区、电影院小区垃圾。 | 清理向阳小区乱堆乱放2处。 | 戴国平  张红 | 郎晓凤 | 向阳小区7月15日  迎宾小区、电影院小区7月30日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 光辉小区通过发放宣传彩页开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 戴国平  张红 | 郎晓凤 | 7月15日 |
| 五网格 | 提升小区环境 | 清理8个小区的垃圾，清理乱堆乱放4处、清理38个单元楼的小广告。 | 清理鞋厂西小区6个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放2处；  清理鞋厂东小区9个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放1处；  清理检察院小区3个单元楼道垃圾、小广告，乱堆乱放1处。 | 戴国平  张红 | 崔爱玲 | 厂西小区6月30日  厂东小区、检察院小区7月30日 |
| 加强绿化管护 | 清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 清理防疫小区小区绿植搭架1处。 | 戴国平  张红 | 崔爱玲 | 7月15日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 通过发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 戴国平  张红 | 崔爱玲 | 7月15日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇北苑社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：王会文，张瑞宁 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理6个小区的垃圾，清理乱堆乱放21处，清理120处小广告，开展垃圾分类试点6个。 | 清理二中综合楼、金钟楼、外贸小区、绿茵小区、丁吉文巷道、运管小区清理乱堆乱放21处，楼道内小广告120处，开展垃圾分类试点6个。 | 尤丽云  廖军华 | 王红梅  王甜甜 | 6月30日 |
| 治理私搭乱建 | 清理金钟楼、外贸小区违章建筑3处。 | 清理金钟楼3单元201、202私搭乱建2处，拆除外贸小区5单元121违章建筑1处。 | 尤丽云  廖军华 | 王红梅  王甜甜 | 7月28日 |
| 加强绿化管护 | 对绿茵小区公共绿地进行整治，彻底清理绿地内杂草，发挥绿地功能。 | 对绿茵小区二排小二楼前6处公共绿地内杂草进行彻底清理。 | 尤丽云  廖军华 | 王红梅  王甜甜 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 在6个社管小区入口处各悬挂一条横幅，利用每次下网格机会发放宣传手册达200张。 | 在二中综合楼、金钟楼、外贸小区、绿茵小区、丁吉文巷道、运管小区入口处各悬挂一条横幅，向居民发放宣传手册。 | 尤丽云  廖军华 | 王红梅  王甜甜 | 6月18日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇金顺社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：王彦锋，郭萍 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理老旧小区内垃圾杂物、清理乱堆乱放3处，清理4处小广告，开展垃圾分类试点2个，定期开展病媒消杀工作。 | 农具厂市场清理垃圾杂物、整治乱堆乱放现象；原科委楼拆迁，只捣毁了门窗，废弃楼房未清理，屋里居住拾荒老人，清理老人堆放废弃垃圾，联系住建局清理废弃楼房；整治清理科委楼和科技楼之间的道路停放个体商户的电动车。 | 杨阳  王静 | 杨建芬  李佳 | 7月30日 |
| 治理私搭乱建 | 清理农具厂综合楼违章建筑1处。 | 农具厂综合楼消防通道被违章建筑占用，清理私搭乱建1处。 | 杨阳  王静 | 杨建芬  李佳 | 8月15日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 二中对面早市、农具厂市场悬挂宣传条幅2条，发放宣传单300份，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 杨阳  王静 | 杨建芬  李佳 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇和平社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：吴万忠，曹静 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 二网格 | 提升小区环境 | 清理8个小区的垃圾，清理乱堆乱放3处。 | 巨河小区清理乱堆乱放1处，清理平中集资楼小区清理乱堆乱放1处，清理石油公司家属楼清理乱堆乱放1处，配置垃圾箱4个。 | 刘　佳  王燕萍 | 崔丽红 | 6月15日 |
| 加强绿化管护 | 加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿化带中的垃圾杂物。 | 整治平中教师楼居民利用公共用地私自种植2处。 | 刘　佳  王燕萍 | 崔丽红 | 7月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 党校综合楼、林业小区、巨河小区、石油公司家属楼各悬挂1条条幅。 | 刘　佳  王燕萍 | 崔丽红 | 6月10日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇康湖社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：王东平，李建敏 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 三网格 | 提升小区环境 | 清理唐徕湾小区垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展病媒消杀工作。 | 清理26-35号楼楼后南边乱堆树木；清理26、27、32号楼廉租房、车棚及巷道的卫生及楼后乱堆乱放的纸板；联合物业、社区民警整治私拉电线充电行为；协调物业每月消杀两次。 | 刘 斌  史晓媛 | 代惠芳 | 6月20日 |
| 加强绿化管护 | 加大行道树、花池、绿篱以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 清除唐徕湾小区26-35号楼经济适用房及廉租房绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 刘 斌  史晓媛 | 代惠芳 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 悬挂条幅3条、发放宣传单500张，开展环境整治及卫生健康宣传。 | 刘 斌  史晓媛 | 代惠芳 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇太西社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：张学林，张艳玲 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一网格 | 提升小区环境 | 清理小区的垃圾，治理乱堆乱放2处，清理16处小广告，杜绝小区内私拉电线行为定期开展病媒消杀工作。 | 颐民苑小区清理乱堆乱放2处，小广告16处，杜绝小区内私拉电线行为，定期开展病媒消杀工作。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 马莉  李亚萍 | 7月10日 |
| 加强绿化管护 | 及时清除绿化带、草坪杂草、垃圾杂物。 | 清理颐民苑小区内绿化带中的垃圾杂物、10个草坪垃圾杂物，清理小区外围绿化带及小区西侧裸露土地垃圾。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 马莉  李亚萍 | 7月10日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在颐民苑小区悬挂2条环境整治及卫生健康宣传各类条幅，利用网格微信群、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 马莉  李亚萍 | 7月10日 |
| 二、三网格 | 提升小区环境 | 清理三合新居小区的垃圾、乱堆乱放，清理小区小广告30处。 | 协助农牧场、园林场清脏三合新居小区乱堆乱放6处，清理小广告30处。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 高梅  马园 | 8月20日 |
| 治理私搭乱建 | 清理三合新居的私搭乱建4处。 | 协助农牧场、园林场清理三合新居清理的私搭乱建4处。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 高梅  马园 | 8月20日 |
| 加强绿化管护 | 及时清除绿化带垃圾杂物。 | 协助农牧场、园林场清理三和新居小区绿化带垃圾杂物。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 高梅  马园 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在三合新居小区悬挂2条环境整治及卫生健康宣传各类条幅；利用网格微信群、发放宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 黄靖立  袁立涛  杨漫华 | 高梅  马园 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：新利社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：张学林、王彦 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 二、六网格 | 提升小区环境 | 清理乱堆乱放10处， 27栋楼小广告，开展垃圾分类试点1个。 | 新利小区一期清理乱堆乱放10处，27栋楼小广告，开展垃圾分类试点1个。 | 高亚雄  井淑云 | 张娟  陶金霞 | 6月30日 |
| 治理私搭乱建 | 清理私搭乱建2处。 | 新利小区小二楼清理私搭乱建2处 | 高亚雄  井淑云 | 张娟  陶金霞 | 7月30日 |
| 加强绿化管护 | 对新利小区一期14处公共绿地进行整治，清理绿地内垃圾杂物。 | 新利小区需要整治居民利用公共用地私自种植36处，对14处公共绿地进行整治，清理绿地内垃圾杂物。 | 高亚雄  井淑云 | 张娟  陶金霞 | 7月30日 |
| 加大宣传力度 | 悬挂条幅2条、走访入户发放宣传单800余份。 | 在新利小区内悬挂条幅2条，走访入户发放宣传单800余份，并结合微信群等多种方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 高亚雄  井淑云 | 张娟  陶金霞 | 8月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇星海社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：张崇海，贺立 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 六网格 | 提升小区环境 | 清理金西苑、金顺苑、金税苑、信用社、三中家属楼5个老旧小区垃圾杂物、小广告，清洁楼道、乱堆乱放等，杜绝私拉电线充电行为；定期开展星海花园、星海北苑、西花苑、金西苑等小区病媒消杀工作。 | 清理金西苑小区各巷道卫生死角及墙面牛皮癣等；联合社区民警、平安物业整治私拉电线充电行为；协调物业每月开展2次病媒消杀工作。 | 王家敏  罗 娟 | 赵学梅 | 6月30日 |
| 治理私搭乱建 | 整治金西苑小区内乱搭乱建现象，整顿违法违规改扩建行为，拆除占用道路、绿地、公共空间私自搭建的凉棚、围栏等违章建筑。 | 清理三中停车场史凯私搭乱建彩钢棚及巷道卫生；清理金西苑小区A栋西侧火锅店彩钢房，16-72号赵建华遮阳棚，C-1代文章、9栋马龙、16栋杨柏军楼顶私搭乱建鸽笼；联合平安物业定期巡查，一发现及时整治。 | 王家敏  罗 娟 | 赵学梅 | 8月20日 |
| 加强绿化管护 | 治理金税苑小区居民侵占绿地私自种植行为；加大星海花园居民绿篱占道以及其他绿化设施的管护力度；加强绿化设施的日常保洁，及时清除绿篱、花池、绿化带中的垃圾杂物。 | 清除金税苑1号楼后绿地中的垃圾杂物；加强对星海花园小区居民恶意绿篱占道监管。 | 王家敏  罗 娟 | 赵学梅 | 6月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过条幅、宣传单等方式开展环境整治及卫生健康宣传工作，教育引导居民遵守小区管理制度。 | 在金西苑、金顺苑、金税苑、信用社、三中家属楼小区悬挂条副、发放宣传单、上门入户、网格群发布信息等方式开展环境整治及卫生健康宣传，增强居民爱护环境的意识。 | 王家敏  罗 娟 | 赵学梅 | 7月20日 |

城关镇城区环境综合整治社区目标清单

社区：城关镇阳光社区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格小组 | 任务 | 整治内容 | 整治重点 | 责任领导：余燕，马仙 | | 完成时限 |
| 镇责任干部 | 居责任干部 |
| 一、二、八网格 | 提升小区环境 | 清理垃圾杂物，铲除小广告，清洁楼道，乱堆乱放等现象，坚决杜绝私拉电线充电行为，定期开展病媒生物消杀工作。 | 清理畜牧小区、运输小区楼道内乱堆乱放杂物，清除常年堆积的建筑垃圾及生活垃圾，日常保持院内干净，垃圾日产日清。 | 陈兴民 | 梅彩霞 | 6月20日 |
| 治理私搭乱建 | 整顿畜牧小区乱搭乱建现象，整顿私自扩建行为占用公共场所。 | 治理清除畜牧小区门面房钢窗私搭乱建。 | 陈兴民 | 梅彩霞 | 6月20日 |
| 加强绿化管护 | 治理绿地覆盖质量，加强绿化带的日常保洁，及时清除绿化带中的垃圾杂物等。 | 保持铁合金小区绿化带清洁干净、经常清除杂物。 | 陈兴民 | 梅彩霞 | 8月20日 |
| 加大宣传力度 | 通过制作条幅、电子屏、贴通知、发放宣传单等方式开展环境整洁及卫生健康宣传工作，引导居民遵守小区管理制度。 | 在畜牧小区、运输小区、铁合金小区以条幅、微信群、发放宣传单、入户宣传等方式，开展环境整治及卫生健康宣传工作，引导居民严格遵守小区管理制度。 | 陈兴民 | 梅彩霞 | 7月1日 |