|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  平罗县城规划区裸露地整治管护工作责任分工表 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| **一、房屋征收区域的裸露地** | | | | | | | |
| 1 | 新民七队 | 县城44#地块，西邻西环路，南邻纬六路 | 30505.87 | 回填平整、覆盖防护网 | 2018年9月15日 | 住建局 |  |
| 2 | 前进一队 | 县城47#地块，南邻纬八路，北邻唐徕渠 | 27714.07 | 回填平整、绿化 |  |
| 3 | 前进二队 | 县城83#地块 | 14549.55 | 回填平整 |  |
| 4 | 前进四队 | 县城84#、85#地块 | 25968.57 | 处于康家湖范围内，绿化 |  |
| 5 | 前进五队 | 县城88#地块 | 26601.89 | 处于南环路上，清除垃圾、回填平整 |  |
| 6 | 前进六队 | 县城85#地块 | 10769.19 | 回填平整 |  |
| 7 | 前进七队 | 县城85#地块 | 49114.21 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 8 | 前进八队 | 县城86#地块 | 21185.34 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 9 | 前进九队 | 县城86#、87#地块 | 20351.72 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 10 | 前锋一队 | 县城87#、88#地块 | 19945.9 | 回填平整、撒播草籽 |  |
| 11 | 前锋二队 | 县城88#地块 | 12639.5 | 回填平整、绿化 |  |
| 12 | 前卫二队 | 县城88#地块 | 17684.8 | 回填平整、绿化 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 13 | 原大方门片区 | 东风路东侧，唐徕渠北侧 | 46636.7 | 建成停车场 | 2018年9月15日 | 住建局 |  |
| 14 | 三小北侧 | 人民路与翰林大街东北角 | 11678.5 | 平整、覆盖防护网 |  |
| 15 | 前进三队 | 翰林南大街西侧 | 32723.18 | 清除垃圾、回填平整、覆盖防护网 |  |
| 16 | 邮政局大楼拆除空地 | 鼓楼北街东侧 | 2560 | 清除垃圾、建成广场及绿地 |  |
| 17 | 23号地块西北角裸露地块 | 西邻纬二路，北邻纬二路，南邻山水大道，东邻东大西域 | 25467.8 | 回填平整、覆盖防护网 | 交通局 |  |
| 18 | 县城21#地块 | 东邻回民高级中学，南邻地税局 | 19197.4 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 19 | 火车站 | 东至经二路（太西小学）,西至包兰铁路,南至110变电所,北至明水湖鱼场 | 12350 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 20 | 原看守所所在位置裸露地 | 山水大道与纬五路交叉口西南角 | 25033.2 | 覆盖防护网 | 水务局 |  |
| 21 | 金顺小区东北侧 | 山水大道南侧，国税小区东侧 | 4016.5 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 22 | 水务局项目办楼拆迁空地 | 鼓楼南街东侧 | 42783.74 | 建成停车场 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 23 | 一小西侧 | 鼓楼西街与翰林大街交叉口，民主巷 | 12438.1 | 平整场地 | 2018年9月15日 | 教体局 |  |
| 24 | 三中北侧 | 玉皇阁大道与翰林大街交叉口西南角 | 27470.7 | 回填平整、覆盖防护网 |  |
| 25 | 二闸中学家属院 | 东至第五中学、南至唐徕渠、西至翰林大街 | 1295.52 | 平整场地、覆盖防护网 |  |
| 26 | 武装部家属院 | 二幼东侧 | 3210 | 平整场地 |  |
| 27 | 前进卫生院东侧 | 翰林南大街西侧 | 4652 | 平整场地、覆盖防护网 |  |
| 28 | 光辉城市花园北侧 | 鼓楼北街与团结东路交叉口东南角 | 21305.8 | 建成广场 | 林业局 |  |
| 29 | 和平六队、鞋厂家属院 | 北至文昌路、南至和平新居、西至唐徕渠带状公园、东至唐徕大街 | 7323.22 | 撒播草籽 |  |
| 30 | 和平三队 | 鼓楼大街南侧，南大街东侧 | 38383.2 | 平整场地、建设围挡 | 文广局 |  |
| 31 | 四中西侧 | 翰林大街东侧，唐徕渠南侧 | 15947.2 | 平整场地、建设围挡 |  |
| 32 | 老干部楼 | 东至发行路、南至东安小区、西至东风路、北至人民东路 | 1929.79 | 建成绿地及停车场 | 民政局 |  |
| 33 | 原水务局东侧 | 东风路与工农东路交叉口西南角 | 28052.3 | 建设围挡、覆盖防护网 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 34 | 和平四队 | 唐徕渠南侧，纬十路北侧 | 15474.9 | 建成绿地 | 2018年9月15日 | 林业局 |  |
| 35 | 和平七队 | 纬十路北侧，东风路东侧 | 22518.4 | 建设围挡、覆盖防护网 | 城关镇 |  |
| 36 | 老户二队 | 玉皇阁大道东侧与东环路交叉口东南角 | 74522.9 | 建设围挡、覆盖防护网 | 城关镇 |  |
| 37 | 48#地块 | 东至南大街、西至翰林大街、南至拟建道路、北至文昌路 | 149390.5 | 建设围挡、覆盖防护网 | 农牧局 |  |
| 38 | 49#地块 | 东至桥馨佳园小区、西至翰林大街、南至纬八路、北至田州路 | 121509.41 | 建设围挡、覆盖防护网 | 城关镇 |  |
| 39 | 70#地块 | 北至永安东路、西至万佳华府小区、南至中心粮库、西至翰林大街 | 31026.81 | 建设围挡、覆盖防护网 | 城关镇 |  |
| 40 | 德渊路 | 翰林大街北段西侧 | 1850 | 平整场地、覆盖防护网 | 德渊集团 |  |
| 41 | 东大街取直段 | 东大街取直段 | 23510 | 平整场地、覆盖防护网 |  |
| 42 | 山水大道南侧 | 东至萧公大街、西至民族大街、南至新利小区、北至贺兰山路 | 25033.2 | 建设围挡、覆盖防护网 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 43 | 星火二、三队 | 东至109国道、西至唐徕大街、南至平淘路、北至鼓楼东街延伸段 | 132560 | 建设围挡、覆盖防护网 | 2018年9月15日 | 国土局 |  |
| 44 | 星火七队 | 东至唐徕大街、西至唐徕渠、南至文昌路、北至鼓楼东街 | 75594.9 | 建设围挡、覆盖防护网 |  |
| 45 | 太西清真寺 | 火车站 | 43250 | 建设围挡、覆盖防护网 | 宗教局 |  |
| 46 | 铁合金家属院 | 火车站 | 48652 | 建设围挡、覆盖防护网 | 生态区管委会 |  |
| 47 | 简泉碳化硅家属院 | 火车站 | 58930 | 建设围挡、覆盖防护网 |  |
| 48 | 机械厂家属院 | 火车站 | 23510 | 建设围挡、覆盖防护网 | 工信局 |  |
| 49 | 三排庄 | 三排水沟西侧 | 59863 | 建设围挡、覆盖防护网 |  |
| 合计 | 49处 |  | 1568681.48 |  |  |  |  |
| **二、土地出让尚未开发建设完成的裸露地** | | | | | |  |  |
| 1 | 金都家园西侧 | 西环路西侧，三林管业东侧 | 130646.2 | 建设围挡、撒播草籽 | 2018年9月5日 | 市场监督管理局 |  |
| 2 | 金都家园北侧 | 纬三路南侧，金都家园北侧 | 37498.1 | 覆盖防护网 | 交通局 |  |
| 3 | 明月新村北侧 | 西环路西侧 | 31623 | 撒播草籽 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 4 | 水印荣庭南侧 | 玉皇阁大道东段与发行路交叉口东北角 | 11785.6 | 覆盖防护网 | 2018年9月5日 | 住建局 |  |
| 5 | 康湖水岸北侧 | 县城39#地块，北邻唐徕渠，东邻萧公大街 | 36461.6 | 覆盖防护网 |  |
| 6 | 种子博览城 | 县城72#地块，发行路东侧，唐徕渠西侧 | 32774.1 | 覆盖防护网 | 林业局 |  |
| 7 | 千禧合院北侧 | 经五路南侧 | 21323.1 | 覆盖防护网 | 商务经合局 |  |
| 8 | 世名颐和 | 经五路与东环路交叉口东南角 | 22185.6 | 覆盖防护网 |  |
| 合计 | 8处 |  | 324297.3 |  |  |  |  |
| **三、存量建设用地内裸露地** | | | | | |  |  |
| 1 | 35#地块 | 西环路与纬二路交叉口东南角 | 169153.8 | 建设围挡、撒播草籽 | 2018年9月10日 | 国土局 |  |
| 2 | 41#地块 | 鼓楼大街与西环路交叉口东北角 | 129012.9 | 建设围挡、撒播草籽 |  |
| 3 | 43#地块 | 县城43#地块，唐徕大街东侧，纬六路南侧 | 159397.4 | 建设围挡、撒播草籽 | 人社局 |  |
| 4 | 中医院北侧 | 中医院北侧，民族大街西侧 | 6555.7 | 建设围挡、撒播草籽 | 卫生计划局 |  |
| 5 | 58#地块东北角 | 县城58#地块，纬十路与经五街交叉口西南角 | 27730.12 | 建设围挡、撒播草籽 | 发改科技局 |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| 6 | 公共服务中心西侧 | 建设路北侧，公共服务中心西侧 | 20511.4 | 建成停车场 | 2018年9月10日 | 住建局 |  |
| 7 | 万佳华府西区 | 县城51#地块，北邻纬八路，东邻万家华府 | 46792.1 | 建设围挡、撒播草籽 | 城关镇 |  |
| 合计 | 7处 |  | 559153.42 |  |  |  |  |
| **四、建筑红线退距内裸露地** | | | | | |  |  |
| 1 | 永康花园居住区 | 永康花园居住区北侧 | 2849.1 | 建成绿地 | 2018年8月28日 | 县住建局 |  |
| 2 | 鼓楼南街延伸段 | 万家华府东侧的分车带和行道树 | 2246.5 | 建成绿地 |  |
| 3 | 南环路 | 接引寺门前单排行道树 | 9196.1 | 建成绿地 |  |
| 4 | 南环路 | 接引寺门前 | 建成绿地 |  |
| 5 | 姚福路 | 康湖水岸南围墙边 | 3115 | 建成绿地 |  |
| 6 | 万佳上和城 | 万佳上和城西侧 | 8021.8 | 建成绿地 |  |
| 7 | 31号地 | 34号地南围墙、西围墙、东围墙 | 9315.9 | 建成绿地 |  |
| 8 | 八中 | 八中西围墙、南围墙 | 3144 | 建成绿地 |  |
| 合计 | 8处 |  | 37888.4 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 位置 | 用地面积（㎡） | 整治措施 | 移交时间 | 管护单位 | 备注 |
| **五、城郊结合部集体未利用土地** | | | | | |  |  |
| 1 | 34号地块安置房小区北侧裸露地 | 县城34#地块，唐徕大街与西环路交叉口 | 101834.4 | 平整场地、覆盖防护网、建设围挡 | 2018年9月10日 | 住建局 |  |
| 2 | 殡仪服务中心南侧 | 县城28#地块，民族大街东侧 | 19931.7 | 建设围挡、覆盖防护网 | 民政局 |  |
| 3 | 垃圾转运站 | 民族大街西侧 | 10495.9 | 建设围墙、撒播草籽 |  |
| 4 | 吉元东北角 | 民族大街北侧 | 5420.9 | 建设围墙、撒播草籽 | 财政局 |  |
| 5 | 吉元东南角 | 民族大街与山水大道交叉口西北角 | 9987.5 | 建成绿地 | 国土局 |  |
| 6 | 发行路西侧 | 玉皇阁大道东段北侧，发行路西侧 | 10827.7 | 建设围挡、撒播草籽 | 文广局 |  |
| 7 | 新利小区北侧 | 民族大街与纬二路交叉口东北角 | 32072.3 | 平整场地、散播草籽 | 城关镇 |  |
| 合计 | 7处 |  | 190570.4 |  |  |  |  |
| 总计 | 79处 |  | 2680591 |  |  |  |  |