附件

平罗县2021年10件民生实事办理情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 完成  投资 |
| 1 | 实施城市交通安全项目 | 在县城主要路口安装8处行人过街指示系统、26处导向标牌，调整43个路口渠划，增设非机动车道，施划28处斑马线，保障行人行车安全。 | 公安局 | （1）投资109万元，安装投用8处行人过街指示系统。  （2）完成安装导向标牌26处，调整43个路口渠划，增设非机动车道，施划斑马线28处。 | 109万 |
| 2 | 实施农村道路安全工程 | 新建改建农村道路34.3公里，改造危桥2座，安装标牌408块、减速带1376米、信号灯及电子警察系统3组，施划各类标线10000平方米，开展道路交通安全培训4000人次，保障道路交通安全。 | 交通局  公安局 | （3）建成盛华阳光产业路、自然村通硬化路、奶牛场二期入场道路28.37公里。  （4）完成宝丰兴胜村中心路、渠口六羊村中心路、高庄新村肉牛场入场道路等14条30公里农村路改建。  （5）完成陶左公路三排桥、黄宝公路五排桥2座危桥改造。  （6）完成安装标牌408块、减速带1376米、信号灯及电子警察系统，施划各类标线10000平方米。  （7）开展交通安全培训71期4000人次。 | 4857万 |
| 3 | 实施老旧小区改造工程 | 完成14个老旧小区6万平方米室外基础设施改造，持续改善市民居住环境。 | 住建局 | （8）14个老旧小区6万平方米室外基础设施改造已完成全部建设内容。 | 5122万 |
| 4 | 实施城市公共服务提升工程 | 在县城新建公厕7个，改造公厕9个，完善城市服务功能。 | 住建局 | （9）新建人大楼东侧等7个公厕已全部完工并投入使用。  （10）改造白马拉缰等9个公厕已全部完工并投用。 | 900万 |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 完成  投资 |
| 5 | 实施校园安全保障项目 | 在35所中小学(幼儿园）校门口安装硬质防撞设施，保障校园安全。 | 教体局 | （11）已完成35所中小学(幼儿园）校门口267根防撞柱安装。 | 318万 |
| 6 | 实施学生近视防控行动 | 为22所中小学安装学生护眼照明护具及可调节式课桌椅，对中小学生进行视力筛查，建立“一人一档”，构建儿童青少年近视预防体系。 | 教体局 | （12）已完成22所学校640间教室护眼照明灯具安装、4365套可调节式课桌椅分配。  （13）已完成视力健康档案系统4万多名学生基本信息录入。 | 426万 |
| 7 | 实施孕妇健康检查项目 | 免费为全县孕妇开展唐氏综合症产前筛选和四维彩超检，提高出生人口质量。 | 卫健局 | （14）共开展四维彩超检查1073例。  （15）共开展唐氏筛查1064例。 | 42万 |
| 8 | 实施老年人健康关爱工程 | 免费为全县65岁以上老人接种流感疫苗，增强老年人健康获得感。 | 卫健局 | （16）全县无流感疫苗接种禁忌症且自愿接种流感疫苗人数为15571人，截至目前已接种疫苗13980人。 | 179万 |
| 9 | 实施宜居环境提升项目 | 在县城新建7个生态停车场、5个小微游园，规范城区车辆停放秩序，方便群众休闲健身。 | 住建局  德渊集团 | （17）已完成109国道东侧等7个生态停车场建设。  （18）已完成山水大道与民族大街交叉口等5个小微游园建设。 | 2000万 |
| 10 | 实施城乡居民养老金提标工程 | 在国家和自治区规定标准的基础上，为全县2.5万名享受养老保险待遇人员，每人每月再增加5元，让更多人民群众共享改革发展成果。全年计划发放7130万元，调增145万元。 | 人社局 | （19）已为2.49万人发放养老金5930.68万元，其中，增资120万元，12月初完成最后一次发放。 | 120万 |