目 录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	10

（一）绩效评价目的	10

（二）绩效评价对象和范围	10

（三）评价原则	11

（四）评价依据	12

（五）评价方法	12

（六）评价程序	13

（七）评价指标体系	14

三、项目组织实施及管理绩效评价分析	14

（一）项目组织实施及管理情况	14

（二）项目组织实施及管理评价指标分析	20

四、资金管理绩效评价分析	43

（一）资金管理及支付情况	43

（二）资金管理及支付评价指标分析	46

五、项目效益指标分析	53

（一）经济效益（9分）	53

（二）社会效果（9分）	57

（三）生态效果（9分）	60

（四）可持续影响力（3分）	63

六、评价结论	64

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	66

（一）主要经验及做法	66

（二）存在的问题及原因分析	66

八、建议	67

2019年度自治区环保专项污染治理资金绩效评价

平罗县财政局：

接受贵单位的委托，对“2019年度自治区环保专项污染治理资金”开展绩效评价工作。绩效评价是根据被评价单位提供的项目资料、明细账、会计凭证、内控制度、工作计划等有关资料进行的，这些资料的真实性、合法性、完整性由被评价单位负责；我们的责任是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目内容

（1）根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅2019年9月30日下发的《关于下达自治区环保专项用于污染治理预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]568号）文件，拨付石嘴山市生态环境局平罗分局水污染治理项目平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设资金1000.00万元，项目建设内容为日处理污水30,000.00立方米；拨付石嘴山市生态环境局平罗分局能力建设资金20.00万元，主要用于检验监测和执法设备等。

（2）2019年5月28日，宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅下发《关于下达2019年地方政府新增一般证券资金安排污染防治预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]263号），将2019年污染治理资金指标49000万元予以拨付，专项用于污染治理能力建设，其中拨付至石嘴山市生态环境局平罗分局大气污染防治专项资金1209.00万元，具体为：燃煤污染控制项目资金和燃煤锅炉淘汰治理项目资金409.00万元，用于平罗县区域内500户2000吨劣质散煤进行清洁煤置换，按照项目计划总投资额的50%进行补助，以及对实施燃煤锅炉淘汰的单位进行补助；工业污染治理项目资金400万元，用于18个大气污染治理项目，以实际投资额10%予以补助；挥发性有机物治理项目资金400万元，用于对实施挥发性有机物治理项目的单位，以项目实际投资额的10%予以补助。

（3）2019年7月3日，石嘴山市生态环境局平罗分局《关于报备2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的报告》（平环发[2019]56号），按照自治区财政厅 自治区生态环境厅《关于下达2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金预算指标的通知》（宁财（建）指标[2019]90号）要求，结合大气、水污染治理任务实际，就2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金进行分配安排，涉及项目为：道路扬尘治理项目，计划在平罗县范围内开展道路扬尘污染治理工作；规范化治理项目，计划分行业选择10-15家开展烟气治理、工业堆场等治理、燃煤锅炉治理措施到位，且效果好的示范企业进行补助，实现以奖促改；崇岗煤炭集中区环境综合整治项目，计划用于散乱污企业整治；污染防治宣传费，计划用于污染防治宣传产生的成本费用以及邀请专家技术服务费；农村面源污染治疗项目，计划配套相应的清洁湿扫车辆；农村污水处理厂提标改造及设备设施维修项目，计划用于陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理设备设施提标改造及维护维修。

（4）2019年8月19日，宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅下发《关于下达2019年度中央财政大气污染防治资金预算的通知》（宁财（资环）指标[2019]496号），将大气污染防治专项资金予以下达，其中下达至平罗县政府专项资金69.00万元，资金主要用于燃煤锅炉淘汰改造，项目由石嘴山市生态环境局平罗分局管理实施。

### 2.资金投入和使用情况

截至2020年7月10日，2019年度自治区环保专项污染治理资金投入共计3200.00万元，资金已全部到位，累计使用共计1900.6187万元。具体明细如下：

#### （1）水污染和固废治理及能力建设

截至2020年7月10日，该项资金投入共计1020.00万元，资金使用共计1,000.00万元，分为两个项目：一是平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，计划安排资金1,000.00万元，截至2020年7月10日，石嘴山市生态环境局平罗分局已将专项资金1,000.00万元拨付至宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司，由宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司将资金下拨至项目建设管理单位平罗县德渊工业废水综合处理有限公司，已用于支付施工款。二是能力建设资金，计划安排资金20.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用。

#### （2）大气污染防治项目

截至2020年7月10日，该项资金投入共计1,209.00万元，资金使用共计122.40万元，分为三个项目：一、燃煤污染控制工程，该工程细化为两个子项目：一是清洁煤污染置换项目，计划安排资金200.00万元，对平罗县区域内500户2,000.00吨劣质散煤进行清洁煤置换，项目计划总投资400.00万元，按照50%进行补助，拟补助资金200.00万元，截至2020年7月10日，该项资金已全部到位，尚未使用；二是燃煤锅炉淘汰治理项目，计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，其中：燃煤锅炉淘汰5台15蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助45.00万元；燃煤锅炉实施煤改气改电7台21.15蒸吨，每蒸吨补助5.00万元，拟补助106.00万元，散煤“双替代”44台17.68蒸吨，每蒸吨补助3.00万元，拟补助58.00万元，截至2020年7月10日，该项资金已全部到位，累计支付122.40万元。二、工业污染治理项目，计划安排资金400.00万元，按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，以实际投资额10%予以补助。其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，项目计划总投资600.00万元，拟补助60.00万元；工业氮氧化物治理项目1个，项目计划总投资600.00万元，拟补助资金60.00万元；工业二氧化硫治理项目4个，项目计划总投资1,500.00万元，拟补助资金150.00万元；工业无组织烟气治理项目8个，项目计划总投资1,120.00万元，拟补助资金112.00万元；工业炉窑治理项目4个，项目计划总投资180.00万元，拟补助资金18.00万元。截至2020年7月10日，工业污染治理资金已全部到位，尚未使用支付。三、挥发性有机物治理项目，计划安排资金400.00万元，对实施挥发性有机物治理的8个项目，以实际投资额10%予以补助，项目计划总投资4,000.00万元，拟补助资金400.00万元。截至2020年7月10日，挥发性有机物治理资金已全部到位，尚未使用支付。

#### （3）2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金

截至2020年7月10日，该项资金投入共计902.00万元，资金使用共计728.2187万元。分为六个项目：道路扬尘治理项目，分配奖补资金20.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用支付；规范化治理项目，分配奖补资金100.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用支付；崇岗煤炭集中区环境综合整治项目，分配奖补资金100.00万元，截至2020年7月10日，该项资金已由石嘴山市生态环境局平罗分局拨付至平罗县煤炭集中区服务中心；污染防治宣传费，计划分配奖补资金50.00万元，截至2020年7月10日，该项资金累计使用10.80万元；农村面源污染治疗项目，计划分配奖补资金170.00万元，截至2020年7月10日，该项资金170.00万元已由石嘴山市生态环境局平罗分局拨付至平罗县煤炭集中区服务中心，用于清洁车辆购置支出169.60万元；农村污水处理厂提标改造及设备设施维修项目，计划分配奖补资金462.00万元，截至2020年7月10日，石嘴山市生态环境局平罗分局已将专项资金462.00万元拨付至宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司，由宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司将资金下拨至项目建设管理单位平罗县德渊污水处理有限公司，用于陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造及维护维修项目，平罗县德渊污水处理有限公司使用该资金累计支付447.8187万元。

#### （4）中央大气污染防治资金

截至2020年7月10日，该项资金投入共计69.00万元，资金使用共计50.00万元，资金使用全部为支付平罗县公安局燃煤锅炉煤改电补助资金。

## （二）项目绩效目标

2019年度自治区环保专项污染治理资金主要围绕水污染和固废治理、大气污染防治、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金等方面开展。具体为：

### 1．水污染和固废治理方面

实施平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，项目建设规模为日处理污水30000立方米，新建预处理车间、调节池、水解酸化池、二沉池、提升泵站、臭氧制备间等，配套建设综合楼、围墙等大门及厂区管道等附属设施，解决平罗工业园区各企业排水问题，进行一步完善污水处理厂处理效果，提高工业园区的污水收集率、污水处理率和利用率，减轻对黄河的污染；

### 2．大气污染防治方面

（1）对平罗县区域内500户2000吨劣质散煤进行清洁煤置换，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，进一步提高居民及商户清洁煤使用率，加大清洁煤替代散煤力度，减少散煤燃烧污染；

（2）按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，工业氮氧化物治理项目1个，工业二氧化硫治理项目4个，工业无组织烟气治理项目8个，工业炉窑治理项目4个，减少烟粉尘排放；

（3）实施挥发性有机物治理的8个项目，减少挥发性有机物排放。

### 3．2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金方面

（1）道路扬尘治理项目。计划在平罗县范围内开展道路扬尘污染治理工作；

（2）规范化治理项目。计划分行业选择10-15家开展烟气治理、工业堆场等治理、燃煤锅炉治理措施到位，且效果好的示范企业进行补助，实现以奖促改；

（3）崇岗煤炭集中区环境综合整治项目。计划用于散乱污企业整治，减少环境污染，改善周边环境；

（4）农村面源污染治理项目。配套相应的清洁湿扫车辆，采购交大神舟牌街道吸尘车3台，以提高环卫清扫能力；

（5）农村污水处理方面。在陶乐镇和黄渠桥镇实施农村污水处理厂提标改造及维护维修项目，提高水资源的重复利用率，缓解水资源供需矛盾，促进农业生产的发展，改善农村地区的生态环境，提高居民的生活环境质量，降低与污染有关的疾病传播，促进社会的和谐发展。

### 4．中央大气污染防治资金方面

对平罗园区及各乡镇3台、公安局各乡镇分所5台燃煤锅炉淘汰改造。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

1．根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）文件以及《平罗县预算绩效管理实施细则》，对由石嘴山市生态环境局平罗分局使用的2019年度自治区环保专项污染治理资金的投入、过程、产出、效果进行客观、公正的评价。

2．通过绩效评价，找出项目存在的问题，提出改进的具体建议。

3．通过绩效评价，加强预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以及促进各部门提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价对象和范围

对2019年度自治区环保专项污染治理资金进行绩效评价，涉及的项目和专项资金明细如下：

### 1．水污染和固废治理及能力建设

（1）平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，涉及水污染和固废治理专项资金1,000.00万元；

（2）石嘴山市生态环境局平罗分局能力建设项目，涉及能力建设专项资金20.00万元。

### 2．大气污染防治项目

（1）石嘴山市生态环境局平罗分局燃煤污染控制项目和燃煤锅炉淘汰治理项目，涉及大气污染防治专项资金409.00万元；

（2）石嘴山市生态环境局平罗分局工业污染治理项目，涉及大气污染防治专项资金400.00万元；

（3）石嘴山市生态环境局平罗分局挥发性有机物治理项目，涉及大气污染防治专项资金400.00万元。

### 3．2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金

（1）道路扬尘治理项目、规范化治理项目、崇岗煤炭集中区环境综合整治项目、污染防治宣传费以及农村面源污染治疗项目，涉及2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金440.00万元；

（2）陶乐镇和黄渠桥镇农村污水处理厂提标改造及设备维修项目，涉及2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金462.00万元。

### 4．中央大气污染防治资金

平罗园区及各乡镇3台、公安局各乡镇分所5台燃煤锅炉淘汰改造项目，涉及中央大气污染防治资金69.00万元。

## （三）评价原则

1．科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2．公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3．绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

## （四）评价依据

1．中华人民共和国预算法；

2．中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3．财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167 号）；

4．财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）；

5．财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

6．《平罗县预算绩效管理实施细则》

7．各项目政策文件、管理制度、管理办法等；

8．财政项目下达的预算资金指标、批复的项目绩效目标；

9．预算项目职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及项目实施方案；

10．相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

11．其他有关的依据。

## （五）评价方法

在评价过程中，主要采用以下五种评价方法

1．获取项目实施单位的相关资料，分析项目实施的情况、完成情况、管理情况及与评价有关的数据；

2．运用评分法分析评价所涉及项目实施中实现的指标：项目资金管理指标，项目组织管理指标，项目绩效指标的完成情况；

3．运用成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法对项目实施的效益进行分析评价；

4．运用因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，对项目实施的效益进行分析评价；

5．调查测试分析所涉及项目的绩效，实地查看项目实施情况。

## （六）评价程序

主要实施程序为：

第1步：前期准备

前期准备包括确定绩效评价任务、评价任务的组织实施模式，编制评价任务大纲，对项目进行前期摸底。

第2步：评价指标设计

根据项目前期摸底情况编制评价实施方案，包括明确评价目标，设置评价指标体系表、选择评价方法、安排评价小组人员等。

第3步：评价实施过程

按照评价实施方案开展绩效评价，包括基础数据收集、现场调研、访谈调研、社会调查等。

第4步：评价报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行合规性检查，保证数据的真实有效性。此后，对数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在此过程中要与项目委托单位和被评价单位及时进行沟通，并在报告中客观公正的反映对方的意见和建议，提交委托方。

## （七）评价指标体系

根据项目整体支出的特点及相关法律、法规的要求，本次绩效评价指标体系共分为3级。一级指标体系分为3大项，分别为项目组织实施及管理（40分）、资金管理及支付（30分）、项目效益（30分）、。二级指标体系分为13大项，分别为项目立项（4分）、绩效目标（4分）、业务管理（8分）、实际完成率（8分）、完成及时率（8分）、质量达标率（8分）；资金投入（8分）、资金落实（9分）、财务管理（13分）；经济效益（9分）、社会效益（9分）、生态效益（9分）、可持续影响（3分）。三级指标体系分为36项，详细列示了每一个指标及分值、指标解释、评分标准。

# 三、项目组织实施及管理绩效评价分析

## （一）项目组织实施及管理情况

2019年度自治区环保专项污染治理资金主要围绕水污染和固废治理、大气污染防治、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金等方面开展。具体为：

### 1．水污染和固废治理及能力建设方面

#### 1.1 水污染和固废治理

根据平罗县发展和改革局下发的《关于平路工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程项目初步设计的批复》（平发改发[2019]186号）文件，批复平罗县德渊工业废水综合处理有限公司实施平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，项目建设规模为日处理污水30000立方米，新建预处理车间、调节池、水解酸化池、二沉池、提升泵站、臭氧制备间等，配套建设综合楼、围墙等大门及厂区管道等附属设施，解决平罗工业园区各企业排水问题，进行一步完善污水处理厂处理效果，提高工业园区的污水收集率、污水处理率和利用率，减轻对黄河的污染。

该项目由平罗县德渊工业废水综合处理有限公司委托宁夏正宏工程咨询有限公司对项目设计单位、施工单位、监理单位等代理招标，确定项目参与单位，如：土建施工由宁夏建工集团有限公司中标，监理由宁夏巨正建设监理咨询有限公司中标，设备采购及安装分别由连际科技集团有限公司、湘潭水利电力开发有限公司、亚太泵阀有限公司、中节能兆盛环保有限公司、上海仁创环境科技有限公司、江苏通用环保集团有限公司等单位中标，并签订相关合同。

项目于2019年8月29日开工建设，2020年4月21日通水调试。于2020年7月3日完成竣工验收，验收合格。

该项目基本按照《基本建设财务规则》、《宁夏回族自治区招标投标管理办法》等项目管理的有关规定实施及管理，基本按照初步设计批复批准的建设规模和建设内容组织实施，基本符合项目“四制”管理规定。

#### 1.2 能力建设项目

截至2020年7月10日，能力建设资金尚未使用。

### 2．大气污染防治方面

根据宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅2019年5月28日下发的《关于下达2019年地方政府新增一般证券资金安排污染防治预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]263号）文件，以及《平罗县2019年自治区污染防治项目资金使用计划》，石嘴山市生态环境局平罗分局为项目资金管理单位，按照资金使用计划对项目进行资金补助。具体如下：

#### 2.1 燃煤污染控制工程

（1）清洁煤置换项目

按照资金使用计划，对平罗县区域内500户2000吨劣质散煤进行清洁煤置换，项目计划总投资400.00万元，按照50%进行补助，拟补助资金200.00万元，项目承担单位为平罗县发改局，由石嘴山市生态环境局平罗分局对其进行资金补助，截至2020年7月10日，补助资金尚未发放。

（2）燃煤锅炉淘汰治理项目

按照资金使用计划，对平罗园区、各乡镇的企业或商户进行燃煤锅炉淘汰治理，拟补助资金209.00万元，细分为54项补助，企业或商户完成淘汰治理后，由石嘴山市生态环境局平罗分局组织验收小组，对锅炉淘汰治理情况进行验收，验收通过后拨付企业或商户补助资金。截至2020年7月10日，累计完成补助49项，尚未完成补助5项，分别为：宁夏滨河海利建材有限公司煤改气项目、宁夏众城新能源科技有限公司锅炉治理项目、宁夏精细化工基地管委会绿化队锅炉治理项目、天逸酒楼锅炉治理项目、平罗县富盈豆制品厂锅炉治理项目。

#### 2.2 工业污染治理项目

按照资金使用计划，安排补助资金400.00万元，项目资金管理单位为石嘴山市生态环境局平罗分局，项目承担单位为平罗园区各治理企业，涉及工业大气污染治理项目18个，以实际投资额10%予以补助。其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，项目计划总投资600.00万元，拟补助60.00万元；工业氮氧化物治理项目1个，项目计划总投资600.00万元，拟补助资金60.00万元；工业二氧化硫治理项目4个，项目计划总投资1,500.00万元，拟补助资金150.00万元；工业无组织烟气治理项目8个，项目计划总投资1,120.00万元，拟补助资金112.00万元；工业炉窑治理项目4个，项目计划总投资180.00万元，拟补助资金18.00万元。各项目承担单位完成项目后，向石嘴山市生态环境局平罗分局提交项目实际完成投资的相关资料，如：施工合同、设备购置合同、发票、项目完工报告、由第三方出具的项目绩效评价报告等资料，石嘴山市生态环境局平罗分局根据提交的项目资料进行审核验收，审核通过后予以拨付相关补助资金。截至2020年7月10日，该补助资金400.00万元尚未拨付使用。

#### 2.3 挥发性有机物治理

根据资金使用计划，安排补助资金400.00万元，涉及8个挥发性有机物治理项目，项目资金管理单位为石嘴山市生态环境局平罗分局，项目承担单位分别为丽珠集团（宁夏）制药有限公司、宁夏新安科技有限公司、宁夏格瑞精细化工有限公司、宁夏贝利特生物科技有限公司、平罗县阳光焦化有限公司。各项目承担单位完成项目后，向石嘴山市生态环境局平罗分局提交项目实际完成投资的相关资料，如：施工合同、设备购置合同、发票、项目完工报告、由第三方出具的项目绩效评价报告等资料，石嘴山市生态环境局平罗分局根据提交的项目资料进行审核验收，审核通过后予以拨付相关补助资金。截至2020年7月10日，该补助资金400.00万元尚未拨付使用。

### 3．2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金方面

根据石嘴山市生态环境局平罗分局《关于报备2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的报告》（平环发[2019]56号）文件，项目资金管理单位为石嘴山市生态环境局平罗分局，负责考核奖补资金的拨付，具体明细如下：

#### 3.1 道路扬尘治理项目

计划在平罗县范围内开展道路扬尘污染治理工作，项目实施单位为平罗县交通局，截至2020年7月10日，该项奖补资金尚未拨付使用；

#### 3.2 规范化治理项目

计划分行业选择10-15家开展烟气治理、工业堆场等治理、燃煤锅炉治理措施到位，且效果好的示范企业进行补助，实现以奖促改；项目实施单位为石嘴山市生态环境局平罗分局，截至2020年7月10日，该项目尚未实施，资金尚未拨付使用。

#### 3.3 崇岗煤炭集中区环境综合整治项目

计划用于散乱污企业整治，减少环境污染，改善周边环境，项目实施单位为平罗县煤炭集中区服务中心。截至2020年7月10日，该考核奖补资金已全部拨付至平罗县煤炭集中区服务中心。

#### 3.4 农村面源污染治理项目

计划用于配套相应的清洁湿扫车辆，采购交大神舟牌街道吸尘车3台，以提高环卫清扫能力。平罗县煤炭集中区服务中心为项目实施单位，于2020年3月31日通过政府招标采购方式确定供货商，中标单位为石嘴山市吉峰金辉农机汽车有限公司，并与中标单位签订车辆协议供货合同，截至2020年7月10日，该考核奖补资金已全部拨付至平罗县煤炭集中区服务中心，车辆已交付使用。

#### 3.5 农村污水处理方面

计划用于陶乐镇和黄渠桥镇农村污水处理厂提标改造及维护维修项目，平罗县德渊污水处理有限公司为项目实施单位，通过委托宁夏正宏工程咨询有限公司代理招标，确定项目施工单位，并签订相关合同，截至2020年7月10日，该考核奖补资金已全部拨付至平罗县德渊污水处理有限公司，项目已完工。

### 4．中央大气污染防治资金方面

对平罗园区及各乡镇3台、公安局各乡镇分所5台燃煤锅炉淘汰改造，平罗县公安局为项目主要实施单位，通过招标采购方式确定设备供货单位，并签订政府采购项目供货合同。项目完工后，经专家验收，验收通过。

## （二）项目组织实施及管理评价指标分析

### 1．项目立项（4分）

#### 1.1 立项依据充分性（2分）

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（1）评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评分标准：

有一项不满足扣0.5分，最低得0分。

（2）评价过程：

经检查，2019年度自治区环保专项污染治理资金的使用，提交了《关于呈报平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程可行性研究报告的请示》、《关于呈报平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程项目初步设计的请示》、《关于呈报平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程项目初步设计的批复》、《关于报备2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的报告》、《关于拨付2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的请示》、《关于报备2019年已下达污染治理资金使用计划的报告》等立项依据，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的要求，符合政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未见与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（3）评价结论：

2019年度自治区环保专项污染治理资金项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的要求，立项依据充分。得2分。

#### 1.2 立项程序规范性（2分）

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（1）评价要点：

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

评分标准：

有一项不满足扣1分，最低得0分。

（2）评价过程：

经检查，2019年度自治区环保专项污染治理资金的使用，按照规定程序申请立项，提交了《关于宁夏平罗工业园区循环经济试验园污水处理厂二期项目建设的意见》、《关于呈报平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程项目初步设计的请示》、《关于呈报平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程项目初步设计的批复》、《关于报备2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的报告》、《关于拨付2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的请示》、《关于报备2019年已下达污染治理资金使用计划的报告》等立项文件，所递交的立项文件符合相关规定的要求，按照规定的程序设立，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。

（3）评价结论：

2019年度自治区环保专项污染治理资金项目立项符合相关要求，项目立项相关程序规范。得2分。

### 2．绩效目标（4分）

#### 2.1 绩效目标合理性（2分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（1）评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

评分标准：

有一项不满足扣1分，最低得0分。

（2）评价过程：

取得了2019年度自治区环保专项污染治理资金的相关资料，绩效目标主要围绕水污染和固废治理、大气污染防治、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金等方面。例如：实施平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，改善平罗园区企业用水问题；实施燃煤锅炉淘汰治理项目，进一步提高居民及商户清洁煤使用率，加大清洁煤替代散煤力度，减少散煤燃烧污染；实施工业烟粉尘达标治理项目和工业无组织烟气治理项目，减少粉尘污染；实施挥发性有机物治理项目，减少挥发性有机物排放；在陶乐镇和黄渠桥镇实施农村污水处理厂提标改造及维护维修项目，提高水资源的重复利用率，缓解水资源供需矛盾，促进农业生产的发展，改善农村地区的生态环境，提高居民的生活环境质量，降低与污染有关的疾病传播，促进社会的和谐发展等。项目有合理的绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）评价结论：

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标比较合理。得2分。

#### 2.2 绩效指标明确性（2分）

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（1）评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）评价过程：

取得了《关于拨付2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的请示》、《关于报备2019年已下达污染治理资金使用计划的报告》等项目资料，经检查，项目绩效指标为：“1.平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，计划安排资金1000.00万元，建设规模为日处理污水30000立方米，新建预处理车间、调节池、水解酸化池、二沉池、提升泵站、臭氧制备间等，配套建设综合楼、围墙等大门及厂区管道等附属设施，解决平罗工业园区各企业排水问题，进行一步完善污水处理厂处理效果，提高工业园区的污水收集率、污水处理率和利用率，减轻对黄河的污染。2. 燃煤污染控制工程，该工程细化为两个子项目：一是清洁煤污染置换项目，计划安排资金200.00万元，对平罗县区域内500户2000.00吨劣质散煤进行清洁煤置换，项目计划总投资400.00万元，按照50%进行补助，拟补助资金200.00万元；二是燃煤锅炉淘汰治理项目，计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，其中：燃煤锅炉淘汰5台15蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助45.00万元；燃煤锅炉实施煤改气改电7台21.15蒸吨，每蒸吨补助5万元，拟补助106.00万元，散煤“双替代”44台17.68蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助58.00万元。3. 工业污染治理项目计划安排资金400.00万元，按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，以实际投资额10%予以补助，其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，项目计划总投资600万元，拟补助60万元；工业氮氧化物治理项目1个，项目计划总投资60万元，拟补助资金60万元；工业二氧化硫治理项目4个，项目计划总投资1500万元，拟补助资金150万元；工业无组织烟气治理项目8个，项目计划总投资1120万元，拟补助资金112万元；工业炉窑治理项目4个，项目计划总投资180万元，拟补助资金18万元。4. 挥发性有机物治理项目，计划安排资金400.00万元，对实施挥发性有机物治理的8个项目，以实际投资额10%予以补助，项目计划总投资4000万元，拟补助资金400万元。”等指标。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（3）评价结论：

项目绩效指标比较明确，依据绩效目标设定的绩效指标比较清晰、细化、可衡量。得2分。

### 3．业务管理（8分）

#### 3.1 管理制度健全性（3分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（1）评价要点：

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

评分标准：

第一项不满足得0分，第二项不满足得1分。

（2）评价过程：

取得了项目建设管理单位的业务管理制度，如：《平罗县环境保护局政府采购管理制度》、《平罗县环境保护局基本建设工程管理办法》以及《关于做好燃煤锅炉淘汰工作的通知》等管理制度。项目建设单位已制定或具有相应的业务管理制度；且相关制度合法、合规、完整。

（3）评价结论：

经检查，项目建设管理单位的业务管理制度健全，对项目顺利实施的保障程度较高；得3分。

#### 3.2 制度执行有效性（2分）

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

（1）评价要点：

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

评分标准：

有一项不满足扣2分，最低得0分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的资料，如：项目合同书、验收报告、环境影响评价等资料，经检查，项目建设管理单位遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

（3）评价结论：

经检查，本项目业务管理制度执行有效，得4分。

#### 3.3 项目质量可控性（3分）

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

（1）评价要点：

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

评分标准：

第一项不满足得0分，第二项不满足得1分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的业务管理制度，经检查，项目建设管理单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准，通过组织专家进行验收的方式，确保项目质量可控性。

（3）评价结论：

经检查，本项目质量可控性较高，得3分。

### 4．实际完成率（8分）

#### 4.1 水污染和固废治理及能力建设（2分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评分标准：

得分=实际完成率*2分。

（2）评价过程：

对水污染和固废治理及能力建设项目进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数2个，具体为：水污染防治资金1,000.00万元用于平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程，能力建设资金20.00万元拨付至石嘴山市生态环境局平罗分局用于能力建设项目。截至2020年7月10日，水污染防治资金1,000.00万元已拨付使用，能力建设资金20.00万元尚未支付使用；实际完成率=（1/2）×100%=50.00%。

（3）评价结论：

水污染和固废治理及能力建设项目实际完成率为50.00%，项目工作任务目标的实现程度一般；得1.00分。

#### 4.2 大气污染防治项目（2分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评分标准：

得分=实际完成率*2分。

（2）评价过程：

对大气污染防治项目进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数3个，分为一级子项目10个，二级子项目77个，资金使用情况明细如下：

| 序号 | 项目 | 一级子项目 | 二级子项目 | 计划资金 | 资金使用完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 散煤治理项目 | 散煤治理项目 | 200.00 | 未使用 |
| 2 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉淘汰治理项目 | 宁夏广华奇思活性炭有限公司工业锅炉4蒸吨拆除项目 | 12.00 | 已完成 |
| 3 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉淘汰治理项目 | 宁夏宝马化工有限公司工业锅炉3蒸吨拆除项目 | 9.00 | 已完成 |
| 4 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉淘汰治理项目 | 宁夏宝马化工有限公司工业锅炉2蒸吨拆除项目 | 6.00 | 已完成 |
| 5 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉淘汰治理项目 | 宁夏宝马化工有限公司工业锅炉2蒸吨拆除项目 | 6.00 | 已完成 |
| 6 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉淘汰治理项目 | 宁夏锦晟活性炭有限公司工业锅炉4蒸吨拆除项目 | 12.00 | 已完成 |
| 7 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 宁夏汇源食品饮料有限公司煤改气项目 | 50.00 | 已完成 |
| 8 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 宁夏滨河海利建材有限公司煤改气项目 | 5.00 | 未使用 |
| 9 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 平罗县鱼种场煤改电项目 | 1.00 | 已完成 |
| 10 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 平罗县守江生猪定点屠宰场煤改电项目 | 5.00 | 已完成 |
| 11 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 宁夏云乐生态农业科技有限公司CLSG-90/70-AII设备煤改电项目 | 10.00 | 已完成 |
| 12 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 宁夏云乐生态农业科技有限公司立式茶浴炉煤改电项目 | 25.00 | 已完成 |
| 13 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县燃煤锅炉改气改电项目 | 宁夏永威炭业有限责任公司煤改气项目 | 10.00 | 已完成 |
| 14 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 平罗县守江生猪定点屠宰场 | 2.20 | 已完成 |
| 15 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 宁夏惠农渠管理处第六管理所 | 0.50 | 已完成 |
| 16 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 宁夏众城新能源科技有限公司 | 3.00 | 未使用 |
| 17 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 伊盟烩菜馆 | 1.20 | 已完成 |
| 18 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 伊盟烩菜馆 | 1.20 | 已完成 |
| 19 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 伊盟烩菜馆 | 1.20 | 已完成 |
| 20 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 豫客隆超市 | 1.20 | 已完成 |
| 21 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 豫客隆超市 | 1.20 | 已完成 |
| 22 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 众大超市 | 1.20 | 已完成 |
| 23 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 顺发五金机电超市 | 1.20 | 已完成 |
| 24 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 红星饭店 | 1.20 | 已完成 |
| 25 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 艺剪美理发 | 1.20 | 已完成 |
| 26 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 福来香羊羔肉 | 2.00 | 已完成 |
| 27 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 理发店 | 1.20 | 已完成 |
| 28 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 疆来香餐厅 | 1.20 | 已完成 |
| 29 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 火锅傻儿鱼 | 1.20 | 已完成 |
| 30 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 五二零音乐烤吧 | 2.00 | 已完成 |
| 31 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 欣宏亮汉餐 | 1.20 | 已完成 |
| 32 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 兰州牛肉拉面 | 1.20 | 已完成 |
| 33 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 羊羔肉 | 2.00 | 已完成 |
| 34 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 星期八 | 1.20 | 已完成 |
| 35 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 舒适宾馆 | 1.20 | 已完成 |
| 36 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 雅宜宾馆 | 1.20 | 已完成 |
| 37 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 雅宜宾馆 | 1.20 | 已完成 |
| 38 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 万家乐超市 | 1.20 | 已完成 |
| 39 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 美玲羊羔肉餐厅 | 1.20 | 已完成 |
| 40 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 金三美食餐厅 | 1.20 | 已完成 |
| 41 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 校油泵增压器 | 1.20 | 已完成 |
| 42 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 顶牛骨汤拉面 | 1.20 | 已完成 |
| 43 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 蓝夜火锅KTV | 1.20 | 已完成 |
| 44 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 鲁菜馆 | 1.20 | 已完成 |
| 45 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 博源火锅 | 1.20 | 已完成 |
| 46 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 红殿会所 | 1.20 | 已完成 |
| 47 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 发达货运 | 2.50 | 已完成 |
| 48 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 大唐精细北路38号 | 1.20 | 已完成 |
| 49 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 锦程五金配件 | 1.20 | 已完成 |
| 50 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 宁夏精细化工基地管委会绿化队 | 1.20 | 未使用 |
| 51 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 舒适宾馆 | 1.20 | 已完成 |
| 52 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 川菜周鱼府 | 1.20 | 已完成 |
| 53 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 顶牛骨汤拉面 | 1.20 | 已完成 |
| 54 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 天逸酒楼 | 1.20 | 未使用 |
| 55 | 平罗县燃煤污染控制工程 | 平罗县双替代项目 | 平罗县富盈豆制品厂 | 3.00 | 未使用 |
| 56 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业烟粉尘达标治理项目 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 60.00 | 未使用 |
| 57 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业二氧化硫治理项目 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 150.00 | 未使用 |
| 58 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业氮氧化物治理项目 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 60.00 | 未使用 |
| 59 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 宁夏绿源恒活性炭有限责任公司直线振动筛布袋除尘 | 5.50 | 未使用 |
| 60 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 宁夏绿源恒活性炭有限责任公司选种筛滤筒除尘 | 5.50 | 未使用 |
| 61 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 平罗县盛达活性炭有限公司直线振动筛布袋除尘 | 5.50 | 未使用 |
| 62 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 平罗县盛达活性炭有限公司选种筛滤筒除尘 | 5.50 | 未使用 |
| 63 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 宁夏永威炭业有限责任公司炭块生产设备治理 | 7.50 | 未使用 |
| 64 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 宁夏永威炭业有限责任公司炭块生产设备治理 | 7.50 | 未使用 |
| 65 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司山型炉治理 | 37.50 | 未使用 |
| 66 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业无组织烟气治理项目 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司山型炉治理 | 37.50 | 未使用 |
| 67 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业炉窑治理项目 | 宁夏滨河新材料有限公司燃煤窑炉治理 | 5.00 | 未使用 |
| 68 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业炉窑治理项目 | 宁夏滨河新材料有限公司燃煤窑炉治理 | 5.00 | 未使用 |
| 69 | 平罗县工业污染治理项目 | 平罗县工业炉窑治理项目 | 平罗县盛达活性炭有限公司内热式转炉治理 | 8.00 | 未使用 |
| 70 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司RTO设备治理 | 20.00 | 未使用 |
| 71 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司污水池治理 | 60.00 | 未使用 |
| 72 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司生产废气治理设施 | 20.00 | 未使用 |
| 73 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 宁夏新安科技有限公司尾气处理设施 | 60.00 | 未使用 |
| 74 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 宁夏新安科技有限公司原料库房治理 | 20.00 | 未使用 |
| 75 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 宁夏格瑞精细化工有限公司RTO装置配套 | 100.00 | 未使用 |
| 76 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 宁夏贝利特生物科技有限公司RTO治理 | 60.00 | 未使用 |
| 77 | 平罗县挥发性有机物治理 | 平罗县工业挥发性有机污染物治理项目 | 平罗县阳光焦化有限公司挥发物治理 | 60.00 | 未使用 |
|  | 合计 |  |  | 1,209.00 |  |

其中，已完成使用项目资金的项目有49个，资金未使用的项目有28个，实际完成率=（49.00/77.00）×100%=63.63%。

（3）评价结论：

经检查，大气污染防治项目实际完成率为63.63%，项目工作任务目标的实现程度一般；本项得分为实际完成率63.63%×2=1.27分。

#### 4.3 污染防治考核奖补资金（2分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评分标准：

得分=实际完成率*2分。

（2）评价过程：

对污染防治考核奖补资金进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数6个，具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 计划资金（万元） | 资金使用完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路扬尘治理 | 20.00 | 未使用 |
| 2 | 规范化治理项目 | 100.00 | 未使用 |
| 3 | 崇岗煤炭集中区环境综合整治 | 100.00 | 已完成 |
| 4 | 污染防治宣传费 | 50.00 | 已完成 |
| 5 | 农村面源污染 | 170.00 | 已完成 |
| 6 | 陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造及维护维修项目 | 462.00 | 已完成 |
|  | 合计 | 902.00 |  |

其中，已完成使用项目资金的项目有4个，资金未使用的项目有2个，实际完成率=（4.00/6.00）×100%=66.67%。

（3）评价结论：

污染防治考核奖补项目实际完成率为66.67%，项目工作任务目标的实现程度一般；本项得分为实际完成率66.67%×2= 1.33分。

#### 4.4 中央大气污染防治资金（2分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评分标准：

得分=实际完成率*2分。

（2）评价过程：

取得了相关项目资料，如：批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等；该项目分为2个子项目：对平罗园区及各乡镇3台燃煤锅炉淘汰改造和平罗县公安局各乡镇分所5台燃煤锅炉淘汰改造，涉及中央大气污染防治资金69.00万元。截至2020年7月10日，平罗县公安局燃煤锅炉淘汰改造工作已完成，项目资金已使用50.00万元。 实际完成率=（1.00/2.00）×100%=50.00%。

（3）评价结论：

中央大气污染防治项目实际完成率为50.00%，项目工作任务目标的实现程度一般；得1.00分。

### 5．完成及时率（8分）

#### 5.1 水污染和固废治理及能力建设（2分）

项目（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核项目履职时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

完成及时率=（及时完成项目数/计划项目数）×100%。

及时完成项目数：项目（单位）按照整体绩效目标确定的时限完成的项目任务数量。

评分标准：

得分=完成及时率*2分。

（2）评价过程：

对水污染和固废治理及能力建设项目进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数2个，具体为：水污染防治资金1,000.00万元用于平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程，能力建设资金20.00万元拨付至石嘴山市生态环境局平罗分局用于能力建设项目。截至2020年7月10日，平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程已及时完成并投入使用，能力建设资金尚未支付使用；完成及时率=（1/2）×100%=50.00%。

（3）评价结论：

水污染和固废治理及能力建设项目完成及时率为50.00%，项目履职时效目标的实现程度一般；得1.00分。

#### 5.2 大气污染防治项目（2分）

项目（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核项目履职时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

完成及时率=（及时完成项目数/计划项目数）×100%。

及时完成项目数：项目（单位）按照整体绩效目标确定的时限完成的项目任务数量。

评分标准：

得分=完成及时率*2分。

（2）评价过程：

对大气污染防治项目进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数3个，分为一级子项目10个，二级子项目77个，其中，及时完成使用项目资金的项目有49个，尚未完成的项目有28个，完成及时率=（49.00/77.00）×100%=63.63%。

（3）评价结论：

污染防治考核奖补项目完成及时率为63.63%，项目履职时效目标的实现程度一般；得1.27分。

#### 5.3 污染防治考核奖补资金（2分）

项目（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核项目履职时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

完成及时率=（及时完成项目数/计划项目数）×100%。

及时完成项目数：项目（单位）按照整体绩效目标确定的时限完成的项目任务数量。

评分标准：

得分=完成及时率*2分。

（2）评价过程：

对污染防治考核奖补资金进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；该项目计划项目数6个，具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 计划资金（万元） | 及时完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路扬尘治理 | 20.00 | 未完成 |
| 2 | 规范化治理项目 | 100.00 | 未完成 |
| 3 | 崇岗煤炭集中区环境综合整治 | 100.00 | 已完成 |
| 4 | 污染防治宣传费 | 50.00 | 已完成 |
| 5 | 农村面源污染 | 170.00 | 已完成 |
| 6 | 陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造及维护维修项目 | 462.00 | 已完成 |
|  | 合计 | 902.00 |  |

其中，及时完成项目有4个，尚未完成项目有2个，完成及时率=（4.00/6.00）×100%=66.67%。

（3）评价结论：

水污染和固废治理及能力建设项目完成及时率为66.67%，项目履职时效目标的实现程度一般；得1.33分。

#### 5.4 中央大气污染防治资金（2分）

项目（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核项目履职时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

完成及时率=（及时完成项目数/计划项目数）×100%。

及时完成项目数：项目（单位）按照整体绩效目标确定的时限完成的项目任务数量。

评分标准：

得分=完成及时率*2分。

（2）评价过程：

该项目分为2个子项目：对平罗园区及各乡镇3台燃煤锅炉淘汰改造和平罗县公安局各乡镇分所5台燃煤锅炉淘汰改造，截至2020年7月10日，平罗县公安局燃煤锅炉淘汰改造工作已及时完成，平罗园区及各乡镇燃煤锅炉淘汰工作尚未完成。实际完成率=（1.00/2.00）×100%=50.00%。

（3）评价结论：

中央大气污染防治资金完成及时率为50.00%，项目履职时效目标的实现程度一般；得1.00分。

### 6．质量达标率（8分）

#### 6.1 水污染和固废治理及能力建设（2分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

得分=质量达标率*2分。

（2）评价过程：

水污染和固废治理及能力建设项目，实际已完成平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目。2020年7月3日，项目建设单位、监理单位、设计单位等对项目进行了验收，工程结构形式、使用功能符合设计要求和施工质量验收规范规定，单项工程所含分部工程质量全部合格，质量控制资料真实、齐全、完整，安全和功能检测符合要求，观感质量综合评定为一般，经验收小组综合评定单位工程质量合格，同意验收。质量达标率为100%。

（3）评价结论：

水污染和固废治理及能力建设项目中，已完成项目质量达标率=100.00%，项目履职质量目标的实现程度较高；得2分。

#### 6.2 大气污染防治项目（2分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

得分=质量达标率*2分。

（2）评价过程：

对大气污染防治项目进行了梳理，对相关项目资料（如：立项资料、可研报告、批复文件、招投标情况、合同、竣工报告、验收报告等）进行了检查；已完成使用项目资金的项目有49个项目，石嘴山市生态环境局平罗分局组织验收小组，对已完成项目进行验收工作，验收通过且合格。质量达标率为100%。

（3）评价结论：

水污染和固废治理及能力建设项目中，已完成项目质量达标率为100.00%，项目履职质量目标的实现程度较高；得2分。

#### 6.3 污染防治考核奖补资金（2分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

得分=质量达标率*2分。

（2）评价过程：

对污染防治考核奖补资金进行了梳理，截至2020年7月10日，已完成项目4个，已验收合格，质量达标率为100%。

（3）评价结论：

污染防治考核奖补资金中，已完成项目质量达标率为100.00%，项目履职质量目标的实现程度较高；得2分。

#### 6.4 中央大气污染防治资金（2分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）评价要点：

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评分标准：

得分=质量达标率*2分。

（2）评价过程：

对中央大气污染防治资金的相关资料进行检查，截至2020年7月10日，已完成项目1个，经专家验收，验收通过且合格，质量达标率为100%。

（3）评价结论：

中央大气污染防治资金中，已完成项目质量达标率为100.00%，项目履职质量目标的实现程度较高；得2分。

# 四、资金管理绩效评价分析

## （一）资金管理及支付情况

截至2020年7月10日，2019年度自治区环保专项污染治理资金投入共计3,200.00万元，资金已全部到位，累计使用共计1,900.6187万元，结余资金1,299.3813万元。具体明细如下：

### 1．水污染和固废治理及能力建设

截至2020年7月10日，该项资金投入共计1,020.00万元，资金使用共计1,000.00万元，结余资金20.00万元。

资金使用分为两个项目：一是平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期建设项目，计划安排资金1,000.00万元，截至2020年7月10日，石嘴山市生态环境局平罗分局已将专项资金1,000.00万元拨付至宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司，由宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司将资金下拨至项目建设管理单位平罗县德渊工业废水综合处理有限公司，已用于支付施工款。二是能力建设资金，计划安排资金20.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用，资金结余20.00万元。

### 2．大气污染防治项目

截至2020年7月10日，该项资金投入共计1209.00万元，资金使用共计122.40万元，资金结余1086.60万元。

资金使用分为三个项目：

（1）燃煤污染控制工程。该工程细化为两个子项目：一是清洁煤污染置换项目，计划安排资金200.00万元，对平罗县区域内500户2000.00吨劣质散煤进行清洁煤置换，项目计划总投资400.00万元，按照50%进行补助，拟补助资金200.00万元，截至2020年7月10日，该项资金已全部到位，资金尚未拨付使用，资金结余200.00万元；二是燃煤锅炉淘汰治理项目，计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，截至2020年7月10日，该项资金已全部到位，累计支付122.40万元，资金结余86.60万元。

（2）工业污染治理项目。计划安排资金400.00万元，按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，以实际投资额10%予以补助。其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，项目计划总投资600万元，拟补助60万元；工业氮氧化物治理项目1个，项目计划总投资60万元，拟补助资金60万元；工业二氧化硫治理项目4个，项目计划总投资1500万元，拟补助资金150万元；工业无组织烟气治理项目8个，项目计划总投资1120万元，拟补助资金112万元；工业炉窑治理项目4个，项目计划总投资180万元，拟补助资金18万元。截至2020年7月10日，工业污染治理资金已全部到位，资金尚未拨付使用，资金结余400.00万元。

（3）挥发性有机物治理项目，计划安排资金400.00万元，对实施挥发性有机物治理的8个项目，以实际投资额10%予以补助，项目计划总投资4000万元，拟补助资金400万元。截至2020年7月10日，挥发性有机物治理资金已全部到位，资金尚未拨付使用，资金结余400.00万元。

### 3．2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金

截至2020年7月10日，该项资金投入共计902.00万元，资金使用共计728.2187万元，资金结余173.7813万元。

分为六个项目：

（1）道路扬尘治理项目。分配奖补资金20.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用支付，资金结余20.00万元；

（2）规范化治理项目。分配奖补资金100.00万元，截至2020年7月10日，该项资金尚未使用支付，资金结余100.00万元；

（3）崇岗煤炭集中区环境综合整治项目。分配奖补资金100.00万元，截至2020年7月10日，该项资金已由石嘴山市生态环境局平罗分局全部拨付至平罗县煤炭集中区服务中心；

（4）污染防治宣传费，计划分配奖补资金50.00万元，截至2020年7月10日，该项资金累计使用10.80万元，资金结余39.20万元；

（5）农村面源污染治疗项目，计划分配奖补资金170.00万元，截至2020年7月10日，该项资金170.00万元已由石嘴山市生态环境局平罗分局拨付至平罗县煤炭集中区服务中心，用于清洁车辆购置支出169.60万元，结余0.40万元；

（6）农村污水处理厂提标改造及设备设施维修项目，计划分配奖补资金462.00万元，截至2020年7月10日，石嘴山市生态环境局平罗分局已将专项资金462.00万元拨付至宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司，由宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司将资金下拨至项目建设管理单位平罗县德渊污水处理有限公司，用于陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造及维护维修项目，平罗县德渊污水处理有限公司使用该资金累计支付447.8187万元，资金结余14.1813万元。

### 4．中央大气污染防治资金

截至2020年7月10日，该项资金投入共计69.00万元，资金使用共计50.00万元，资金使用全部为支付平罗县公安局燃煤锅炉煤改电补助资金，资金结余19.00万元。

## （二）资金管理及支付评价指标分析

### 1．资金投入（8分）

#### 1.1 预算编制科学性（4分）

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

（1）评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

评分标准：

有一项不满足扣1分，最低得0分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的预算文件，如：宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅下发《关于下达自治区环保专项用于污染治理预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]568号）、《关于下达2019年地方政府新增一般证券资金安排污染防治预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]263号）、《关于下达2019年度中央财政大气污染防治资金预算的通知》（宁财（资环）指标[2019]496号）等预算文件，经检查，项目预算的编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算按照标准编制，且预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（3）评价结论：

经检查，本项目的预算编制科学、合理，有明确的标准，资金额度与工作任务相匹配；得4分。

#### 1.2 资金分配合理性（4分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（1）评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

评分标准：

有一项不满足扣2分，最低得0分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的预算文件以及资金分配文件，如：宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区生态环境厅下发《关于下达2019年地方政府新增一般证券资金安排污染防治预算指标的通知》（宁财（资环）指标[2019]263号）、《关于下达2019年度中央财政大气污染防治资金预算的通知》（宁财（资环）指标[2019]496号）以及石嘴山市生态环境局平罗分局《关于报备2019年已下达污染治理资金使用计划的报告》等文件，经检查，项目资金分配额度比较合理，但部分项目资金分配与项目单位或地方实际不适应，如：燃煤锅炉淘汰治理项目，预算文件中计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，其中：燃煤锅炉淘汰5台15蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助45.00万元；燃煤锅炉实施煤改气改电7台21.15蒸吨，每蒸吨补助5万元，拟补助106.00万元，散煤“双替代”44台17.68蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助58.00万元；但实际补助时，按照石嘴山市环境保护委员会办公室文件《关于做好燃煤锅炉淘汰工作的通知》，1蒸吨及以上的锅炉，每1蒸吨补助0.80万元，差异较大。

（3）评价结论：

经检查，本项目预算内资金分配有合理的依据，但资金分配额度与项目单位或地方实际不适应，差异较大；得2分。

### 2．资金落实（9分）

#### 2.1 资金到位率（5分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

（1）评价要点：

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

评分标准：

比率≥90%得5分；70%＜比率＜90%得3分；50%＜比率＜70%得1分；比率＜50%不得分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的预算资金指标文件，本项目预算资金合计3,200.00万元，截至2020年7月10日，资金已全部到位，资金到位率=（3200.00/3200.00）×100%=100%。

（3）评价结论：

经检查，本项目资金到位率为100%，对项目实施的总体保障程度较高；得5分。

#### 2.2 资金使用率（4分）

实际使用资金与到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用程度。

（1）评价要点：

资金使用率=（实际使用资金/到位资金）×100%。

实际使用资金：截至规定时点项目实际使用的资金。

到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点已落实到具体项目的资金。

评分标准：

比率≥90%得4分；70%＜比率＜90%得3分；50%＜比率＜70%得2分；比率＜50%不得分。

（2）评价过程：

经检查，根据预算文件以及资金分配文件，本项目到位资金3,200.00万元，截至2020年7月10日，项目资金实际使用1,901.0187万元，资金使用率=（1900.6187/3200.00）×100%=59.39%。

（3）评价结论：

经检查，本项目资金使用率为59.39%，项目资金实际使用情况一般；50%＜比率＜70%，得2分。

### 3．财务管理（13分）

#### 3.1 管理制度健全性（4分）

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

（1）评价要点：

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

评分标准：

第一项不满足得0分，第二项不满足得2分。

（2）评价过程：

取得了项目建设管理单位的财务管理制度，如：《平罗县环境保护局机关公务接待管理办法》、《平罗县环境保护局财务报销制度》以及《平罗县环境保护局财务稽核制度》等财务管理制度。项目建设管理单位已制定或具有相应的业务管理制度；且相关制度合法、合规、完整。

（3）评价结论：

经检查，项目建设管理单位的财务管理制度健全，对项目资金规范、安全运行的保障程度较高；得4分。

#### 3.2 资金使用合规性（5分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

（1）评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估认证；

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分标准：

有一项不满足扣1分，最低得0分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的财务资料，如：付款凭证，资金拨付审批手续，会议纪要等资料，经检查，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证，项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现项目资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）评价结论：

经检查，本项目资金使用合规，资金运行情况较好，得5分。

#### 3.3 财务监控有效性（4分）

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

（1）评价要点：

①是否已制定或具有相应的监控机制；

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

评分标准：

第一项不满足得0分，第二项不满足得2分。

（2）评价过程：

取得了项目相关的财务资料，如：付款凭证，资金拨付审批手续，会议纪要等资料，经检查，项目建设管理单位已制定或具有相应的监控机制，但项目资金的使用，部分未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。如：2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金中，拨付至平罗县煤炭集中区服务中心项目资金100.00万元，未对其采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段；2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金中，农村面源污染治疗项目，分配奖补资金170.00万元，截至2020年7月10日，该项资金170.00万元已由石嘴山市生态环境局平罗分局拨付至平罗县煤炭集中区服务中心，用于购置清洁车辆支出169.60万元，剩余资金0.40万元未对其采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

（3）评价结论：

经检查，项目建设管理单位已制定或具有相应的监控机制，但部分项目资金的使用未采取必要的监控措施，对资金运行的控制情况一般。得2分。

# 五、项目效益指标分析

## （一）经济效益（9分）

### 1．是否能够减少平罗工业园区企业进行污水处理所增加的投资与运行费用。（3分）

项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目相关的资料，如：项目简介、项目批复、检测报告等，对其项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析如下：为综合考虑现有生产企业废水排放量及园区的发展规划，解决平罗工业园区各企业排水问题，因一期工程前期摸排不准确，导致设计规模偏小，使污水处理厂满负荷运行，因此实施平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目，项目实施后，日处理污水量由原来的2万立方米增加至5万立方米，有效的解决了园区各企业污水排放问题，从而间接减少了平罗工业园区企业进行污水处理所产生的投资和运行费用。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够减少平罗工业园区企业进行污水处理所增加的投资与运行费用”的有45份。问卷结果“是”的比率为90.00%。

（3）评价结论：

经分析，污水治理项目的实施能够减少平罗工业园区企业进行污水处理所产生的投资和运行费用，间接减少了工业企业的运行开支，问卷结果“是”的比率为90.00%，本项得3分。

### 2．是否能够节省部分水资源、减少开发水资源的费用。（3分）

项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目相关的资料，如：项目简介、项目批复、检测报告等，对其项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析如下：平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目，根据一期建设及运行经验，二期主要新建预处理车间、调节池、水解酸化池、生物池、二沉池集配水井及污泥泵房等23个单体，设计进水指标为：COD≤500mg/L、氨氮45≤mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L。同时工艺流程采用“A2/0+二沉池+高效沉淀池十臭氧高级催化池及稳定池+曝气生物滤池十转盘过滤+消毒”主体工艺，根据第三方出具的废水检测报告，各项数据均能达到排放标准，污水厂的出水可用于河湖补水等，间接节省部分水资源，减少开发新水源的费用；同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够节省部分水资源、减少开发水资源的费用”的有41份。问卷结果“是”的比率为82.00%。

（3）评价结论：

经检查分析，污水治理项目的实施能够节省部分水资源、减少开发水资源的费用。问卷结果“是”的比率为82.00%，本项得2.50分。

### 3．是否能够减轻企业负担，为企业扩大再生产创造条件（3分）

项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查大气污染防治项目和污染防治考核奖补资金的相关资料，如：项目简介、项目批复、资金拨付凭证等，对其项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析如下：大气污染防治项目，计划安排专项资金1209.00万元，资金使用计划为：“一、燃煤污染控制工程，该工程细化为两个子项目：一是清洁煤污染置换项目，计划安排资金200万元，对平罗县区域内500户2000.00吨劣质散煤进行清洁煤置换，项目计划总投资400.00万元，按照50%进行补助，拟补助资金200.00万元；二是燃煤锅炉淘汰治理项目，计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，其中：燃煤锅炉淘汰5台15蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助45.00万元；燃煤锅炉实施煤改气改电7台21.15蒸吨，每蒸吨补助5万元，拟补助106.00万元，散煤“双替代”44台17.68蒸吨，每蒸吨补助3万元，拟补助58.00万元。二、工业污染治理项目，计划安排资金400.00万元，按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，以实际投资额10%予以补助。其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，项目计划总投资600万元，拟补助60万元；工业氮氧化物治理项目1个，项目计划总投资60万元，拟补助资金60万元；工业二氧化硫治理项目4个，项目计划总投资1500万元，拟补助资金150万元；工业无组织烟气治理项目8个，项目计划总投资1120万元，拟补助资金112万元；工业炉窑治理项目4个，项目计划总投资180万元，拟补助资金18万元。三、挥发性有机物治理项目，计划安排资金400.00万元，对实施挥发性有机物治理的8个项目，以实际投资额10%予以补助，项目计划总投资4000万元，拟补助资金400万元。”企业或商户在进行大气污染防治的同时，还能享受政府给予的财政补贴，实现了双赢，一定程度上减轻了企业或商户实施大气污染治理的负担，为企业扩大再生产创造了条件，资金的使用价值得到最大化。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够减轻企业负担，为企业扩大再生产创造条件”的有42份。问卷结果“是”的比率为84.00%。

（3）评价结论：

经检查分析，项目的实施的能够减轻企业负担，为企业扩大再生产创造条件；问卷结果“是”的比率为84.00%，本项得2.5分。

## （二）社会效果（9分）

### 1、是否利于保护和改善人民群众的身体健康。（3分）

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目的相关资料，对其项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析结果为：平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目，主要为解决平罗县工业园区各企业排水问题，进一步完善污水处理厂处理效果；陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造及维护维修项目主要为解决污水厂部分设备已无法正常运行，出水水质已不能达到环保政策要求的问题；污水处理的效果就是减少污水，净化水资源，从而减少对城市水体的污染，进一步完善附近河流域的水污染治理状况，使得生产、生活用水得到保障，人民的身体得到保障。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施利于保护和改善人民群众的身体健康”的有43份。问卷结果“是”的比率为86.00%。

（3）评价结论：

通过检查分析，项目的实施利于保护和改善人民群众的身体健康，问卷结果“是”的比率为86.00%，本项得2.50分。

### 2、是否提高就业率，缓解就业压力。（3分）

项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

检查了项目实施相关的资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析结果为：工程建设类项目在实施过程中，按照项目绩效目标以及施工需求，通过招投标采购等程序，确定参与项目建设的施工单位，签订相应的合同，为施工单位带来收益，同时也创造了就业机会，缓解了就业压力。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够提高就业率，缓解就业压力”的有38份。问卷结果“是”的比率为76.00%。

（3）评价结论：

通过分析，问卷结果“是”的比率为76.00%，项目的实施基本能够提高就业率，缓解就业压力。本项得2.00分。

### 3、是否维护社会的安定团结，促进和谐发展。（3分）

项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目实施的相关资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析，分析结果为：水污染治理实施的平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目和陶乐镇和黄渠桥镇的农村污水处理厂设备设施提标改造项目，项目建成后能够较大的提高水资源的重复利用率、污水处理率和收集率，有效的解决企业或居民的排污问题，缓解水资源供需矛盾；同时，大气污染治理实施的燃煤锅炉淘汰治理项目、工业污染治理项目和挥发性有机物治理项目，能够有效的减少烟粉尘、挥发性有机物的排放，从而降低与污染有关疾病的传播，使得居民能够安居乐业，维护社会的安定团结，促进社会和谐发展。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施利于维护社会的安定团结，促进和谐发展”的有41份。问卷结果“是”的比率为82.00%。

（3）评价结论：

经分析，项目的实施利于维护社会的安定团结，促进和谐发展，问卷结果“是”的比率为82.00%，本项得2.50分。

## （三）生态效果（9分）

### 1、是否有效解决园区各企业排污量大、指标较高等问题。（3分）

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目的相关资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析结果为：平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期项目，项目实施后，日处理污水量由原来的2万立方米增加至5万立方米，同时工艺流程采用“A2/0+二沉池+高效沉淀池十臭氧高级催化池及稳定池+曝气生物滤池十转盘过滤+消毒”主体工艺，根据第三方出具的废水检测报告，各项数据均能达到排放标准，有效的解决了园区各企业排污量大、指标较高等问题，减轻了对黄河的污染，各种污染物负荷大幅度降低。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施有效解决园区各企业排污量大、指标较高等问题”的有37份。问卷结果“是”的比率为74.00%。

（3）评价结论：

通过检查分析，问卷结果“是”的比率为74.00%，项目的实施基本能够有效解决园区各企业排污量大、指标较高等问题，本项得2.00分。

### 2、是否减少了工业污染物对环境的污染，减少了烟粉尘以及挥发性有机物的排放。（3分）

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目的相关资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析结果为：大气污染治理项目主要内容为：“（1）对平罗县区域内500户2000吨劣质散煤进行清洁煤置换，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，进一步提高居民及商户清洁煤使用率，加大清洁煤替代散煤力度，减少散煤燃烧污染；（2）按照2019年年度目标任务，计划实施工业大气污染治理项目18个，其中：工业烟粉尘达标治理项目1个，工业氮氧化物治理项目1个，工业二氧化硫治理项目4个，工业无组织烟气治理项目8个，工业炉窑治理项目4个，减少烟粉尘排放；（3）实施挥发性有机物治理的8个项目，减少挥发性有机物排放。”相关企业或商户完成大气污染治理项目后，由第三方检测公司对企业各项污染物排放进行检测，经检测各项污染物排放满足相关环境保护排放标准要求，治理效果明显，减少了工业污染物对环境的污染，减少了烟粉尘以及挥发性有机物的排放。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施后减少了工业污染物对环境的污染，减少了烟粉尘以及挥发性有机物的排放”的有49份。问卷结果“是”的比率为98.00%。

（3）评价结论：

通过检查分析，项目的实施能够有效减少工业污染物对环境的污染，减少了烟粉尘以及挥发性有机物的排放，问卷结果“是”的比率为98.00%，本项得3.00分。

### 3、是否改善周边居民居住环境。（3分）

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目的相关资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。分析结果为：实施的水污染治理项目，与项目绩效目标相对应，能有效地解决各企业排污量较大、指标较高问题，解决居民排污问题，从而进一步提高生态环境质量，改善周边居民居住环境、卫生状况，为周边居民的生活、生产提供了有利条件；实施的大气污染治理项目，通过减少大气污染物的排放，降低了区域内雾霾的产生，空气质量得到显著改善。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够改善周边居民居住环境”的有47份。问卷结果“是”的比率为94.00%。

（3）评价结论：

通过检查分析，问卷结果“是”的比率为94.00%，项目的实施能够改善周边居民居住环境，本项得3.00分。

## （四）可持续影响力（3分）

### 是否为县域经济持续平稳发展带来更多的机遇和条件

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

（1）评分标准：

问卷调查结果“是”的比率100%-90%（含90%），得3.0分；90%-80%（含90%），得2.50分；80%-70%（含80%）得2.0分；70%以下，得1分。

（2）评价过程：

通过检查项目的相关资料，对项目整体工作所达到的效果进行了资料收集、整理、分析。项目实施的水污染治理项目、大气污染治理项目、生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金，通过解决平罗县工业园区各企业污水处理问题、陶乐镇和黄渠桥镇居民污水排放问题、园区企业大气污染物排放超标问题等，改善了工业园区周边的生态环境，净化了水资源，一定程度上提高了工业园区污水收集率、污水处理率和利用率，使得生态环境得到可持续发展，树立了平罗县对外良好形象，促进文明县城建设；同时减轻了部分企业的经济负担，使得企业进行污染物治理的同时，还能享受政府给予的财政补贴，实现双赢效果，也为企业扩大再生产创造条件，从而为县域经济持续平稳有序发展带来更多的机遇和条件。同时，对项目所达到的效益进行了问卷调查，共发放问卷50份，收回问卷50份，其中有效问卷50份；问卷结果中认为“项目实施能够为县域经济持续平稳发展带来更多的机遇和条件”的有44份。问卷结果“是”的比率为88.00%。

（3）评价结论：

通过分析，问卷结果“是”的比率为88.00%，项目的实施能够为县域经济持续平稳有序发展带来更多的机遇和条件；得2.50分。

# 六、评价结论

本项目绩效评价等级为“良好”，总得分为82.70分，其中：项目组织实施及管理得分33.20分、资金管理及支付得分24.00分、项目效益得分25.50分。具体情况详见下表：

绩效评价指标体系明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组织实施及管理（40分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性（2分） | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 2.00 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性（2分） | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 2.00 |
|  | 业务管理 （8分） | 管理制度健全性（3分） | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性（2分） | 2.00 |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 3.00 |
|  | 实际完成率（8分） | 水污染和固废治理及能力建设（2分） | 1.00 |
|  |  | 大气污染防治项目（2分） | 1.27 |
|  |  | 污染防治考核奖补资金（2分） | 1.33 |
|  |  | 中央大气污染防治资金（2分） | 1.00 |
|  | 完成及时率（8分） | 水污染和固废治理及能力建设（2分） | 1.00 |
|  |  | 大气污染防治项目（2分） | 1.27 |
|  |  | 污染防治考核奖补资金（2分） | 1.33 |
|  |  | 中央大气污染防治资金（2分） | 1.00 |
|  | 质量达标率（8分） | 水污染和固废治理及能力建设（2分） | 2.00 |
|  |  | 大气污染防治项目（2分） | 2.00 |
|  |  | 污染防治考核奖补资金（2分） | 2.00 |
|  |  | 中央大气污染防治资金（2分） | 2.00 |
| 资金管理及支付 （30分） | 资金投入 （8分） | 预算编制科学性（4分） | 4.00 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 2.00 |
|  | 资金落实 （9分） | 资金到位率（5分） | 5.00 |
|  |  | 资金使用率（4分） | 2.00 |
|  | 财务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 5.00 |
|  |  | 财务监控有效性（4分） | 2.00 |
| 项目效益（30分） | 经济效益 （9分） | 1.是否减少工业企业进行污水处理所增加的投资与运行费用（3分） | 3.00 |
|  |  | 2.能够节省部分水资源、减少开发水资源的费用（3分） | 2.50 |
|  |  | 3.是否能够减轻企业负担，为企业扩大再生产创造条件（3分） | 2.50 |
|  | 生态效益 （9分） | 1.是否有效解决园区各企业排污量大、指标较高等问题（3分） | 2.00 |
|  |  | 2.是否减少了工业污染物对环境的污染，减少了烟粉尘以及挥发性有机物的排放（3分） | 3.00 |
|  |  | 3.是否改善周边居民居住环境（3分） | 3.00 |
|  | 社会效益（9分） | 1.是否利于保护和改善人民群众的身体健康（3分） | 2.50 |
|  |  | 2.是否提高就业率，缓解就业压力（3分） | 2.00 |
|  |  | 3.是否维护社会的安定团结，促进和谐发展（3分） | 2.50 |
|  | 可持续影响（3分） | 为县域经济持续平稳发展带来更多的机遇和条件（3分） | 2.50 |
| 合计 |  |  | 82.70 |

# 七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

根据石嘴山市生态环境局平罗分局《关于拨付2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金的请示》（平环发[2019]32号），石嘴山市生态环境局平罗分局计划分行业选择10-15家开展烟气治理、工业堆场等治理、燃煤锅炉治理措施到位，且效果好的示范企业进行补助，实现以奖促改，有利于推进企业开展污染物自治工作，利于推进平罗县大气污染治理、水污染治理工作顺利进行。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1．部分资金分配不合理

燃煤锅炉淘汰治理项目，预算文件中计划安排资金209.00万元，实施燃煤锅炉淘汰治理56台，其中：燃煤锅炉淘汰5台15蒸吨，每蒸吨补助3.00万元，拟补助45.00万元；燃煤锅炉实施煤改气改电7台21.15蒸吨，每蒸吨补助5.00万元，拟补助106.00万元，散煤“双替代”44台17.68蒸吨，每蒸吨补助3.00万元，拟补助58.00万元；但实际补助时，按照石嘴山市环境保护委员会办公室文件《关于做好燃煤锅炉淘汰工作的通知》，1蒸吨及以上的锅炉，每1蒸吨补助0.80万元，差异较大。

### 2．资金使用率一般

经检查，根据预算文件以及资金分配文件，本项目到位资金共计3200.00万元，截至2020年7月10日，项目资金实际使用1900.6187万元，资金使用率=（1900.6187/3200.00）×100%=59.39%，项目资金使用程度一般。主要原因为部分大气污染治理项目实际已完成，但石嘴山市生态环境局平罗分局无法确认相关企业实施大气污染治理项目实际完成总投资金额的真实性、完整性，暂未拨付相关补助资金。

### 3．项目管理单位未对财务进行有效监控

2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金中，拨付至平罗县煤炭集中区服务中心项目资金100.00万元，未对其采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段；2019年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金中，农村面源污染治理项目，分配奖补资金170.00万元，截至2020年7月10日，该项资金170.00万元已由石嘴山市生态环境局平罗分局拨付至平罗县煤炭集中区服务中心，用于购置清洁车辆支出169.60万元，剩余资金0.40万元未对其采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，以确保资金安全、规范运行。

# 八、建议

1．加强预算资金管理，资金分配应与补助单位或地方实际相适应，确保资金分配的科学性、合理性。

2．加快预算执行进度，对于项目已实施完毕，资金尚未支付完毕的，在资金规范使用的前提下，加快财务审批流程，确保财政资金的规范使用和高效运行。

3．对于大气污染治理项目中，尚未拨付相关治理企业补助资金的事项，建议委托第三方中介机构对相关治理企业实际完成总投资情况进行审计，可依据审计结果进行补助资金的拨付。

4．加强资金监控，严格执行财务监控制度，对拨付资金的使用情况，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，确保资金使用规范合理和高效运行。

5． 项目结余资金的管理，建议按照《宁夏回族自治区级财政专项资金管理办法》（宁政办发[2014]68号）中“第三章专项资金管理第二十九条：预算执行中形成的专项资金结余，各级财政部门应当按照相关规定收回使用；项目未完成的可以结转使用，但连续结转2年的资金一般视同为结余资金。”的规定，以及财政部下发的《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预[2013]372号）文件中“（十一）加大部门结余结转资金清理力度……对部门结转资金（含上级专项转移支付结转资金），要督促加快支出进度，结转两年及以上仍未使用完毕的，一律视同结余资金，收回地方本地财政统筹管理……”的规定，项目资金使用完毕后，剩余资金及时上缴财政，以提高财政资金运行效益。

附件：

1、绩效评价指标体系

宁夏五岳联合会计师事务所

2020年7月29日