附件2

| 平罗县2025年10件民生实事落实情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |  |
| 1 | 居民住户燃气 更新改造项目 | 更新改造县城分散居住户庭院中低压管道、户内管道35公里，切实提升5755户居民燃气使用安全环境。 | 住建局 | 投资1576万元，完成运输公司家属院等9个小区庭院中低压燃气管道铺装35公里，安装居民燃气表及燃气三件套3400户，正在进行剩余住户燃气管网入户及燃气表具安装，已完成总工程量的91%。 | 正在 推进 |  |
| 2 | 市政燃气管道 老化更新改造 项目 | 更新改造37条市政道路中压燃气管道43公里，19个小区庭院中低压燃气管道127公里，安装智能物联感知设备52套，彻底消除安全隐患。 | 住建局 | 投资4014万元，完成定远街等12条市政道路24公里中压燃气管道安装，正在进行萧公大街等4条市政道路燃气管道安装。投资3112万元，完成山水明居等4个小区67公里庭院中低压燃气管道安装，正在进行山水明居等2个小区燃气管道安装，已完成总工程量的91%。 | 正在 推进 |  |
| 3 | 住宅小区四类 管线更新改造 项目 | 更新改造22个住宅小区燃气、供热、供水、排水管网，更换住户智能远传水表、室内表前阀及燃气表具等，提升四类管线运行效率和安全性能。 | 住建局 | 正在进行永康民生家园供暖管网改造更新工作，已铺设燃气管道22公里、供水管道2.8公里、排水管道3.2公里、供热管网4.5公里，已完成总工程量的88%。 | 正在 推进 |  |
| 4 | 主干道路排水 防涝设施改造 项目 | 建设山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管网4公里、排水泵站1座，提升城市防洪排涝能力。 | 住建局 | 投资6011万元，完成雨水管道铺设3.6公里，道路回填恢复3.6公里，正在进行雨水管网铺设及道路恢复工作，完成总工程量的81%。完成排水泵站用地预审手续，正在办理草评相关手续。 | 正在 推进 |  |
| 5 | 促进就业帮扶 项目 | 用好现有3个零工市场和4个零工驿站，新建零工驿站2个，全年举办线上线下就业招聘活动50场次以上，开展职业技能培训400人次以上，发放创业担保贷款4000万元以上，新增城镇就业1400人，农村劳动力转移2.25万人以上，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90%以上。 | 人社局 | 将灵活择业与灵活用工链接，发挥3个零工市场和4个零工驿站作用，解决灵活就业人员短期务工需求。投资11万元，新建县人力资源零工市场和陶乐镇生花零工驿站2个。已通过微信公众号发布招聘信23期，举办“线上+线下”招聘会43场次，提供岗14323个，企业招聘务工人员1892人；开展职业技能培训15期，培训700人；发放创业担保贷款92笔5142万元；新增城镇就业1498人；农村劳动力转移20512人。 | 正在 推进 |  |
| 6 | 农村公路路况 提升改造项目 | 改造农村公路26公里，拆除新建四渠泗渠桥、五一桥2座，实施农村公路生命安全防护提升工程44公里，安装波形护栏32公里，持续提升道路交通安全水平。 | 交通局 | 投资2087.44万元，完成农村公路路况提升改造11条16.16公里。投资921.55万元，完成泗渠桥、五一桥、斜横桥3座危桥改造工程，已投用通车。投资614.98万元，安装波形护栏32公里，治理农村公路生命安全防护隐患44公里。 | 正在 推进 |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |  |
| 7 | 公共充电桩 建设项目 | 建设新能源汽车直流充电终端46台、交流充电终端95台，整合新能源汽车充电桩，建设数字化综合服务平台。 | 德渊集团 | 采取市场化运作方式引入社会资本投资135万元，在全民健身中心等县城6处停车场、黄渠桥镇等5个乡镇安装直流充电终端11台、交流充电终端31台。投资30万元，建成并投运充电桩运维中心建成并投运充电桩运维中心，正在对接第三方协商建设数字化综合服务平台相关事宜。 | 正在 推进 |  |
| 8 | 养老服务体系 创新试点项目 | 改造中心敬老院养护楼，打造1个县级养老服务中心、3个乡镇综合养老服务中心、10个居家养老服务站示范点，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。 | 民政局 | 争取中央彩票公益金500万元，实施县养老服务体系创新试点项目，已投资91.3万元，完成县综合养老服务平台基础设施提质改造，正在实施头闸、城关和姚伏三个镇养老服务中心基础设施提质改造，已完成工程量90%。完成10个居家养老服务站示范点村级老年协会备案，已开展老年人助餐、巡访等服务3300人次。 | 正在 推进 |  |
| 9 | 普及推广特色 足球运动项目 | 改造提升足球场2个，实施足球青训普惠性工程，丰富拓展小学、初中、高中三级联赛规模，支持恒利足球俱乐部承办“五超”足球联赛、自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，争取举办全国性足球赛事，推动足球产业化发展，打造平罗足球特色名片。 | 教体局 | 已完成惠民公园等3个足球场改造项目招标，施工单位正在进行施工。拨付专项资金30万元，开展U9、U10、U11和U12年龄段男、女青少年足球专项训练，参训人数达80人。已争取自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，预计7-10月在我县开赛。承办2025全国女子五人制足球锦标赛，来自全国12支队伍参赛。举办平罗县第一届“恒利地产杯”青少年八人制足球赛，来自宁夏、内蒙、甘肃共16支队伍参赛。积极申报全国“足球重点体校”，推动足球高质量发展，成功争取2025年全国中学生五人制足球联赛，预计7月20日在我县开赛。 | 正在 推进 |  |
| 10 | “高效办成 一件事”服务 项目 | 巩固提升29个“高效办成一件事”成果，新推出10个“高效办成一件事”，政务服务事项办理时限、申请材料、办理环节压减65%以上。 | 审批局 | 依托自治区一体化政务服务平台和“我的宁夏” APP ，巩固提升“高效办成一件事”成果30个，将企业开办等34个“一件事”纳入“高效办成一件事”平台，新接纳“一件事”事项16个，完成事项清单编制和线上信息要素录入。已办结“一件事”受理事项17977件。“一件事”平均压减办理时限65%、压减申请材料66%、压减办理环节75%。 | 正在 推进 |  |