附件2

县政协十二届四次会议提案办理情况表

序号	立案

编号	内 容	主办单位	办理情况	备注
1	第1号	关于加快平罗县燃气管道老化更新改造的提案	住建局	投资2.6亿元，实施平罗县燃气管道老化更新改造项目5个，其中：平罗县2024年燃气管道等老化更新改造项目第一片区3个分区项目完成总工程量的89%、平罗县5755户分散居住户天然气管道更新改造工程完成总工程量的87%、平罗县2024年燃气管道等老化更新改造项目完成总工程量的86%，累计铺设燃气管道200公里、供水管道34公里、排水管道4.2公里、供热管网38公里，完成投资1.9亿元。	已办结
2	第2号	关于加快平罗县城区排水防涝改造的提案	住建局	投资6011万元，完成山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管道铺设3.4公里，道路回填恢复3.1公里，正在进行雨水管网铺设及道路恢复工作，完成总工程量的81%。完成排水泵站用地预审手续，正在办理草评相关手续。	正在办理
3	第3号	关于以大规模设备更新为契机，推动产业绿色低碳发展的提案	工信局	一是谋划实施宁平节能减排等技改项目53个，已完成工业技改投资1.94亿，同比增长8.4%。二是根据《宁夏回族自治区绿色工厂认定管理办法》，组织滨泽科技、金海宏昇、新龙蓝天、国宁活性炭、阳光焦化5家企业申报自治区级绿色工厂，目前正在自治区审核。三是根据《宁夏回族自治区优质中小企业梯度培育管理实施细则》，组织7家企业申报专精特新中小企业，正在自治区评审。四是梳理工业领域贷款贴息、融资租赁、专精特新、项目补助等惠企政策，积极帮助企业争取奖励资金，降低企业运营成本。已争取到工业领域专项资金258.72万元。	已办结
4	第4号	关于建立健全平罗籍在外成功人员信息采集库及联谊的提案	人社局

组织部	建立涉及党政、经济等领域平罗籍在外170余名成功人员信息采集库，借助回乡行活动聘请的“招才引智”大使人脉资源，举办平罗（西安）“双招双引”推介会，已促成10项符合平罗实际的项目落地。以“人才关爱月”为契机，积极为在外人才家属开展上门义诊活动，并连续两年向在外人才邮寄“致在外人才的一封信”。	已办结
5	第5号	关于持续优化营商环境增强发展软实力的提案	发改局

园区管委会	一是建立重大项目领导包抓责任机制，专人专责，全程指导项目申报等各项手续办理工作。已开展项目备案、施工许可等帮办代办服务90余次，有效降低企业办事成本，减少企业跑动次数300余次。二是推行“项目管家”服务，对重点项目开通绿色通道，分阶段办理施工许可证，让项目开工时间提前近1个月。上半年审批备案社会投资类项目64件，办理施工许可29件（其中分阶段施工许可6件）、水土保持许可11件。三是建立健全重点项目跟踪服务保障机制，推行项目审批全程网办，实现全流程电子化审批，审批时限由原来的55个工作日压缩至现在的44个工作日。	已办结
6	第6号	关于支持平罗种业科技创新高质量发展的提案	科技局	一是围绕全县制种产业组织，申报2025年自治区县域科技成果转化应用示范项目11个。泰金种业茄果类瓜菜优质高效制种关键技术研究与示范获批自治区重点研发项目。大力开展科技金融帮扶，4家企业获批自治区科技金融补助项目；2家企业申报宁科贷项目资金600万元。二是狠抓27家种业创新主体培育，已培育国家级高新技术企业2家、雏鹰企业1家、国家科技型中小企业6家，区级龙头企业8家、市级龙头企业4家。三是积极开展对外合作促创新，全县已有11家种业企业与武汉农科院等5家科研院所开展产学研合作，转化成果9项。四是开展企业家创新精神培训，已组织制种企业参加线上线下企业家创新精神培训3场。	已办结
7	第7号	关于在平罗县公共停车场及部分小区增设新能源汽车充电桩的提案	德渊集团

住建局	采取市场化运作方式引入社会资本投资135万元，在全民健身中心等县城6处停车场、黄渠桥镇等5个乡镇安装直流充电终端11台、交流充电终端31台。在唐徕华府等小区安装新能源充电桩14组26个端口，全县65个物管小区内已安装新能源充电桩214组404个端口。	已办结
8	第8号	关于多措并举推动农村集体经济发展壮大的提案	组织部

农业农村局	一是制定党支部领办合作社实施方案，探索头闸镇西永惠村等3个党建共同体建设和姚伏镇向前村等14个党支部领办合作社试点，推动村集体经济发展提档升级。二是争取中央、自治区财政衔接资金1000万元，发展壮大新型农村集体经济项目村10个，全部开工并完成实施内容的45%。三是落实发展壮大村集体经济激励政策，对2024年度经营性收益超过30万元的13个村集体，提取净收益的8%补贴村“两委”班子成员67.97万元。四是召开全县农村集体经济组织运行及“三资”管理专项审计启动培训会，培训60余人。	已办结
9	第9号	关于加强学校食堂监管的提案	市场监管局

教体局	一是开展校园餐及校园周边食品安全整治工作，已检查学校幼儿园食堂188家次，责令整改问题141个，抽检学校食堂食用植物油、复用餐饮具等50余批次，开展食品安全警示约谈3场次，全县50家学校幼儿园食堂食品安全专题培训10场次，受培人员1200人次。二是严格落实学校食品安全主体责任，坚持每日安排专人开展学校食堂操作间卫生、生熟食材存放、食品留样、餐饮具消毒保洁等检查，对操作不规范、落实制度不到位的情况立即整改。三是严格执行校园大宗食材集中招标、统一采购配送制度，全县48所开办食堂的中小学、幼儿园食材分区由12家中标企业采购配送，包含米、面、油及所有食谱中蔬菜、易耗品等。	已办结
10	第10号	关于修复都思兔河（平罗段）岸线生态的提案	水务局	概算投资4899万元，实施都思兔河(平罗段)生态缓冲带修复工程。已完成项目前期环评、洪评、水资源论证报告编制，1月21日发布招标预公告，因项目资金未下达且市生态环境局统筹规划，目前未开工实施。	暂未办理
11	第11号	关于推进R&D经费投入稳步增长的提案	科技局	一是开展2024年度研发归集指导填报，通过入企、微信等线上线下相结合的方式，指导88家有研发活动的企业完成网上报统，共计申报研发费用8亿元。二是邀请自治区统计局专家，对全县100家规上工业企业财务统计人员进行集中培训，指导开展2025年研发归集资料填报事宜，切实做到应统尽统，依法统计。三是组织工业企业申报科技厅各类重点研发及成果转化项目23个，获批3个，到位各类奖补资金1500余万元。为32家企业申报科技厅贷款贴息项目，为18家科技型中小企业发放“宁科贷”资金5700万元。四是通过“项目+高校+人才”、柔性引才机制吸引高层次人才参与本地企业研发活动，全县柔性引进人才45名，引进创新团队15个。	已办结
12	第12号	关于加快发展我县生产性服务业的提案	工信局	一是按照《石嘴山市工业（制造业）企业主辅分离暨发展生产性服务业扶持奖励暂行办法》，协助大地通达物流、源达食品等4家企业申报获批市级工业企业主辅分离奖补资金60万元。二是积极引进高新技术企业和科研机构，提升企业技术水平和竞争力。全县已建成科技孵化器1个，自治区级工程技术研究中心7个，高新技术企业63家，同比增长46.15%，科技研发投入占GDP的比重为2.5%。三是实施一企一策，定期研究会商，及时解决企业运行困难。一季度，全县交通运输业增加值同比增长1.2%，金融业增长8%，分别拉动服务业增长0.2个百分点和0.8个百分点。四是组织大地、滨河、晟晏等企业参加物流、新能源车辆充换电站建设等会议。投资5000万元，新建大地物流园项目已完成主体建设，中证寰球滨河期货库建成投用，设计库容纳硅锰合金4万吨左右，每月吞吐量近2万吨。	已办结
13	第13号	关于硬化黄渠桥镇通润村中心路的提案	交通局	概算总投资361万元，道路全长1.918公里，因道路硬化占用2702平米基本农田，项目暂时无法实施，待县自然资源局进行国土调规将该地类变更为非基本农田后再实施。	暂未办理
14	第14号	关于建立工商资本流转土地从事农业生产经营监管制度的提案	农改中心	制定《农村土地经营权流转管理实施细则》，建立工商资本准入、监管、考评、扶持等制度，严格落实每年元月20日之前一次性付清当年流转费，并按照每年流转费30%-50%的标准缴纳风险保证金，设立风险保证金专户，流转期满后经乡镇、农改中心、村集体、金融机构、个人“五方联审”后，一次性返还给流转方本息。年内已缴纳风险保证金23家665.85万元。	已办结
15	第15号	关于改造提升崇岗煤炭集中区原110国道的提案	园区管委会	交通局投资857万元，硬化银汝路（原110国道路线)2.28公里，同时，结合崇岗园区雨污分流项目，硬化崇秀路中段1.7公里。案由建议需硬化路段（2号站口至天桥商贸中心）因没有项目资金，暂未实施。	正在办理
16	第16号	关于提升我县冷凉蔬菜产业链价值链的提案	农业农村局	全县2025年计划种植蔬菜面积14万亩，已落实种植面积9.7万亩，建成蔬菜标准化园区16个，重点设施农业园区配套建设冷库、分拣车间等，设施蔬菜、露地蔬菜实现周年均衡供应，产业链逐年延长，综合效益稳步提升。	已办结
17	第17号	关于加快推动2024年高标准农田(高效节水)建设项目的提案	农业农村局	总投资8135万元，实施头闸镇邵家桥村、高庄乡幸福、远景村、通伏乡金堂桥村高标准农田建设项目3个，面积2.02万亩。项目已完工投用，预计亩均人工成本降低140元左右，亩均节水40%以上，新增耕地2234亩。	已办结
18	第18号	关于新建平罗县第二中学男生宿舍楼的提案	教体局	投资3508万元，建设面积6790平方米宿舍楼楼1栋。目前，已完成招标，施工单位进场。	正在办理
19	第19号	关于改造提升农村公路路况的提案	交通局	投资2087.44万元，完成银汝线后段、红翔公路等11条16.16公里农村公路路况提升改造。	已办结
20	第20号	关于更新县域医共体医疗设备的提案	卫健局	争取项目资金4280万元，实施县域医共体医疗设备更新项目，该项目由自治区卫健委统一招标、分签合同。目前，已为陶乐镇等5个中心卫生院配备生化分析仪，已服务患者0.6万人次，降低居民看病成本约10万元。为县人民医院配备电子胃肠镜、耳鼻喉内窥镜、数字胃肠机及1.5T核磁共振系统，为县中医医院配备128排CT等，其他配置设备正在走招标程序。	已办结
21	第21号	关于建设平罗县零工市场和零工驿站的提案	人社局	投资11万元，新建县人力资源零工市场和陶乐镇生花零工驿站，开展职业介绍，职业指导、就业帮扶等服务，已向陕西、内蒙等输出劳动力4000余人。同时，全县通过微信公众号发布招聘信20期，举办“线上+线下”招聘会39场次，提供岗位13744个，企业招聘务工人员1598人；开展职业技能培训10期，培训460人；发放创业担保贷款80笔4560万元；新增城镇就业1278人；农村劳动力转移20039人，其中有组织转移就业7961人。	已办结
22	第22号	关于加快建设银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程的提案	德渊集团	银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程，分部分项实施工程5个，计划总投资3.6亿元，全部开工建设，主要新建泵站、水处理设施及配套管网工程等，已完成工程总量的65%，预计12月底完成通水和调试运行。	已办结
23	第23号	关于加快砌护通伏乡团结村河滩渠的提案	通伏乡	投资460万元，砌护通伏乡团结村河滩渠21公里。目前，已完成砌筑19公里，新翻建建筑物106座，完成总体工程量的80%，预计9月份完成建设。	已办结
24	第24号	关于加大贺兰山东麓（平罗片区）防洪治理的提案	水务局	项目投资2161.3万元，主要治理箱涵沟、三二支沟排洪沟道2条长3公里，新建配套建筑物4座。已完成三二支沟暗沟顶拆除1.02公里、土方1.33万方，拆除砼盖板900米，完成投资131万元。因需要完善建设用地手续，目前暂停施工。	正在办理
25	第25号	关于平罗县第三中学实施“人车分离”的提案	教体局	投资14万元，在校园北侧空地规划建设45个车位的停车区域，安装出入自动识别系统，有效解决上下学期间“人车分离”的问题。	已办结
26	第26号	关于建立家校社协同育人“教联体”工作的提案	教体局	一是制定《平罗县教体系统家校共育实施方案》，组织召开家校社协同育人会议6次，培训教师、家长等2000余人次，打造家校社协同育人实践活动试点3个，参与学生超10000余人。二是联合妇联、法院、宣传、科技等部门，开展内容丰富、形式多样、影响直观的教育活动。已开展“春蕾计划”青春期健康教育专题讲座40余场，受益中小学女生10000人次。开展模拟法庭、科技进校园、“先进人物进校园”等活动36场次，参与学生6200人次。三是多渠道宣传，提高社会各界对协同育人的思想认识，已召开部门联席会议4次，通过线上线下开展“教联体”建设宣传活动20余次，发放宣传资料12000余份，覆盖群众30000余人次。	已办结
27	第27号	关于加快砌护高庄乡高三渠的提案	高庄乡	成投资420万元，渠道砌护8072米，砌筑建筑物70座，已完工投用。	已办结
28	第28号	关于提升红瑞公路安防能力的提案	交通局	投资652.18万元，改造道路4.585公里，配套实施路面彩色标线、音乐标线、道口标柱等设施，已投入使用。	已办结
29	第29号	关于提升平罗县农村公路防汛能力的提案	交通局	投资464万元，改造红陶路等10条11.417公里，主要新建急流槽、拦水带、U型排水边沟等3.4公里，回填土方2750立方米，砂砾垫层482立方米。	已办结
30	第30号	关于利用县城幼儿园空缺学位开设托育班的提案	教体局	利用县第九幼儿园空缺学位开设托育班2个，备案托育学位80个。目前，已设置托育班1个，入托2-3岁的婴幼儿14人。	已办结
31	第31号	关于加强电动自行车违规行驶和充电治理的提案	住建局

公安局	大力开展路面交通违法专项整治，紧盯重点时段、重点区域、重点群体开展“摩电”集中整治行动50余次，对电动自行车首违免罚及新增电动自行车违法实施登记警告7680起，处罚电动自行车严重交通违法行为1263起。同时，督促26家物业服务企业排查居民电动自行车飞线充电行为9458处，联合执法3次，警示教育220处，全县物管小区按照25%配建标准，已安装电动自行车充电桩1382组10873个充电端口。	已办结
32	第32号	关于规范管理住宅小区公共绿地的提案	住建局	全县26家物业企业每日对90万平方米服务区域的公共绿地开展巡查2次，及时制止毁绿种菜、违规搭建等行为，并建立巡查台账。已开展联合执法行动20次，恢复绿地800平方米，新增绿地保护宣传标牌108处。	已办结
33	第33号	关于加强电动自行车全链条安全监管的提案	公安局	一是按照《宁夏回族自治区电动自行车管理规定》，加强全县电动自行车销售、登记注册管理，全县66家电动自行车销售点全部实现带牌销售。今年以来带牌销售电动自行车296辆，全县累计登记上牌电动自行车2.3万辆。二是深入学校、社区、企业、事业单位等开展电动车驾驶人安全教育活动，已开展宣传50余场次。结合“摩电”集中整治，纠正劝导群众5万余人次。三是加强学生驾驶电动自行车管理，严格执行未满16周岁不得驾驶电动车及二、三轮电摩相关规定，将交通安全教育纳入日常教学，开展“一盔一带”等专题宣传教育10次。	已办结
34	第34号	关于加强肇事肇祸精神病患者服务管理的提案	卫健局

公安局

政法委	一是组织政法委、卫健局、公安局等部门召开联席会议8次，研判社会稳定风险，推进严重精神障碍患者管理服务工作。二是开展全县农村常驻入户排查64767户183497人，开展疑似患者复核诊断105人，确诊40人，送医治疗8人次。目前，全县在册患者人数 1373，在管人数1367，管理率99.56%。三是根据《关于推进严重精神障碍患者管理和救治救助工作的通知》，县卫健局争取资金60万元，为严重精神障碍患者免费发放治疗药品；政法委、民政局申请财政预算为重精患者购买第三方责任险；残联对精神病专科医院住院的残疾人，在享受医保报销基础上，每人每年给予最高1500元住院补助。	已办结
35	第35号	关于加强未成年人心理健康教育的提案	教体局	一是建立全县中小学“一生一策”心理健康档案，36所中小学全部建成心理咨询室，配置专兼职心理健康教师44名。已通过“平罗县心语之家”服务平台推送心理健康小视频及调适技巧38期，累计服务师生及家长超2万人次。二是各学校严格落实每两周1节心理健康课，并以“5·25心理健康月”为载体，开展心理讲座、观影、绘画、读书分享等活动。共制作宣传板报30块，组织心理健康知识讲座、团体心理辅导及主题班会等50余次。三是定期开展心理健康教育说课比赛，邀请区内外心理学专家为全县心理健康教师及班主任专题授课培训，联合县法院、检察院、关工委开展青少年法治援助行动，联合妇联开展平罗县“春蕾计划”青春期健康教育活动60次。	已办结
36	第36号	关于新建黄渠桥派出所业务用房的提案	公安局	已完成业务及附属用房主体工程，正在进行外墙粉刷和内部线路铺设，完成投资475万元，完成工程量的60%。预计10月底交付使用。	已办结
37	第37号	关于加快推进我县畜禽粪污资源化利用的提案	农业农村局	一是全县主要采用粪场堆积发酵、加工有机肥还田、沼气发酵等模式处理粪污。已建成堆粪场7.3万平米、污水处理设施19套，有机肥生产线5条，规模养殖场配套建设粪污处理率达96.3%。二是实施畜禽养殖污染治理项目，全县建成宁夏羽鑫生态农牧等有机肥生产企业5家，年生产有机肥10万吨。新引进宁夏天纵家豪建设畜禽粪污处理中心规划占地450亩，正在办理建设用地手续。三是按照《畜禽规模养殖污染防治条例》，深入开展污染治理技术指导，定期对养殖企业负责人进行业务培训，广泛宣传畜禽养殖粪污防治、病死畜禽无害化处理的相关法律、法规、政策，增强养殖场户责任意识和环保意识。已发放宣传材料1000余份，开展检查指导100余次，全县畜禽粪污资源化利用率达90%以。	已办结
38	第38号	关于加快平罗县退化湿地保护修复的提案	自然资源局	全县退化湿地保护修复项目，主要实施湿地修复项目和中幼林及退化林抚育项目。投资553万元，采取退化林平茬复壮、补植补造、修枝抚育、除草灌水等措施，完成中幼林及退化林抚育面积1.41万亩。投资3825万元，采用岸线维护、水系连通、水生动物恢复、水生植被恢复、陆生植被恢复、陆生植被抚育管护等措施，已完成天河湾、沙湖、镇朔湖三大湿地保护修复2.8万亩。	已办结
39	第39号	关于建设河东沙地防沙治沙示范区的提案	自然资源局	概算投资6842.1万元，治理荒漠化土地面积5.03万亩，配套建设小型水利水保设施8处。目前，采用“草方格+沙结皮”治理流动沙地新技术，完成荒漠化土地综合治理3万亩，完成整体工程量60%。	已办结
40	第40号	关于加快平罗县黄河左岸矿山生态修复的提案	自然资源局	黄河左岸矿山生态修复项目，概算投资1816万元，重点治理历史遗留废弃矿山图斑31个201.52公顷，通过削破平整，点播种子，栽植柠条、花棒、沙木蓼等灌木，土方平整等措施，提高土地蓄水能力，减少水土流失，有效改善项目区生态环境。目前，已完成修复图斑23个110公顷，完成投资1000万元。	已办结