附件2

| 平罗县2025年10件民生实事落实情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 1 | 居民住户燃气 更新改造项目 | 更新改造县城分散居住户庭院中低压管道、户内管道35公里，切实提升5755户居民燃气使用安全环境。 | 住建局 | 投资1576万元，完成项目内所有小区庭院中低压燃气管道铺装里、安装居民燃气表5755户，目前项目已完工。 | 已完成 |
| 2 | 市政燃气管道老化更新改造项目 | 更新改造37条市政道路中压燃气管道43公里，19个小区庭院中低压燃气管道127公里，安装智能物联感知设备52套，彻底消除安全隐患。 | 住建局 | 投资8448万元，完成定远街等35条市政道路39公里中压燃气管道安装，19个小区庭院中低压燃气管道127公里，安装智能物联感知设备52套，目前已完成工程总进度93%，预计10月底完工。 | 正在推进 |
| 3 | 住宅小区四类管线更新改造项目 | 更新改造22个住宅小区燃气、供热、供水、排水管网，更换住户智能远传水表、室内表前阀及燃气表具等，提升四类管线运行效率和安全性能。 | 住建局 | 正在进行永康民生家园供暖管网改造更新工作，已铺设燃气管道24公里、供水管道2.8公里、排水管道3.2公里、供热管网4.5公里，已完成总工程量的97%。预计10月底完工。 | 正在推进 |
| 4 | 主干道路排水防涝设施改造项目 | 建设山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管网4公里、排水泵站1座，提升城市防洪排涝能力。 | 住建局 | 投资6723万元，完成雨水管道铺设4.5公里，完成总工程量的86%，正在进行泵站用地审批，预计10月底完工。 | 正在推进 |
| 5 | 促进就业帮扶 项目 | 用好现有3个零工市场和4个零工驿站，新建零工驿站2个，全年举办线上线下就业招聘活动50场次以上，开展职业技能培训400人次以上，发放创业担保贷款4000万元以上，新增城镇就业1400人，农村劳动力转移2.25万人以上，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90%以上。 | 人社局 | 将灵活择业与灵活用工链接，发挥3个零工市场和4个零工驿站作用，解决灵活就业人员短期务工需求。投资11万元，新建县人力资源零工市场和陶乐镇生花零工驿站2个。已通过微信公众号发布招聘信息30期，举办“线上+线下”招聘会56场次，提供岗1.5万个，企业招聘务工人员1914人；开展职业技能培训16期，培训800人；发放创业担保贷款134笔6409万元；新增城镇就业1673人；农村劳动力转移22355人。 | 已完成 |
| 6 | 农村公路路况 提升改造项目 | 改造农村公路26公里，拆除新建四渠泗渠桥、五一桥2座，实施农村公路生命安全防护提升工程44公里，安装波形护栏32公里，持续提升道路交通安全水平。 | 交通局 | 投资2087.44万元，完成农村公路路况提升改造11条16.16公里。投资921.55万元，完成泗渠桥、五一桥、斜横桥3座危桥改造工程，已投用通车。投资614.98万元，安装波形护栏32公里，治理农村公路生命安全防护隐患44公里。 | 已完成 |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 7 | 公共充电桩 建设项目 | 建设新能源汽车直流充电终端46台、交流充电终端95台，整合新能源汽车充电桩，建设数字化综合服务平台。 | 德渊集团 | 引入社会资本投资622万元，在全民健身中心等县城6处停车场、黄渠桥镇等5个乡镇、陈桥景樾等26个小区安装新能源汽车直流充电终端31台、交流充电终端188台。投资30万元，配套建成并投运充电桩运维中心。 | 已完成 |
| 8 | 养老服务体系 创新试点项目 | 改造中心敬老院养护楼，打造1个县级养老服务中心、3个乡镇综合养老服务中心、10个居家养老服务站示范点，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。 | 民政局 | 争取中央彩票公益金500万元，实施县养老服务体系创新试点项目，投资230元，完成县级综合养老服务管理平台建设和头闸、城关、姚伏三个乡镇区域养老服务中心基础设施提质改造。完成10个居家养老服务站示范点村级老年协会备案，全县完成村级老年协会备案156个，已开展老年人助餐、巡访等服务5100人次。 | 已完成 |
| 9 | 普及推广特色 足球运动项目 | 改造提升足球场2个，实施足球青训普惠性工程，丰富拓展小学、初中、高中三级联赛规模，支持恒利足球俱乐部承办“五超”足球联赛、自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，争取举办全国性足球赛事，推动足球产业化发展，打造平罗足球特色名片。 | 教体局 | 已完成惠民公园等3个足球场改造项目招标，施工单位正在进行施工。拨付专项资金30万元，开展U9、U10、U11和U12年龄段男、女青少年足球专项训练，参训人数达120人。承办宁夏回族自治区体育局青少年女子足球U18锦标赛，来自全区8支队伍参加。承办2025全国女子五人制足球锦标赛，来自全国12支队伍参赛。承办2025年全国中学生五人制足球联赛举办，来自全国的8支代表队参赛。举办平罗县第一届“恒利地产杯”青少年八人制足球赛，来自宁夏、内蒙、甘肃共16支队伍参赛。积极申报全国“足球重点体校”，推动足球高质量发展，承办全国五人制L1教练员和宁夏足协E级教练员培训班。 | 已完成 |
| 10 | “高效办成一件事”服务项目 | 巩固提升29个“高效办成一件事”成果，新推出10个“高效办成一件事”，政务服务事项办理时限、申请材料、办理环节压减65%以上。 | 审批局 | 依托宁夏政务服务网和“我的宁夏”APP，巩固提升2024年“高效办成一件事”成果28个，新接纳第一批“一件事”事项15个，目前已上线运行，实现能办、可办，第二批“一件事”事项9个，目前已经完成意见征集和清单编制。将企业开办等40个“一件事”纳入“高效办成一件事”平台专区，创新开展“被征地农民养老保险申请一件事”，目前已办结“一件事”受理事项4.2万件。“一件事”平均压减办理时限65%、压减申请材料66%、压减办理环节75%。 | 已完成 |