附件2

| 平罗县2025年10件民生实事落实情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 完成情况 |
| 1 | 居民住户燃气更新改造项目 | 更新改造县城分散居住户庭院中低压管道、户内管道35公里，切实提升5755户居民燃气使用安全环境。 | 住建局 | 投资1700万元，更新改造运输公司家属院等9个小区庭院中低压和户内燃气管道35公里，安装燃气三件套5755户，有效提升了居民燃气使用安全环境。 | 已完成 |
| 2 | 市政燃气管道老化更新改造项目 | 更新改造37条市政道路中压燃气管道43公里，19个小区庭院中低压燃气管道127公里，安装智能物联感知设备52套，彻底消除安全隐患。 | 住建局 | 投资7782万元，更新改造民族大街等37条市政道路、府地金源等19个住宅小区中低压燃气管道170公里，安装智能物联感知设备52套，切实提升燃气供应的稳定性和可靠性，为居民创造更加安全、舒适的生活环境。 | 已完成 |
| 3 | 住宅小区四类管线更新改造项目 | 更新改造22个住宅小区燃气、供热、供水、排水管网，更换住户智能远传水表、室内表前阀及燃气表具等，提升四类管线运行效率和安全性能。 | 住建局 | 投资1.3亿元，更新改造光辉花园等22个住宅小区燃气、供热、供水、排水管网200公里，更换智能远传水表、表前阀及燃气表具等1.2万件，确保了管线安全，提升了城市安全韧性，提高了居民生活品质。 | 已完成 |
| 4 | 主干道路排水防涝设施改造项目 | 建设山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管网4公里、排水泵站1座，提升城市防洪排涝能力。 | 住建局 | 投资9152万元，改造山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管网4.2公里，配套建设排水泵站一座，提升了城市防洪排涝能力，破解了城市内涝等民生痛点。 | 已完成 |
| 5 | 促进就业 帮扶项目 | 用好现有3个零工市场和4个零工驿站，新建零工驿站2个，全年举办线上线下就业招聘活动50场次以上，开展职业技能培训400人次以上，发放创业担保贷款4000万元以上，新增城镇就业1400人，农村劳动力转移2.25万人以上，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90%以上。 | 人社局 | 投资11万元，新建县人力资源零工市场和陶乐镇生花零工驿站，举办“线上+线下”招聘会66场次，提供就业岗位1.8万个；开展职业技能培训18期，培训875人次；发放创业担保贷款140笔6805万元；全年新增城镇就业1828人，农村劳动力转移2.45万人；安置大学生实习岗位327个，离校未就业高校毕业生就业率达90%以上，全县公共就业服务提质增效，城乡劳动力高质量充分就业促进有力，奋斗之路越走越宽。 | 已完成 |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 完成情况 |
| 6 | 农村公路路况提升改造项目 | 改造农村公路26公里，拆除新建四渠泗渠桥、五一桥2座，实施农村公路生命安全防护提升工程44公里，安装波形护栏32公里，持续提升道路交通安全水平。 | 交通局 | 投资6391万元，改造提升农村公路14条29公里，拆除新建五一桥等危桥3座，安装农村公路护栏32公里，消除安全隐患44公里，农村道路安全水平持续提升，群众安全通行保障有力。 | 已完成 |
| 7 | 公共充电桩建设项目 | 建设新能源汽车直流充电终端46台、交流充电终端95台，整合新能源汽车充电桩，建设数字化综合服务平台。 | 德渊 集团 | 投资652万元，围绕县城26个住宅小区、6处停车场和5个乡镇，布局建设新能源汽车充电终端219台，配套建成充电桩运维中心，提升了充电桩覆盖率和智能化水平，解决了居民绿色出行续航焦虑。 | 已完成 |
| 8 | 养老服务体系创新试点项目 | 改造中心敬老院养护楼，打造1个县级养老服务中心、3个乡镇综合养老服务中心、10个居家养老服务站示范点，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。 | 民政局 | 投资305万元，完成中心敬老院避难间等设施改造，配置消防器材300余件，建成头闸镇等3个乡镇综合养老服务中心、宝丰镇兴胜村等10个居家养老服务示范点，开展老年人助餐、巡访等服务2万余人次，困难留守老年人探访关爱率达100%，让“老有所养、老有所乐”触手可及。 | 已完成 |
| 9 | 普及推广特色足球运动项目 | 改造提升足球场2个，实施足球青训普惠性工程，丰富拓展小学、初中、高中三级联赛规模，支持恒利足球俱乐部承办“五超”足球联赛、自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，争取举办全国性足球赛事，推动足球产业化发展，打造平罗足球特色名片。 | 教体局 | 投资667万元，改造惠民公园等3个足球场1.8万平方米，开展U9至U12青少年足球专项训练120人，承办全国女子五人制足球超级联赛等赛事3项，举办“恒利地产杯”青少年八人制足球赛，吸引区内外44支队伍参赛，观赛群众达1万人次，足球正在成为平罗汇聚人气、激发活力、提升知名度的闪亮招牌。 | 已完成 |
| 10 | “高效办成一件事”服务项目 | 巩固提升29个“高效办成一件事”成果，新推出10个“高效办成一件事”，政务服务事项办理时限、申请材料、办理环节压减65%以上。 | 审批局 | 依托宁夏政务服务网和“我的宁夏”APP，巩固提升“高效办成一件事”成果29个，新接纳“高效办成一件事”21个，创新开展“公证+遗产继承”“被征地农民养老保险申请”一件事，受理政务服务事项8.3万件，办理时限、申请材料、办理环节分别压减65%、66%、75%，让“数据跑路”替代“群众跑腿”，在效率中提升群众幸福感。 | 已完成 |