# 附件2

# “十四五”期间主要计划实施项目表

| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更新改造项目（14个） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目—健康小区等十四个小区 | 平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目主要对健康小区、益民小区等14个2000年前建成的老旧小区基础设施配套、室外环境及周边相关道路进行改造，涉及建筑28栋，总建筑面积5.943万平方米。建设内容包括：室外给水管网1549米、排水管网1520米、供热管网4308米、室外硬化1.84万平方米及照明、强弱电线路、消防设施、公厕、凉亭等其他基础设施改造，以及服务于周边小区的团结西路、前进路等七条共计3364米路段的道路改造和相关配套的供水、排水、雨水、供热、照明等市政基础设施工程建设。 | 改造项目 | 2021-2022 | 7561.21 | 老旧小区改造 |
| 2 | 2021年平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目—胜利巷小区等十四个小区项目 | 主要对胜利巷小区、外贸小区等14个2000年前建成的老旧小区基础设施配套、室外环境及周边相关道路进行改造，涉及建筑42栋，总建筑面积5.63万平方米。主要对小区室外给排水管网、供暖管网、室外硬化及监控照明等其他基础设施改造，以及服务于周边小区的道路改造和相关配套的供水、排水、雨水、供热、照明等市政基础设施工程建设。 | 改造项目 | 2021-2022 | 6012.42 | 老旧小区改造 |
| 3 | 2021年平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目—平中集资楼等十五个小区项目 | 主要对平中集资楼、人民东路综合楼等15个2000年前建成的老旧小区基础设施配套、室外环境及周边相关道路进行改造，涉及建筑18栋，总建筑面积3.7万平方米。主要对小区室外给排水管网、供暖管网、室外硬化及监控照明等其他基础设施改造，以及服务于周边小区的道路改造和相关配套的供水、排水、雨水、供热、照明等市政基础设施工程建设。 | 改造项目 | 2021-2022 | 5203.23 | 老旧小区改造 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 4 | 平罗县保障性安居工程老旧小区节能改造二期（南片区） | 改造项目涉及面粉厂小区、前进信用社小区、盐业公司小区、党校综合楼等19个小区22栋楼61个单元，总建筑面积43374.86㎡。 | 改造项目 | 2021 | 2157.76 | 老旧小区改造 |
| 5 | 平罗县保障性安居工程老旧小区节能改造二期（北片区） | 主要涉及农具厂家属楼、科委楼、科技楼、外贸小区等14个小区18栋楼52个单元，总建筑面积38652.37㎡。主要实施外墙外保温及外墙面粉刷，屋面的防水及保温，更换雨落管，楼梯间更换钢制保温门，更换楼梯间采暖立管，楼梯间照明改造等。 | 改造项目 | 2021 | 1610.87 | 老旧小区改造 |
| 6 | 农村危房及抗震宜居农房改造 | 按照农村危房改造即增即改、抗震宜居农房改造愿改尽改的原则，对于符合危房改造和抗震宜居农房改造政策的农户，积极动员进行改造并予以资金补助，有序推进农村危房改造和抗震宜居农房改造建设。2021—2022年已改造危房及抗震宜居农房58户。 | 新建项目 | 2021-2025 | —— | 农房改造 |
| 7 | 2022年沁春园、唐徕等五个小区节能改造 | 项目共改造金税花园小区、沁春园小区、唐徕小区、古城新苑小区、朱家苑小区等5个老旧小区住宅楼，共26栋97个单元985户，总建筑面积101000 平方米。项目主要建设内容包括外墙保温、粉刷，屋面防水及保温，更换雨落管，加装分户热计量表，更换楼梯间钢制保温门、采暖立管照明、单框塑钢中空双层玻璃节能窗（住户窗户统一自行更换）等公共部位改造。 | 改造项目 | 2022 | 2642.07 | 老旧小区改造 |
| 8 | 2022年平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目—唐徕小区等四个小区项目 | 项目共涉及唐徕小区、沁春园小区、铁合金家属楼3号楼、东安小区等4个老旧小区共计17栋楼，58个单元，569户，总建筑面积62200㎡。主要改造内容包括室外硬化、给排水、供热、照明、环卫等基础设施改造及2条相关的配套道路及地下管线改造。 | 改造项目 | 2022 | 2854.39 | 老旧小区改造 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 9 | 2022年平罗县老旧小区改造配套基础设施建设项目—金税花园小区等八个小区项目 | 项目共涉及金税花园小区、新民巷小区、西苑小区、古城新苑小区、国志综合楼、舜玉综合楼、朱家苑小区、食品公司家属楼等8个老旧小区共计28栋楼，99个单元，926户，总建筑面积82200㎡。主要改造内容包括室外硬化、给排水、供热、照明、环卫等基础设施改造及1条相关的配套道路及地下管线改造。 | 改造项目 | 2022 | 3119.02 | 老旧小区改造 |
| 10 | 平罗县颐民苑移民周转安置房小区提升改造工程 | 小区共计6栋楼304户，总建筑面积16200平方米，每栋建筑面积2700平方米，地上6层，框架结构。主要对小区建筑外立面、外网弱电、景观绿化、道路铺装、室外照明等进行改造。 | 改造项目 | 2022 | 381.75 | 老旧小区改造 |
| 11 | 棚户区改造项目（亚麻厂家属院和文昌路） | 完成亚麻厂家属院及文昌路建设项目278套房屋拆迁征收工作 | 改造项目 | 2022 | 12150 | 棚户区改造 |
| 12 | 2023年平罗县保障性安居工程——老旧小区节能及配套基础设施改造 | 主要实施工行小区、东顺小区、烟草小区、三小自建楼等4个老旧小区节能改造及金桥路（定远街至民族大街）、平中巷（人民西路至鼓楼西街段）、西苑街（团结路至鼓楼西街）、唐徕大街（鼓楼东街至团结路）等附属道路面层改造。 | 新建改造项目 | 2023 | 1938.44 | 老旧小区改造 |
| 13 | 平罗县棚户区改造项目 | 主要完成对运输公司家属院、玉皇阁北侧、人行一号楼、建行七号楼、教师楼、和平四队等片区的棚户区改造工作。 | 新建改造项目 | 2023 | 10760 | 棚户区改造 |
| 14 | 鼓楼南街两侧沿街立面改造项目 | 沿街建筑外立面改造，夜景亮化，道路绿化、美化等景观提升。改造长度760米，改造总面积6864平方米。 | 改造项目 | 2023 | 1200 | 建筑风貌改造 |
| 小计 |  |  |  |  | 57591.16 |  |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 公共服务设施项目（6个） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 平罗县智慧城市社会治理及应急指挥综合信息服务平台 | 主要建设内容为：1、平罗县社会综合治理信息服务平台；2、平罗县智慧交通工程项目；3、应急管理局应急指挥中心；4、建设智慧健康云平台。 | 新建项目 | 2024-2025 | 9284 | 公共设施 |
| 16 | 平罗县委党校（行政学院）新建项目 | 县委党校新建项目占地面积46445.3平方米，总建筑面积15640平方米，其中：办公教学综合楼建筑面积6750平方米，学院宿舍楼建筑面积4720平方米，餐厅及文体中心建筑面积2740平方米，报告厅建筑面积980平方米，消防水泵、门房等建筑面积450平方米。 | 续建项目 | 2022-2023 | 6963.23 | 公共设施 |
| 17 | 平罗县民兵军事训练基地 | 主要包括综合楼改造、新建报告厅及配套附属工程。 | 改造项目 | 2022 | 654.97 | 公共设施 |
| 18 | 平罗县惠民文化广场改造提升项目 | 对平罗县政府广场及人大广场进行改造提升，搭设文化舞台，维修更换大理石面砖。 | 改造项目 | 2022 | 800 | 公共设施 |
| 19 | 文化公园提升改造及周边裸露地综合治理项目 | 对接引寺北侧文化公园进行改造，增加步道、广场、景观小品等设施，提升绿化景观质量，将其打造成为城南片区重要的文化休闲运动公园。改造面积约6.85公顷。同时对文化公园周边占地面积约20.5公顷的暂未开发利用裸露地，采取垃圾清运、场地整理、绿化覆盖等综合治理手段，避免裸露地环境污染的问题。 | 改造项目 | 2023-2024 | 1100 | 公共设施 |
| 20 | 东区文化路卫生院新建项目 | 在永安路和新建怀通南路交叉口东南角建设一处社区级卫生服务中心，建筑面积约2000平方米，以满足片区居民医疗卫生的需求。 | 新建项目 | 2025 | 750 | 公共设施 |
| 小计 |  |  |  |  | 19552.2 |  |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 景观整治项目（6个） |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 石嘴山市平罗县汝箕沟独立工矿区—明珠社区等11处居民避险安置项目 | 主要对区域内11处总长约10854米道路路段两侧进行绿化，包括种植土回填、绿化工程及绿化灌溉。 | 新建项目 | 2021-2023（含2年养护期） | 1900.26 | 居民避险安置项目 |
| 22 | 石嘴山市平罗县汝箕沟独立工矿区 —铁东社区等25个片区居民避险安置项目 | 本工程主要对区域内25个危旧房屋拆除后形成的83.69万平方米裸露地块进行绿化整治。 | 新建项目 | 2021-2023（含2年养护期） | 2660.97 | 居民避险安置项目 |
| 23 | 鼓楼及玉皇阁特色街区风貌改造项目 | 主要对鼓楼、玉皇阁周边建筑外立面30000平方米进行改造以突出鼓楼及玉皇阁历史文化风貌。 | 改造项目 | 2022-2023 | 4320.14 | 风貌改造 |
| 24 | 平罗县颐民苑移民周转安置房小区西侧小微游园建设工程 | 本项目总占地面积 7301.2平方米（11亩）。主要新建一处6656.16平方米小微游园（其中，硬化面积2181.93平方米，绿化面积 4474.23 平方米），并将小区西侧与早市之间的 10 米宽道路硬化，同时配套完善小区周边道路路灯和排水。 | 新建项目 | 2022 | 284.61 | 景观绿化 |
| 25 | 平罗县主干道路绿化带提升改造及道路节点绿化项目 | 对西线高速出口两侧（高速出口—109国道）3200米路段23.8万平方米进行景观绿化及公共配套设施建设，主要实施绿化种植（乔灌花相结合）、绿化灌溉、景观廊道等建设内容。 | 新建项目 | 2022（养护期两年） | 2722.54 | 景观绿化 |
| 26 | 平罗县唐徕渠带状公园改造提升项目 | 对唐徕渠（翰林大街至玉龚路）段进行绿化，景观提升改造。 | 新建改造项目 | 2024-2025 | 2000 | 景观绿化 |
| 小计 |  |  |  |  | 13888.52 |  |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 镇村建设项目（10个） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 姚伏镇灯塔村美丽宜居村庄建设项目 | 已完成建设项目4个，总投资3176.12万元。 | 新建项目 | 2021 | 3176.12 | 美丽村庄建设 |
| 28 | 灵沙乡胜利村美丽宜居村庄建设项目 | 已完成建设项目12个，总投资5020万元，其中村庄投资2660万元，村域投资2860万元。 | 新建项目 | 2021 | 2860 | 美丽村庄建设 |
| 29 | 黄渠桥镇重点小城镇建设项目 | 共实施建设项目88个，估算投资约16.32亿元，其中，镇区投资6.31亿元，镇域投资10.01亿元。（其中：2021年实施建设项目27个，总投资3.79亿元，镇区投资1.73元，镇域投资2.24万元；2022年实施建设项目34个，总投资6.03亿元，镇区投资3.23万元，镇域投资2.8亿元；2023年实施建设项目27个，总投资6.32亿元，镇区投资1.35亿元，镇域投资4.97亿元）。 | 续建项目 | 2021-2023 | 16.32亿元 | 小城镇建设 |
| 30 | 宝丰镇兴胜村美丽宜居村庄项目 | 共实施建设项目13个，估算投资约9728.21万元，其中，村庄投资3854.53万元，村域投资5873.68万元。（其中：2021年实施建设项目8个，总投资5963.53万元，村庄投资1789.85万元，村域投资4173.68万元；2022年实施建设项目5个，总投资3260.68万元，村庄投资1560.68万元，村域投资1700万元）。 | 续建项目 | 2021-2022 | 3176.12 | 美丽村庄建设 |
| 31 | 崇岗镇常青村美丽宜居村庄项目 | 共实施建设项目14个，估算投资约16150万元，其中，村庄投资3250万元，村域投资12900万元。（其中：2021年实施建设项目5个，总投资5077万元，村庄投资643万元，村域投资4434万元；2022年实施建设项目5个，总投资5100万元，村庄投资1000万元，村域投资4100万元；2023年实施建设项目4个，总投资5750万元，村庄投资1250万元，村域投资4500万元）。 | 续建项目 | 2021-2023 | 16150 | 美丽村庄建设 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 32 | 黄渠桥镇传统村落项目 | 非遗传承基地的提升改造、休闲公园、红色文化展示区、古井的保护措施，铁匠铺的修缮复原，豆腐坊、油坊的提升改造等。 | 续建项目 | 2021-2023 | 3100 | 传统村落 |
| 33 | 姚伏镇重点小城镇建设项目 | 镇区范围谋划实施市政基础设施、特色风貌提升、产业调整配套、空心村治理、人居环境整治5类62个项目，估算投资约20.01亿元，其中，镇区投资项目约5亿元，镇域投资项目约15.01亿元。（其中：2022年实施建设项目35个，估算总投资5.74亿元，镇区投资2.16亿元、镇域投资3.58亿元；2023年实施建设项目14个，估算总投资3.16亿元，镇区投资0.41亿元、镇域投资2.74亿元；2024年实施建设项目13个，估算总投资11.1亿元，镇区投资2.42亿元，镇域投资8.68亿元） | 新建项目 | 2022-2024 | 20.01亿元 | 重点小城镇建设 |
| 34 | 高庄乡高庄村美丽宜居村庄建设项目 | 计划完成道路硬化、亮化工程；沟道整治工程；村史馆改造工程；建设老年饭桌、卫生室；新建农宅145户；建设文化广场、休闲健身广场建、小游园；巷道绿化及亮化工程；围墙整治修复工程；生活污水治理等。 | 新建项目 | 2023-2024 | 3353.83 | 美丽村庄建设 |
| 35 | 头闸镇西永惠村美丽宜居村庄建设项目 | 依托西永惠村制种产业核心区和“五彩种博园”，重点建设：1.建设高标准蔬菜、制种、育苗日光温室10座，道路硬化4.5公里，配套太阳能路灯150盏，低压变台1座，自来水管道10000米，上水井120个。2.建设星级厕所3个，修建停车场4000平方米，建设游客接待中心1200平方米，设立各类标识标牌40个，种子科普展馆1个，新建民宿10个，改造农家乐10个，打造全国特色旅游示范村。 | 新建项目 | 2023-2024 | 1351.6 | 美丽村庄建设 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 36 | 通伏乡新丰村美丽宜居村庄建设项目 | 拆除陈旧房屋20余座，利用拆除的建设用地和预留建设用地建设单体房、二层楼、四合院等徽派农村房屋；新建民宿15套，结合稻渔空间，全力打造生态宜居新农村。 利用新丰村股份经济合作社稻鱼综合种养示范区进行升级改造，拟建设观光塔一座，休闲凉亭四座，种植彩稻形成稻田画，设立观光荷花沟、野外烧烤、垂钓等休闲区。 | 新建项目 | 2023-2024 | 8320.33 | 美丽村庄建设 |
| 小计 |  |  |  |  | 404788 |  |
| 基础设施项目（28个） |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 平罗县城市排洪防涝项目－鼓楼南北街排水系统改造 | 平罗县城市防洪排涝项目－鼓楼南北街排水系统改造主要实施鼓楼南北街道路污水排水、雨水排水及给水管网改造、路面恢复、道路附属设施恢复等内容。鼓楼南北街排水系统改造道路长度约1360米，其中敷设d500－d800污水主管道长度约1425米，敷设d500－d600雨水主管道长度约1416米，敷设DN400给水管道长度约1424米。 | 改造项目 | 2021-2022 | 2290.6 | 排洪防涝 |
| 38 | 平罗县城市排洪防涝项目—翰林大街排水系统改造 | 主要实施翰林大街3.5公里道路污水排水，雨水排水及给水管网改造、路面恢复及道路附属设施恢复等内容。 | 新建项目 | 2021 | 8961 | 排洪防涝 |
| 39 | 2021年平罗县保障性安居工程（人民西路延伸段、广场路、规划南一路）配套基础设施改造工程 | 对县城规划南一路（南起永安路，北至田州路，长约365米）、人民路西延伸段（东起怀远大街，西至西环路，长约580米）、广场路（东起怀远大街，西至西环路，长509米），配套实施道路、排水、人行道、路灯等工程。 | 新建项目 | 2021 | 2263.31 | 基础设施提升 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 40 | 平罗县垃圾分类处置能力提升项目 | 改造县城内12座小型垃圾转运站、新建一座中型垃圾中转站及分拣中心，并配备相应的转运和处理设施。 | 新建项目 | 2023-2024 | 4223.03 | 基础设施提升 |
| 41 | 农村生活垃圾治理项目 | 每年投资2200万元将13个乡镇、前进农场场部及13个自然队的清扫、保洁、垃圾收运处理（含无主建筑垃圾），1座垃圾填埋场、14座垃圾中转站、64座水冲式公厕的管理运营维护交由第三方公司经营管理（南片区康洁环卫公司、北片区二泉环卫公司），实现了“政企分开，管干分离，统筹协调”。以源头减量为重点，试点推进垃圾分类工作，平均每年申报5—10个垃圾分类和资源化利用示范点，开展垃圾分类和资源化利用试点工作等。 | 续建项目 | 2021-2023 | 8200 | 基础设施提升 |
| 42 | 平罗县生活垃圾填埋场一期工程封场项目 | 主要建设填埋场垃圾堆体、终场覆盖系统、地表水导排系统、气体处理工程、景观绿化工程、渗透液池、监测井等。 | 新建项目 | 2024-2025 | 2179 | 基础设施提升 |
| 43 | 平罗县城公厕新建及改造提升工程 | 主要新建公厕14个1820平方米，改造公厕40个3267平方米。 | 新建项目 | 2021 | 1021.95 | 基础设施提升 |
| 44 | 平罗县道路照明系统节能改造项目 | 改造县城2451杆4081火高压钠灯以及1109杆1822火寿命到期LED路灯，共计5903火。搭建智慧控制平台，对路灯实施单灯控制，可以对主干道和辅道路灯分别控制，也可根据需要调整每盏路灯亮度比例，实现按需照明，灯具出现异常后可通过控制平台掌控具体位置，实施路灯智能控制。 | 新建项目 | 2021 | 1585.77 | 基础设施提升 |
| 45 | 平罗县城区公共建筑亮化工程 | 主要对唐徕渠带状公园、主要街区、公共建筑进行亮化提升，进一步提升城市品质。 | 新建项目 | 2024-2025 | 3000 | 基础设施提升 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 46 | 2022年平罗县保障性安居工程东环路配套基础设施建设工程 | 项目南起玉龚路，北至东三路，全长490.5米，主要实施道路、排水、路灯、道路绿化、交通及无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2022 | 857.42 | 基础设施提升 |
| 47 | 平罗县保障性安居工程（新渠路延伸段）配套基础设施改造工程 | 项目起点为西环路，终点为怀远大街，道路全长 578.85米，主要实施道路工程、涵洞工程、道路照明、排水工程、交通设施工程等。 | 新建项目 | 2021-2022 | 753.09 | 基础设施提升 |
| 48 | 平罗县东三路（唐徕大街-109国道）市政道路及排水工程 | 全长约1035.5米，红线宽度24米。主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、照明工程、给排水工程以及道路标志标线、无障碍设施等道路附属工程。 | 新建项目 | 2024-2025 | 1857 | 基础设施提升 |
| 49 | 平罗县2022年保障性安居工程永安西路延伸段工程 | 项目东起民族大街，西至怀远大街，道路总长度560.823米，主要建设内容包括：新建道路、排水管道、桥（板）涵、路灯、道路绿化、交通设施及残疾人无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2022-2023 | 1222.52 | 基础设施提升 |
| 50 | 平罗县市政道路及排水工程 | 主要对鼓楼东街延伸段1326米，文昌路1227米，鼓楼南街取直段377米实施道路、照明、排水、交通设施工程。目前完成鼓楼东街延伸段966米、文昌路752米，2023年计划实施剩余1212米。 | 新建项目 | 2023 | 3519 | 基础设施提升 |
| 51 | 平罗县规划南二路市政道路及排水工程 | 全长约1095米，红线宽度28米。主要建设内容包括：新建道路、排水管道、桥（板）涵、路灯、道路绿化、交通设施及残疾人无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2024-2025 | 1957 | 基础设施提升 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 52 | 平罗县鼓楼南街南延伸段市政道路及排水工程 | 全长约556米，红线宽度40米。主要建设内容包括：新建道路、排水管道、桥（板）涵、路灯、道路绿化、交通设施及残疾人无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2024-2025 | 1156 | 基础设施提升 |
| 53 | 平罗县永安东路东延伸段（怀通路-109国道）市政道路及排水工程 | 全长1000米，主要建设内容包括：新建道路、排水管道、桥（板）涵、路灯、道路绿化、交通设施及残疾人无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2024-2025 | 1600 | 基础设施提升 |
| 54 | 平罗县南环路东延伸段（鼓楼南街-109国道）市政道路及排水工程 | 全长约1300米，红线宽度40米。主要建设内容包括：新建道路、排水管道、桥（板）涵、路灯、道路绿化、交通设施及残疾人无障碍设施等附属工程。 | 新建项目 | 2024-2025 | 3356 | 基础设施提升 |
| 55 | 平罗县保障性安居工程怀远大街延伸工程 | 工程北起现状路，南至南环路，全长950.78米，道路红线宽度26米。主要建设内容包含道路工程、桥涵工程、照明工程、排水工程以及相关附属工程等。 | 新建项目 | 2023-2024 | 2592.28 | 基础设施提升 |
| 56 | 平罗县利民路市政道路及配套设施工程 | 工程南起民族大街，北至德渊路，全长1259米，道路红线宽度28米。主要建设内容包含道路工程、桥涵工程、照明工程、排水工程以及相关附属工程等。 | 新建项目 | 2023-2024 | 3489.28 | 基础设施提升 |
| 57 | 平罗县定远街（西环路）道路及排水管网提升改造工程 | 工程南起陶沙路，北至德渊路，全长7383米，道路红线宽度22米，主要内容包括对定远街（陶沙路－德渊路）路段增设雨水管网，同时对该路段现状道路及涵洞进行维修改造建设。 | 改造项目 | 2023-2024 | 7983.69 | 防洪排涝 |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 58 | 平罗县城市防洪排涝雨水调蓄池建设项目 | 新建雨水调蓄池1座10000立方米，位于中心老城区，将雨水接入康家湖或望芦湖。主要建设内容包括：水面治理、绿化及景观提升等。 | 新建项目 | 2023-2024 | 1200 | 防洪排涝 |
| 59 | 平罗县燃气等管道老化更新改造工程项目 | 主要对锦绣园、金水湖畔等小区内燃气、供水、排水老化管道进行更新改造。同时新增户内燃气安全报警装置及燃气关断阀。 | 改造项目 | 2023 | 4199.51 | 基础设施提升 |
| 60 | 文昌路西延伸项目 | 文昌路西延伸段道路起点东苑街，终点翰林大街，道路总长度957米。配套建设地下市政管线主要有给水、排水、供热、供电、通信等。 | 新建项目 | 2023 | 1500 | 基础设施提升 |
| 61 | 鼓楼南街取直段项目 | 鼓楼南街取直段道路起点鑫河家园小区现状鼓楼南街，终点唐徕渠，道路总长度345米。新建跨唐徕渠板桥一座，配套建设地下市政管线主要有给水、排水、供热、供电、通信等。 | 新建项目 | 2023 | 700 | 基础设施提升 |
| 62 | 唐徕大街南延项目 | 工程北起田州路，南至南环路，全长1065米，主要建设内容包括：道路、照明、交通设施、给排水、供电、通信等管线。 | 新建项目 | 2025 | 1700 | 基础设施提升 |
| 63 | 怀通路延伸项目 | 怀通路延伸段分为南北两段，道路全长1165米。北段起点前进东街，终点文昌路，道路长度440米。南段起点永安东路，终点南环路，道路长度725米。主要建设内容包括：道路、照明、交通设施、给排水、供热、供电、通信等管线、跨唐徕渠桥。 | 新建项目 | 2024-2025 | 2000 | 基础设施提升 |
| 64 | 鼓楼东街改扩建项目 | 鼓楼东街改扩建道路起点鼓楼东街唐徕渠桥，终点唐徕大街，道路总长度360米。主要建设内容包括：道路、照明、交通设施、给排水、供热、供电、通信等管线。 | 新建项目 | 2023 | 600 | 基础设施提升 |
| 小计 |  |  |  |  | 75967.45 |  |
| 序号 | 项目 名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质（新建/续建） | 开工 时间 | 概算 总投资（万元） | 类别 |
| 保障性住房项目（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 平罗县红崖子园保障性安居工程建设项目 | 本项目总体规划建设11幢保障性租赁住房，建筑面积38630平方米；配套建设2栋沿街商业S1#及S2#，建筑面积为4500平方米；1栋职工活动中心，建筑面积为2000平方米；1个地下车库，建筑面积为3500平方米以及配套基础设施建设。 | 企业建设项目 | 2022-2023 | 16620 | 保障性住房建设 |
| 小计 |  |  |  |  | 16620 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 588407.33 |  |