附件

| 平罗县“四水四定”年度重点任务表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 具体落实措施 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 一、坚持以水定人定城，优化城镇空间格局 |  |  |  |  |
| （一）加强城镇开发边界管控 |  |  |  |  |
| 1 | 强化城镇开发边界管控，科学设定县城功能定位，合理规划人口发展规模、县城空间结构,严格控制人均城镇用地面积，合理确定城镇发展规模 | 落实《关于优化国土空间开发保护格局的实施意见》，做好城镇开发边界管控工作。推动城镇开发边界划定成果落地实施，确保全县城镇开发边界扩展倍数不高于2020年现状城镇建设用地的1.28倍。 | 自然资源局 | 住建局、发改局、各乡镇（农场） |
| （二）深度实施城乡生活节水 |  |  |  |  |
| 2 | 发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设。 | 1.开展党政机关节水达标建设。2024年县级以上公共机构节水型单位建成率达94%。 | 机关事务服务中心 | 水务局 |
|  |  | 2.2024年节水型医院建成率达到100%。 | 机关事务服务中心 | 水务局 |
|  |  | 3.2024年启动节水型居民小区建设，节水型居民小聚创建率达到20% | 住建局 | 水务局 |
|  |  | 4.制定印发《平罗县县域节水型社会达标建设实施方案》，2024年申报全国县域节水型社会达标县区。 | 水务局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 3 | 实施公共建筑用水设施节水改造，淘汰不符合水效标准的用水器具。 | 1.严格落实节水“三同时”制度，新建、改建、扩建公共建筑必须采用节水器具。建设单位应当依法组织节水设施竣工验收，未经验收或者验收不合格的节水设施，不得投入使用。 | 住建局 | / |
|  |  | 2.持续推进节水认证工作，严格落实水效标识制度，持续开展水效标识产品符合性监督检查。依法对纳入《实施强制管理的计量器具目录》的水计量器具开展强制检定。健全主要用水产品水效强制性国家标准，禁止生产、销售不符合水效标准的产品，逐步淘汰低水效等级产品。 | 市场监管局 | 发改局、住建局、水务局 |
|  |  | 3.公共机构和场所应使用符合国家标准的节水产品。实施节水改造和技术设备推广项目。 | 住建局 | 工信局 |
| 4 | 实施老旧供水管网更新改造，开展供水管网分区计量管理。 | 1.推进老旧供水管网更新改造，建立供水、用水管网设施漏损控制体系，进一步提高公共供水智能化管理水平，2024年全县城镇供水管网漏损率控制在10%以内。 | 住建局 | 发改局 |
|  |  | 2.通过水资源税从末端改为首端征收，倒逼供水单位加强公共供水系统的维护管理，降低管网漏损。 | 税务局 | 水务局 |
| 5 | 加强农村生活用水设施改造。 | 提升农村自来水普及率，推动农村生活用水采用节水型器具。实施农村“厕所革命”。 | 水务局、农业农村局 | 各乡镇（农场） |
| 二、强化以水定产，构建节水型产业体系 |  |  |  |  |
| （三）科学谋划产业发展 |  |  |  |  |
| 6 | 以新型工业化、现代农业、社会民生事业三大领域为突破口，开展工业主导产业提质增效科技支撑行动、现代农业提档升级科技支撑行动，着力打造黄河流域现代高效农业发展示范基地。 | 1.严格落实“四水四定”原则和水资源节约集约利用重大政策，优化空间布局，提出管控措施，加强平罗县国土空间规划监管。 | 自然资源局 | 水务局、各乡镇（农场） |
|  |  | 2.严格落实自治区关于开发区、园区建设管理要求，实现以水定产布局，产业规模控制各类开发区建设。 | 工信局、平罗工业园区管委会 | 水务局、商务局 |
|  |  | 3.2024年万元工业增加值用水量较2020年下降7.2%。 | 工信局 | 发改局、水务局 |
|  |  | 4.加快完善用水权市场化收储交易机制，积极开展水权交易，将节约水量合理转向高附加值产业，实现水资源优化配置和高效利用。 | 水务局 | 各乡镇（农场） |
| （四）推进农业节水领跑 |  |  |  |  |
| 7 | 严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。 | 1.以农业用水量管控指标为刚性约束，结合粮食安全种植任务，提出粮食安全保障方案，合理确定农业灌溉面积规模目标、种植布局及粮食产出，实现以水定地、以水定产，禁止挤占农田灌溉合理用水，保障粮食安全用水。 | 农业农村局 | 水务局 |
|  |  | 2.2024年农田灌溉水有效利用系数达到0.564。 | 水务局、农业农村局 | 各乡镇（农场） |
| 8 | 优先将灌区有效灌溉面积建设成高标准农田。 | 编制高标准农田建设实施方案，完成高标准农田建设年度任务，做好农田基础设施日常维护。加快推进现代高效节水农业灌溉项目建设。灌区管理单位和农业用水户取用水应符合节水灌溉标准，不符合的要进行更新改造。 | 农业农村局、水务局 | 各乡镇（农场） |
| 9 | 优化农业种植结构，科学压减灌溉定额超过600立方米的高耗水农业种植规模，扩大低耗水高耐旱作物种植。 | 1.持续优化农业种植结构，科学管控高耗水农业种植规模，推广低耗水高耐旱作物种植。 2.推广水稻控灌技术，降低水稻亩均用水量。 3.持续实施葡萄种植高效节水示范工程及高效节水实验。 | 农业农村局 | 水务局 |
| 10 | 控制露天池塘养殖规模，推进先进的畜禽养殖方式，发展节水渔业、牧业。 | 1.实施规模养殖场节水改造和建设，积极推广池塘工程化循环水养殖和尾水利用等技术，引导畜禽规模养殖场节约厂舍冲洗用水，积极发展节水型、高附加值养殖业。 2.实施名优设施种养、鱼菜共作等技术推广，发挥生态治理功能，提升水资源利用率和土地产出率。 3.2024年养殖用水循环利用和达标排放率达到70%。 | 农业农村局 | 各乡镇（农场） |
| （五）实施工业节水增效 |  |  |  |  |
| 11 | 落实国家高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度。 | 1.完善高耗工业产能置换政策，按照国家《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》依法依规淘汰相关落后产能。 | 工信局、发改局 | 平罗工业园区管委会 |
|  |  | 2.对列入高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录的建设项目，取水申请不予批准。 | 发改局、工信局 | 平罗工业园区管委会 |
| 12 | 推进已有项目节水改造，严格限制布局高耗水项目。 | 1.大力推进工业节水改造，工业企业应当加强内部用水管理，优先使用国家鼓励的节水工艺、技术和装备。 2.2024年规模以上工业用水重复利用率达到87%。 | 工信局 | 发改局、水务局 平罗工业园区管委会 |
| 13 | 推进园区内企业间串联、分质循环用水设施建设，打造节水型工业园区。 | 1.推动工业企业进入园区，统筹推进园区供排水、污水处理及水梯级循环利用设施布局建设，实施分质用水、一水多用、梯级利用、废水全收集和全处理，加强废污水资源化利用，实现“近零排放”。 2.加快推进节水型工业园区建设。 | 工信局、水务局 | 发改局、平罗工业园区管委会 |
| 14 | 全面开展节水型企业达标建设。 | 1.园区年用水量在100万立方米以上的企业2024年节水型建成率达到70%。 2.园区年用水量在50万-100万立方米以上的企业2024年节水型建成率达到40%。 | 工信局 | 水务局、平罗工业园区管委会 |
| （六）加强节水技术推广应用 |  |  |  |  |
| 15 | 推进智慧节水，强化数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在节水业务中的推广应用。 | 围绕水资源高效循环利用、智慧节水灌溉、水肥高效利用、再生水利用等领域，推进智慧节水，强化数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在节水业务中的推广应用。 | 工信局、工业园区管委会 | 水务局、工业园区管委会 |
| 16 | 大力推广高效节水技术。 | 1.开展重点取用水户水平衡测试及水效对标； 2.大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。 | 工信局、工业园区管委会 | 水务局 |
| 三、落实以水定地，促进水土资源协调 |  |  |  |  |
| （七）稳定农田灌溉规模 |  |  |  |  |
| 17 | 农业灌溉面积原则上稳定在129.8万亩规模以内，因国家战略确需新增灌溉面积的，严格进行水资源论证。在不突破耕地保护目标的前提下，违规开发新增的灌溉面积有序退出，水资源超载地区适度退减灌溉面积。 | 1.在自治区未增加平罗县用水指标的情况下，对灌溉面积进行管控，对违规开发的灌溉面积限期退出，对未经审批新增的灌溉面积限制供水。耕地后备资源调查评价要充分考虑水资源条件，水资源严重短缺和超载地区不得布局耕地后备资源开发项目。 | 水务局、农业农村局 | 自然资源局、各乡镇（农场） |
|  |  | 2.实施土地综合整治、补充耕地等项目时，新增用水的必须严格落实用水总量管控制度、开展水资源论证。 | 水务局 | 自然资源局、各乡镇（农场） |
|  |  | 3.核查2021年“十四五”用水权管控方案印发以来违规开发新增的农业灌溉面积，制定有序退出方案。 | 农业农村局 | 自然资源局、水务局 |
| 18 | 建立灌溉面积动态核查机制。 | 持续开展灌溉面积遥感监测，掌握全县灌溉面积年度变化。 | 水务局 | 农业农村局、自然资源局 |
| （八）推进高标准农田建设 |  |  |  |  |
| 19 | 加快实施现代高效节水农业“三个百万亩”工程，北部引黄灌区覆盖率达到40%。 | 1.加快落实自治区“三个百万亩”现代高效节水农业工程，建设现代化生态灌区，累计新增高标准农田面积8.85万亩。 | 农业农村局 | 自然资源局、各乡镇（农场） |
| 20 | 健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制，落实农业用水精准补贴、节水奖励和维修养护资金，实现现代高效节水农业工程良性运行。 | 1.开展现代高效节水农业工程运行现状调查，摸清工程运行情况，对运行不良的分类制定管护措施。 2.建立健全现代高效节水农业工程安全运行保障机制，确保新建一处，运行一处。 | 农业农村局、水务局 | 各乡镇（农场） |
|  |  | 健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制，落实农业用水精准补贴、节水奖励和维修养护资金，实现现代高效节水农业工程良性运行。 | 水务局 | 各乡镇（农场） |
| （九）加强地下水超采区和盐碱地治理 |  |  |  |  |
| 21 | 加强地下水超采区和盐碱地治理。 | 1.强化超采区地下水开发利用监督管理，严格取水许可制度。 2.加快超采区的水源置换工程建设，逐步将城市用水替换为黄河水。 | 水务局 | 各乡镇（农场） |
|  |  | 3.通过智能化信息管理系统和农业科学专家，对土壤养分及墒情数据、气象数据、进出水质自动分析和人工判别，优化盐碱地治理方法，提高盐碱地治理质量和科学化水平。 | 农业农村局 | 各乡镇（农场） |
| （十）巩固提升绿化质量和成效 |  |  |  |  |
| 22 | 充分考虑水资源的时空分布和承载能力，统筹推进水源涵养、国土绿化、防沙治沙、水土保持治理。 | 1.巩固提升防沙治沙成效，根据区域水资源承载能力，统筹森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复，全面实施区域性系统治理项目，抓好贺兰山区域天然林草植被的封育封禁保护。创新发展基于水资源条件的农业型沙产业。 | 自然资源局 | 水务局 |
|  |  | 2.量水而行，实施国土综合整治、水源涵养、国土绿化、生态多样性保护等工程，推进“三山”生态保护修复。 | 自然资源局 | 水务局、各乡镇（农场） |
|  |  | 3.探索开展黄土高原水土保持与产业融合发展示范建设，推动水土保持与特色产业、农民增收、环境改善等要素融合发展。 4.推进水土保持治理，2024年全县水土保持率达到84.9%。 | 水务局 | / |
| 四、优化配置格局，增强水安全保障能力 |  |  |  |  |
| （十一）扎实推进水生态治理 |  |  |  |  |
| 23 | 实推进黄河干支流、重点排水沟及重点湖泊入河排污口排查、溯源、整治工作。推进第三、五排水沟等生态缓冲带建设。组织实施生态沟道、污水净塘等氮、磷高效生态拦截净化工程，加强农田退水循环利用。 | 1.持续加强美丽河湖建设，谋划实施一批水生态修复和综合治理工程。 | 石嘴山市生态环境局平罗分局 | 自然资源局、水务局 |
|  |  | 2.编制生态复苏方案，明确修复保护目标任务，采取退还挤占、优化调度、水系连通等措施，分年度组织实施。河湖湿地补水水面面积稳定在5.86万亩。 | 水务局 | / |
|  |  | 3.对贺兰山东麓等蓄滞洪区、重点水源地等重点区域探索开展水流生态保护补偿。 | 水务局 | 水务局、自然资源局 |
|  |  | 4.制定重点河湖补水名录，按年度调水计划实施重点河湖生态补水。全面开展河湖名录内重点河湖“一河一策”和健康评价工作，建立健全河湖生态流量监测预警机制和河湖健康档案。 | 水务局 | 市生态环境局平罗分局 |
| （十二）持续优化水资源配置 |  |  |  |  |
| 24 | 坚持开源与节流并重，统筹地表水与地下水、雨洪水与再生水、当地水与外调水、常规水与非常规水，实行水资源消耗总量和强度双控，分市县设定生产用水限额，明确各行业水资源用途，严控侵占生态用水。建立“总量控制、指标到县、分区管理、空间均衡”的配水体系。 | 1.严格落实“十四五”用水权管控指标方案、地下水管控指标方案，统筹配置各类水源，结合黄河年度调度分配指标，分年度制定水量分配和调度计划，强化水资源统一调度。 2.明确各行业用水总量，严格执行《宁夏回族自治区水资源使用权用途管制办法（试行）》，合理配置生活、农业、工业和河道外生态环境等方面用水，并符合生态流量管控指标要求，保障生态用水，促进水生态持续好转。 3.科学研究水稻种植、高效节水灌溉发展与地下水位、土壤盐渍化、灌溉绿洲生态维系等问题。 | 水务局 | 农业农村局、各乡镇（农场） |
|  |  | 3.对用水量达到1万立方米以上的实行计划用水管理。 | 水务局 | 住建局 |
| 25 | 推动非常规水资源纳入统一配置，全面实行再生水、矿井疏干水等非常规水配额制，逐年提高利用比例，明确各县（市、区）非常规水利用最低限额。 | 1.加大非常规水源利用，2024年平罗县非常规水源利用量达到0.075亿立方米。 | 水务局 | 住建局、工信局 |
|  |  | 2.实施宁夏平罗工业园区太西园再生水回用项目（一期）。 | 平罗工业园区管委会 | / |
|  |  | 3.实施平罗工业园区精细化工园再生水利用项目。 | 平罗工业园区管委会 | / |
| （十三）完善现代水网体系建设 |  |  |  |  |
| 26 | 重点建设银川都市圈中线供水工程（河东灌区骨干）、银川都市圈西线供水平罗县配套工程等水资源配置工程。 | 1.完成银川都市圈中线供水工程、银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程水资源配置工程。 | 水务局 | 宁夏水投平罗水务有限公司、相关部门、各乡镇 |
| 27 | 建设平罗县“互联网+城乡供水”工程，进一步提升平罗县城乡供水保障能力，实现城乡供水一体化、均等化。 | 2.实施平罗县“互联网+城乡供水"工程(河西地区)、平罗县“互联网+城乡供水"工程(河东地区)、平罗县河西地区城乡供水水源替换工程等城乡供水一体化工程。 | 水务局 | 平罗县德渊水务有限公司、宁夏水投平罗水务有限公司、相关部门、各乡镇（农场） |
| 五、执行刚性约束，加强取水用水管控 |  |  |  |  |
| （十四）严格水资源论证 |  |  |  |  |
| 28 | 以水而定确定产业布局。制定国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划以及重大产业政策时，应当与水资源条件相适应，并进行科学论证。 | 1.工业、农业、畜牧业、林业、能源、自然资源开发等规划，重大产业、项目布局以及各类开发区、新区规划，涉及水资源开发利用的，应进行规划水资源论证，未经论证或经论证不符合水资源强制性约束控制指标的，审批机关不得批准该规划。 | 水务局 | 发改局 |
|  |  | 2.公路建设项目涉及水资源开发利用的，在开工前应严格开展水资源论证，并依法办理取水许可等手续，未办理的不得开工建设。鼓励公路建设项目应用“四新技术”，推广节水施工和回水利用，提高水资源利用率。 | 水务局 | 交通运输局 |
| 29 | 严格建设项目水资源论证制度和取水许可监管。对未经论证或者经论证不符合要求的，不予办理取水许可。未经批准不得擅自改变水资源用途。 | 1.严格取水总量和定额管控，开展建设项目水资源论证和取水审批情况检查评估工作，严格把好水资源论证和取水许可审批关。 2.强化取用水监管，开展取水单位取用水情况抽查，指导取水单位严格落实取水许可制度，不得擅自改变水资源用途。 | 水务局 | 各乡镇（农场） |
| （十五）加大取用水精细化管理水平 |  |  |  |  |
| 30 | 落实国家强制性用水定额管理制度，补充修订覆盖农业、工业、服务业和城乡生活在内的行业用水定额标准。 | 1.严格落实高耗水服务业强制性用水定额。 | 水务局 | / |
|  |  | 2.严格落实高耗水工业强制性用水定额。 | 水务局 | 发改局、工业园区管委会 |
| 31 | 新增取用水项目全面实施节水评价，用水水平不符合行业定额标准的，水资源论证报告不予审查通过。 | 落实《宁夏回族自治区节水评价技术导则》，开展节水评价，对不符合水资源强制性约束管控指标要求的不予审批，推动新增用水项目用水定额达到先进值和强制性用水定额标准要求。 | 水务局 | / |
| 32 | 开展超定额用水核查行动。 | 制定超定额用水核查行动方案，开展各领域用水定额对标达标、超定额用水核查，建立超定额用水单位清单，对已建项目不符合强制性用水定额要求的，必须实行节水改造。 | 水务局 | 住建局、工信局 |
| （十六）完善水资源监控体系 |  |  |  |  |
| 33 | 加强饮用水水源地等水量水质监测设施建设。 | 1.持续完善地下水监测网络体系，开展地下水动态监测。 2.落实《宁夏回族自治区水资源监控总体实施方案》，对重要河湖水量监测全覆盖，大中型灌区取水、非农用水计量率达到90%以上。 | 自然资源局 水务局 | 各乡镇（农场） |
| 34 | 推动水资源监管、数字节水等平台建设，建立信息整合与共享机制，强化水资源预报预警预演预案能力。 | 完善水资源监管和数字节水平台建设，实现县级水资源管理信息贯通，对超许可、超计划取水实时预警，提升数字化监管能力。 | 水务局 | / |
| 35 | 完善部门统计制度，健全水资源消耗统计指标。 | 1.完善用水户名录，强化用水统计管理。 2.建立规模以上工业用水统计台账。 | 水务局 | 工信局 |
| 六、推动改革创新，完善管理体制机制 |  |  |  |  |
| （十七）深化用水权改革 |  |  |  |  |
| 36 | 实行工业用水权有偿取得。 | 规范有偿使用费征收使用管理，积极培育水权交易市场，开展用水权回购、收储、调控等，盘活尚有余量或闲置的水权指标。 | 水务局 | 财政局 |
| 37 | 建立用水权回购、收储调控等机制。 | 建立健全用水权收储机制，创新用水权收储模式，引导国有企业和金融机构参与用水权收储交易，调动市场主体交易积极性。 | 水务局 | 平罗工业园区管委会 |
| 38 | 严格落实用水权交易收益分配制度。 | 建立健全用水权交易收益分配和监管机制，引导鼓励用水户将闲置用水权交易出售，激发用水权交易市场活力。 | 水务局 | 财政局 |
| 39 | 探索建立用水权交易激励和投融资机制，创新“合同节水+水权交易”等模式，鼓励社会资本直接参与节水工程建设及运行养护。 | 落实《宁夏回族自治区金融支持用水权改革的指导意见》，探索建立用水权投融资机制，支持金融机构开发用水权抵（质）押贷款等金融产品。 | 水务局 | / |
| （十八）提升计划用水管理水平 |  |  |  |  |
| 40 | 强化计划用水管理 | 1.编制《平罗县计划用水管理实施方案》，明确平罗县计划用水管理对象范围，对计划用水申请下达全流程作出规定。 2.对用水申请时间、用水情况说明材料、强制性用水定额等用水计划审核要求、用水计划下达时限、用水计划动态调整等内容，制定用水计划申请表。 | 水务局 | 工业园区管委会 |
|  |  | 建立计划用水管理奖惩机制，促进提高企业计划用水精准化管理水平。 | 水务局 | 财政局 |