附件2

平罗县节水型社会建设重要任务分解表

| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |
| 1 | （一）农业节水领跑 | 1、严格农业用水总量控制，开展节水灌溉技术推广。以农业用水量管控指标为刚性约束，合理确定农业灌溉面积规模目标、种植布局及粮食产出，实现以水定地、以水定产，禁止挤占农田灌溉合理用水，保障粮食安全用水。全县2025年灌溉面积控制在123.9万亩以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.569。大力推广高效节水灌溉技术。因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水等高效灌溉技术。加强农田土壤墒情监测，推行测墒灌溉。积极推广应用农艺节水措施，大力发展节水型生态农业，提高田间水资源利用效率。 | 水务局、农业农村局 | 各乡镇 |
| 2 |  | 2.建设节水型现代化生态灌区。围绕乡村振兴战略，按照现代农业建设要求，实施农业“控灌减水”战略，加快推进老灌区续建配套和全县各乡镇现代化生态灌区建设项目，推进农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，不断提升灌溉保障能力，有效减少农业灌溉用水需求，以农业灌溉节水促其他行业发展，保障全县供水安全。 | 农业农村局 | 发改局、水务局、各乡镇 |
| 3 |  | 3.优化调整种植结构。加大农业种植结构调整。按照“因地制宜”原则，持续优化农业种植结构，科学管控高耗水农业种植规模，推广低耗水高耐旱作物种植，严控高耗水作物的种植。优先确保粮食安全、保障特色优势产业用水需求，同时挖掘节水潜力。 | 发改局、农业农村局 | 水务局 |
| 4 |  | 4.落实农业水价综合改革实施方案。按照《平罗县自流灌区末级渠系农业灌溉用水价格调整方案》《平罗县农业用水精准补贴及节水奖惩办法》和《平罗县引黄灌区水费收缴使用管理办法》全面完成农业水价综合改革，末级渠系农业用水价格总体达到运行维护成本水平，经营性水利工程水价达到完全成本水平。建立健全合理反映渠系供水成本、有利于节水和农田水利工程管理体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。 | 发改局 | 水务局、财政局 |
| 5 | （二）实施工业节水增效 | 1.建设节水型工业园区与企业。力争“十四五”期间将平罗工业园区建成节水型工业园区。到2025年，火电、化工等规模以上企业及年用水量在100万立方米以上的企业节水型企业建成率达80%，年用水量在50万～100万立方米内的企业节水型企业建成率达50%，力争规上企业（年用水量在1万立方米以上）节水型企业建成率达20%以上。 | 工信局、水务局 | 园区管委会 |
| 6 |  | 2.促进工业用水循环高效利用。在工业园区内开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用，统筹开展工业污染源治理、污水处理、再生水利用，推动建设再生水高效利用示范园区，深入实施循环化改造工程。 | 工信局、水务局 | 市生态环境局平罗分局、住建局 |
| 7 |  | 3.推动传统高耗水行业转型升级。严格执行《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》和国家《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》，从严控制新建和扩建高耗水项目，对列入禁止类的，不允许新增固定资产投资项目；对列入限制类的，严格落实规模限制、产业环节、工艺及产品限制和能效水平限制等管理措施；对列入淘汰类的，按时间节点要求限期逐步退出，不予批准新增取水许可。 | 工信局、水务局、发改局 | 园区管委会 |
| 8 | （三）城乡节水普及 | 1.提升城乡供水利用效率。加快城乡供水管网更新改造和配套改造，强化供水单位公共供水设施、设备、管网的维护管理。建设供水管网数字化监测管理系统，建立完善供水管网检漏制度。加强公共供水系统运行监督管理，推进城镇供水管网分区计量管理，建立精细化管理平台和漏损智能探测、管控体系，协同推进二次供水设施改造和专业化管理。到2025年，平罗县城市供水管网漏损率降低到9%以下。 | 住建局 | 水务局、宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、宁夏水投平罗水务有限公司 |
| 9 | （三）城乡节水普及 | 2.深度实施城乡生活节水。强化公共用水和自建设施供水计划管理，以学校、医院、行政中心、宾馆饭店、洗车洗浴等较大用水户为重点，从严控制用水指标和用水定额管理。加强用水器具市场管理，持续推进节水认证工作，严格落实水效标识制度，持续开展水效标识产品符合性监督检查。到2025年，公共场所和新建居民小区家庭节水型生活器具普及率达到100%。 | 住建局、水务局 | 宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、各乡镇 |
| 10 |  | 3.强化服务业节水管理。发挥用水户节水主体作用，用水单位和个人应采用节水型生产生活方式。推进党政机关、学校、医院、居民小区等单位对标节水型社会达标建设，将党政机关、事业单位、人民团体等单位节水纳入文明单位创建。到2025年，节水型居民小区覆盖率大于25%。公共机构节水型单位建成率达到95%。 | 住建局、机关事务服务中心、水务局、市场监管局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 11 |  | 4.利用价格杠杆促进生活节水。核定公共供水价格，农村居民生活用水实行两部制水价、根据《自治区人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法〉的通知》（宁政办发〔2017〕217号），结合用水计划和取水许可证办理情况，城镇居民用水实行阶梯水价，非居民用水实行超计划、超定额累进加价。 | 发改局 | 水务局、宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、宁夏水投平罗水务有限公司 |
| 12 | （四）多源增供保障 | 1.加大再生水利用。加强再生水回用设施建设，提标改造污水处理厂，推进城镇、工业污（废）水处理回用设施建设，再生水供水单位发掘潜在再生水用水户，水行政主管部门参与管理，要求再生水供水区域内企业循环冷却、道路降尘、人造景观使用再生水；强制推动再生水等非常规水纳入水资源统一配置，具备非常规水利用条件但未充分利用的，取水许可审批机关不得批准新增取水许可。到2025年，平罗县再生水利用率达到50%。 | 住建局、水务局、市生态环境局平罗分局 | 工信局、园区管委会、宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、各乡镇 |
| 13 | （四）多源增供保障 | 2.加大雨水资源利用。开展县域雨水利用调查，大力推广雨水集蓄利用，城镇绿化用水充分利用集蓄雨水资源。对于园区雨水利用，可通过加强园区雨水科学管理、配置等非工程措施和实施雨水集蓄等工程措施提高雨水利用率。 | 住建局、水务局、市生态环境局平罗分局 | 工信局、园区管委会、宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、各乡镇 |
| 14 | （五）科技创新引领 | 1.加快关键节水技术研发。充分调动高校、科研机构、科技社团和企业等各方力量，加强节水重大课题研究和关键技术攻关。瞄准世界先进技术，加强东西部科技合作，推动节水技术、工艺、产品、装备研发创新，大力支持精量节水灌溉、精准计量控制、水资源高效循环利用、管网漏损监测智能化、矿井水淡化处理、非常规水源利用等先进技术及设备研发。 | 科技局、住建局、农业农村局、市场监管局、工信局 | 水务局、园区管委会 |
| 15 |  | 2.加快实施数字治水建设。推进“互联网+节水”建设，加强大数据、人工智能、区块链等信息技术应用，加快推进节水信息设施现代化。实施从渠道供水工程到田间节灌设备的数字化改造和计量、调度、监控、运维、巡查等用水全过程的数字化管控，建立“输水工程+测控一体闸门+调蓄水池+水肥一体化精准灌溉”的智能高效供水系统，实现灌溉水工程自动化、水调控精准化、水服务高效化。 | 水务局、科技局、住建局、农业农村局、工信局 | 园区管委会、宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司、 |
| 16 | （六）监管能力提升 | 1.严格水资源刚性约束。实行最严格的水资源保护利用制度，落实水资源“四定”管控方案、自治区《关于落实水资源“四定”原则深入推进用水权改革的实施意见》和《平罗县“十四五”用水权管控方案》，全面实行总量控制和水资源用途管制。严格地下水管控，加强地下水的保护，开展贺兰山区域地下水取水井专项治理行动，依法关停违规地下水开采井，加快推进平罗县地下水超采区治理销号和公共供水管网内地下水取水井关停。 | 水务局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 17 | （六）监管能力提升 | 2.强化用水全过程管理。严格实行计划用水和定额管理，执行自治区用水定额标准，强化用水定额刚性约束作用；建立重点用水单位和特殊行业监控名录并实行重点监控；严格水资源论证和节水评价，严格审批新增取水许可，坚决抑制不合理用水需求，限制高耗水产业发展。新改扩建的取水项目，严格落实节水“三同时”制度。 | 水务局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 18 |  | 3.加强用水计量监测。完善用水节水统计制度，建立节水工作台账，建立分区域、分行业用水总量、用水效率、节水成效台账；建立节水统计调查和基层用水统计管理制度，加强对农业、工业、生活、生态环境补水四类用水户涉水信息管理。到2025年大中型灌区干渠直开口取水在线计量率达到95%，工业用水计量率达100%。 | 水务局 | 工信局、农业农村局、住建局 |
| 19 |  | 4.强化市场监督管理。贯彻落实《水效标识管理办法》，逐步淘汰水效等级低的产品。制定县域水效领跑者引领行动实施方案，全面开展水效领跑者引领行动，发布水效领跑者名单，树立节水先进标杆。强化用水器具水效标识市场监督管理，加大专项检查抽查力度，逐步淘汰水效等级较低产品。促进节水产品认证逐步向绿色产品认证过渡，完善相关认证结果采信机制。到2025年，基本推行节水产品市场准入制度，在工业、农业、公共机构、城市等领域创建一批具有代表性的水效领跑者。 | 市场监管局 | 工信局、农业农村局、住建局 |
| 20 | （七）机制政策完善 | 1.完善节水评价机制。严格节水评价与取水许可。执行国家和自治区规划和建设项目节水评价技术导则，全面推进规划和建设项目节水评价。建立用水定额评估机制。强化用水定额标准在相关规划编制、节水评价、取水许可审批、计划用水管理、节水载体创建等方面的应用。 | 水务局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 21 |  | 2.健全节水激励支持机制。深化小型农田水利工程管理体制改革，执行国家和自治区灌区标准化实施细则，制定《平罗县节约用水管理办法》和《平罗县非常规水源开发利用管理办法》，建立覆盖各部门、各乡镇、各行业节水的激励政策，促进水源高效集约利用。 | 发改局、财政局、水务局、农业农村局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 22 | （七）机制政策完善 | 3.完善节水监督考核制度。逐级完善节水目标责任制，健全节约用水监督考核工作机制；建立节水专项监督检查制度，加强对重点用水户、特殊行业用水户的监督管理与节水效果评估，开展重点地区、重点行业节水专项监督检查；建立用水信用评价制度，开展重点用水户用水信用评级，将用水户违规记录纳入国家及自治区信用信息共享平台；探索建立用水审计制度，对纳入重点监控用水单位名录中的用水户开展用水审计。 | 水务局 | 节水型社会建设领导小组各成员单位 |
| 23 |  | 4.深化用水权改革。严格落实自治区《关于落实水资源“四定”原则深入推进用水权改革的实施意见》，全面深化用水权改革，建立市场主导、政府调控的节水用水治水兴水体制机制，通过完善市场化用水权交易、深化水资源税改革和创新水权改革等推动平罗县水资源集约节约利用。 | 水务局 | 工业园区管委会、财政局、各乡镇 |