附件2

平罗县2024年秋季农田水利基本建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 涉及乡镇或村 | 主要建设内容 | 投资概算（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 配合 单位 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 县级整合资金 | 受益主体自筹 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10763 | 8422 | 342 | 1708 | 290 |  |  |  |  |
| 1 | 平罗县2024年崇岗镇常青村增发国债高标准农田建设项目 | 崇岗镇常青村 | 实施规模7001亩。(1)田块整治工程：平田整地面积7001亩，拆除渠道长65.01公里，平整沟道渠道长86.54公里。（2）灌溉与排水工程：水源工程：翻建水源泵站1座，建筑面积68.22平方米，维修改造泵站1座，新建蓄水池2座。首部枢纽：新建泵站2座，配套其他机电和金属结构等。铺设PVC管道78.68公里，铺设PE管32.09公里，铺设滴灌带4313.58公里。新建管道建筑物223座。信息自动化工程：2号片区建设分控中心1座及配套。排水工程：清淤整治支沟2条长2.51公里，新开斗沟2条长2.14公里，（3）田间道路工作：新建砂砾石道路长15.38公里，路面宽5米，碎石厚0.15米；新建土质生产道路8.81公里，路面宽3米。（4）农田防护与生态环境保护工程：种植金叶榆271株。（5）输配电工程：安装变压器3台，架设10KV线路1.8公里。（6）农田地力提升工程：机深松面积7001亩，土壤施水溶肥面积7001亩。 | 2310 | 2170 | 140 | 0 | 0 | 平罗县农业农村局（农田建设服务中心） | 崇岗镇 | 2024.12 | 续建 |
| 2 | 平罗县2024年高庄乡幸福等村高标准农田建设（高效节水）项目 | 高庄乡幸福村、惠威村、威镇村、远景村、银光村 | 项目建设规模1.12万亩，主要建设：填筑农沟91条，拆除农渠188条；新建蓄水池3座，首部加压泵站3座，安装水泵、砂石+叠片过滤器、施肥设施各9套，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉，实施暗管排水面积1.12万亩；改造砂砾石路面2km；种植河北杨7652株；增施有机肥300kg/亩；配套自动化及信息化工程。 | 4683.72 | 3471.59 | 0 | 1051.54 | 160.59 | 平罗县农业农村局（农田建设服务中心） | 高庄乡 | 2025.5 | 新建 |
| 序号 | 项目名称 | 涉及乡镇或村 | 主要建设内容 | 投资概算（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 配合 单位 | 完成 时限 | 备注 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 县级整合资金 | 受益主体自筹 |  |  |  |  |
| 3 | 平罗县2024年头闸镇邵家桥村高标准农田建设（高效节水）项目 | 头闸镇邵家桥村、渠口乡银星村 | 项目建设规模0.39万亩，主要建设：填筑农沟45条，拆除农渠62条；翻建引水渠324m，新建蓄水池1座，首部加压泵站1座，安装水泵、砂石+叠片过滤器、施肥设施各3套，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉；实施暗管排水面积2972万亩；铺设田间道路2条共计2.32千米；规划林带9条，种植苗木6097株；增施有机肥3884亩，机深松3887亩；配套自动化及信息化工程1套。 | 1543 | 1125 | 39 | 320.22 | 58.78 | 平罗县农业农村局（农田建设服务中心） | 头闸镇、渠口乡 | 2025.5 | 新建 |
| 4 | 平罗县2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 通伏乡金堂桥村 | 项目建设规模0.49万亩，主要建设：填筑农沟50条，拆除农渠75条；新建引水渠道1条，蓄水池1座，首部加压泵站1座，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉；清淤整治沟道15条14.19公里；铺设砂砾石路面机耕路4.87千米，整修生产路7.27千米；种植苗木14592棵；机械翻耕4902亩；施肥4902亩；配套自动化及信息化工程1套。 | 2036 | 1531 | 98 | 336.41 | 70.59 | 平罗县农业农村局（农田建设服务中心） | 通伏乡 | 2025.5 | 新建 |
| 5 | 2024年平罗县有机肥施用与化肥减量化示范项目 | 各乡镇 | 建立有机肥施用与化肥减量化示范区4500亩，建设有机肥施用运行机制示范园区1000亩，开展有机肥替代化肥减量化试验研究1项次。 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 平罗县农业农村局（农业技术推广服务中心） | 各乡镇 | 2024.12 | 详见实施方案 |
| 6 | 平罗县2024年农业生产托管服务项目（补助资金） | 各乡镇 | 机深松、深翻作业9.6万亩。 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 平罗县农业农村局（农业机械化服务中心） | 各乡镇 | 2024.12 | 详见实施方案 |