附件2
平罗县2025年秋冬农田水利基本建设重点项目表
序号	项目名称	涉及乡镇或村	主要建设内容	投资概算（万元）	责任
单位	配合
单位	完成

时限	备注
小计	中央财政资金	自治区财政资金	县级配

套整合

资金	受益主

体自筹
合计
20523	17330	1882	1243	68
1	平罗县2025年高标准农田建设项目	姚伏镇片区	建设规模29565亩，位于姚伏镇、通伏乡，涉及姚伏镇小店子村、永胜村、灯塔村、团庄村、沙渠村、周城村，通伏乡新丰村、金堂桥村。建设内容有：田块整治29565亩，拆除渠道155.75公里；砌护、支斗、农渠174.38公里，配套渠道建筑物555座、畦田口25381座，安装闸门381套；清淤沟道88.66公里，开挖沟道41.76公里，配套沟道建筑物260座；新建暗管排水面积29565亩；安装太阳能光伏发电系统和水泵27套；新建沟道强排泵站4座；布设田间路2条6公里，整修土质生产路10条；营造农田防护林面积111亩；土壤改良29565亩。	20228	17100	1817	1243	68	农业农村局（农田建设服务中心）	姚伏镇、渠口乡、通伏乡、崇岗镇、前进农场	2026.12.	新建
渠口乡片区	建设规模21457亩，位于渠口乡、通伏乡，涉及渠口乡阮桥村、宏潮村、分水闸村、通伏乡五香村等村。田块整治21457亩，拆除渠道112.4km，平整农沟112.02公里；砌护支、斗、农渠128.94公里，配套渠道建筑物373座、畦田口23635座，安装闸门243套；清淤沟道42.234公里，开挖沟道85.34公里，配套沟道建筑物329座；新建暗管排水面积11627亩。安装太阳能光伏发电系统和水泵10套；新建沟道强排泵站1座；布设田间砂砾石道路6.34公里，整修土质生产路0.8公里，营造农田防护林面积173亩；土壤改良21457亩。
序号	项目名称	涉及乡

镇或村	主要建设内容	投资概算（万元）	责任
单位	配合
单位	完成

时限	备注
小计	中央财政资金	自治区财政资金	县级配

套整合

资金	受益主

体自筹
1	平罗县2025年高标准农田建设项目	通伏乡片区	建设规模4883亩，位于通伏乡，涉及通伏乡马场村、通伏村。建设内容有田块平整1296亩，拆除渠道32.3公里；砌护斗、农渠27.44公里，配套渠道建筑物74座、畦田口5570座，安装闸门51套；清淤沟道13.4公里，开挖沟道11.15公里，配套沟道建筑物54座；布设田间砂砾石道路2.35公里；营造农田防护林面积46.4亩；土壤改良1296亩。	20228	17100	1817	1243	68	农业农村局（农田建设服务中心）	姚伏镇、渠口乡、通伏乡、崇岗镇、前进农场	2026.12.	新建
崇岗镇暖泉村片区	建设规模8977亩，涉及崇岗镇暖泉村、常青村。建设内容：高效节水灌溉工程面积8977亩，平田整地面积4478亩，拆除渠道58.19公里，平整农沟58.07公里；蓄水池及配套自动化泵房1座；新建暗管排水1033亩。安装太阳能光伏发电系统和水泵1套。布设砂砾石道路2.23公里，营造农田防护林面积10.59亩；土壤改良8977亩。
崇岗镇崇岗村片区	建设规模7812亩，涉及崇岗镇崇岗村、崇富村、崇胜村三个行政村。建设内容：高效节水灌溉工程面积3996亩，改造提升面积3816亩，平田整地面积8581亩，拆除渠道81.01公里；新建蓄水池及配套自动化泵房1座，砌护斗、农渠24.05公里，配套渠道建筑物108座、畦田口2092座，安装闸门64套；清淤沟道8.35公里，开挖沟道1.56公里，配套沟道建筑物32座，新建暗管排水2734亩；布设田间砂砾石道路5.47公里，整修土质生产路12.22公里，营造农田防护林面21.16亩；土壤改良7812亩。
序号	项目名称	涉及乡

镇或村	主要建设内容

投资概算（万元）	责任
单位	配合
单位	完成

时限	备注
小计	中央财政资金	自治区财政资金	县级配

套整合

资金	受益主

体自筹
1	平罗县2025年高标准农田建设项目	前进农场片区	建设规模11692亩，涉及前进农场一站一队、二队两个生产队。建设内容：田块整治面积11692亩，拆除渠道11.19公里，平整农沟17.67公里；砌护支渠33.49公里，配套渠道建筑物140座、畦田口1892座，安装闸门118套；清淤沟道81.79公里，开挖沟道6公里，配套沟道建筑物124座；改造泵站2座；布设田间砂砾石道路25.24公里；营造农田防护林面积23亩；土壤改良11692亩。	20228	17100	1817	1243	68	农业农村局（农田建设服务中心）	姚伏镇、渠口乡、通伏乡、崇岗镇、前进农场	2026.12.	新建
2	2025年平罗县有机肥施用与化肥减量化示范项目(补助资金)	各乡镇	建立有机肥施用与化肥减量化示范区5500亩，建设有机肥施用运行机制示范园区不少于1000亩，开展有机肥替代化肥减量化试验研究1项。	65	0	65	0	0	农业农村局（农业技术推广服务中心）	各乡镇	2025.12	详见实施方案
3	平罗县2025年农业社会化服务项目（补助资金）	各乡镇	机深松、深翻作业20万亩次。	230	230	0	0	0	农业农村局（合作经济经营管理站）	各乡镇	2025.12	详见实施方案