关于印发平罗县困难老年人居家适老化改造项目实施方案的通知

各有关乡（镇）人民政府：

现将《平罗县困难老年人居家适老化改造项目实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

平罗县民政局

2023年1月13日

(此件主动公开)

平罗县困难老年人居家适老化改造项目

实施方案

为积极应对人口老龄化的挑战，不断满足我县老年人多层次多样化养老服务需求，改善老年人居家生活环境，提升居家生活品质，认真贯彻落实《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86 号）精神以及《自治区民政厅 发展改革委 财政厅 住房城乡建设厅 卫生健康委 宁夏银保监局 自治区残联关于实施困难老年人居家适老化改造项目的通知》（宁民发〔2021〕25号）要求，结合我县实际，制定本方案。

一、总体目标

适老化改造是指在自愿申请、按户施策的前提下，通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式，改善老年人的居家生活环境，对老年人缺失的生活能力进行补偿或代偿，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。

二、工作原则

1.以人为本。适老化改造遵循“安全、灵活、舒适、适用、经济”五大基本原则，并根据老年人家庭情况和老年人的特点，在有限的预算内选择最适合、最迫切的需求进行改造。

2.自愿选择。必须由老年人本人或其代理人自愿申请改造，与改造施工单位签署有关协议并承担相应的义务。

3.其他。改造不能影响其他居民的公共利益，不能占用公用部位或对他人造成其他不良影响。

三、实施对象

适老化改造以家庭为单位，并且家庭和改造的住宅需要符合下列条件：

1.纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人（以下简称“特殊困难老年人”）。

2.城乡低保对象中的高龄、失能、残疾等困难老年人家庭。

3.所改造的家庭住房，老年人应当拥有产权或长期使用权，且近期没有被纳入拆迁规划。廉租房需提供协议及租金支付凭证。

上述三种情况的改造对象中持有残疾证的老年人，凡近两年内已享受残疾人家庭无障碍改造项目的原则上不再重复纳入。

四、改造项目内容

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，选择适配性产品《宁夏困难老年人居家适老化改造项目改造配置推荐清单》（见附件2），包括地面、墙体、居室、厨房间、卫生间等施工改造服务，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。

- 地面改造。厨房、卫生间、卧室等区域地面防滑处理，高差处理，地面平整硬化，安装扶手。

- 门改造。门槛移除，平开门改为推拉门，房门拓宽，下压式门把手改造，安装闪光振动门铃。

- 3、卧室改造。安装床边护栏（抓杆），配置防压疮垫，配置护理床。

- 4、如厕洗浴设备改造。在如厕区或洗浴区安装扶手，配置淋浴椅，蹲便器改坐便器，水龙头改造，浴缸/淋浴房改造。

- 5、厨房设备。橱柜改造，台面改造。

- 6、物理环境改造。安装自动感应灯具，电源插座及开关改造，安装防撞护角/防撞条、提示标识，适老家具配置。

- 7、老年用品配置。手杖，轮椅/助行器，助听器，防走失装置，安全监控装置，自助进食器具，放大装置。

以上为适老化改造的总体内容（后附具体内容清单），实施对象可根据实际需求选择基础改造服务和可选改造服务的部分项目，分户建立居家适老化改造项目档案。如老年人身体状况不适应迁出改造的，应当实施局部改造，以安装扶手、平整易绊脚的地面为主。在改造过程中，应结合老年人行为习惯、身体状况、心理特点等设计服务及活动。

五、资金扶持和保障

政府对保障对象开展适老化改造给予补助，区级财政对居住在县域范围实施适老化改造的本县户籍特殊困难老年人家庭，户均不超过5000元的标准予以补助。项目资金主要用于《宁夏困难老年人居家适老化改造项目改造配置推荐清单》中的基础类改造项目，以及项目评估、监理项目管理支出。如改造费用高于补助金额的，超出部分由申请人承担。若改造金额低于补助金额的，以实际投入改造经费予以结算。

六、实施流程

1.提出申请（2月底前）。需求对象或其代理人持老年人身份证及特殊困难老年人证明材料向居住地所在社区（村）委员会提交《平罗县困难老年人居家适老化改造申请核实表》(见附件1)。

2.审核评估（3月底前）。社区（村）委员会负责收集申请材料；乡镇负责资格审核并公示，对不符合条件的申请人作书面告知，并将实施对象名单提交至平罗县民政局；平罗县民政局委托第三方专业评估组织机构负责收集实施对象名单，协调适老化改造施工单位入户对老年人身体状况、康复辅助器具需求、居室环境、家庭成员进行综合评估；适老化改造施工单位在入户评估后出具《宁夏困难老年人居家适老化改造项目需求评估表》（见附件3），经老年人或其代理人核定签字后方可实施。

3.过程监督（5月-7月）。由平罗县民政局统一招投标形式，委托第三方进行改造。实施单位要填报《宁夏困难老年人居家适老化改造项目照片档案》（见附件4），留存完整的改造信息，有清晰的改造前后图片资料。乡镇协同老年人家庭成员负责做好施工过程跟踪指导，严格按照核定的改造方案进行施工，及时反馈装修进度，确保适老化改造进度和质量。

4.成果验收（8月底前）。平罗县民政局在改造完成后组织专业机构对改造成果进行审核验收，并形成《宁夏困难老年人居家适老化改造项目验收表》（见附件5）。

5.资料报送。技术服务单位会同乡镇将适老化改造申请材料、评估材料、设计材料、验收材料以及竣工图、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片（按附件4格式）等资料，按照一户一档的原则进行电子化、信息化归档整理后报送县民政局。各乡镇每月20日前报送适老化改造推进情况进度表，适老化改造档案及全年工作总结报送县民政局养老服务室。

七、工作要求

（一）统筹资源，加大支持力度。各乡镇要积极大力支持，同时整合社会资源，加强与住建、卫健等相关部门的沟通，通过项目整合达到增加投资规模，丰富改造项目内容，提高改造标准，扩大改造覆盖面的目的，进一步满足老年人的个性化需求。

（二）强化领导，确保进度质量。困难老年人家庭适老化改造是区、市政府民生实事项目，也是一项全新的工作，各有关乡（镇）要站在积极应对人口老龄化、推动供给侧改革的高度，切实加强组织领导和周密部署，做到早谋划、早实施、早验收，避免因人为因素而拖延改造工作进度。加强对工程质量的监管，严把质量关，确保设施改造使用安全、质量可靠、经久耐用，避免改造工作中出现重复返工和“改非老年人所用”甚至是豆腐渣工程，确保改造工作见成效。

（三）加强宣传，营造良好氛围。各乡（镇）、社区、村委会要大力宣传老年人家庭适老化改造的重要意义，做好对老年人家庭及其邻里的宣传解释工作，争取社会的理解和支持，为适老化改造营造良好社会环境。积极支持技术服务单位，主动协调解决矛盾困难，抓好各个环节的工作，严格按时间节点扎实推进，确保改造任务的顺利完成。

（四）跟踪指导，总结工作经验。改造完成后，各乡（镇）、社区、村委会要跟进开展辅具使用指导，确保辅具能够得到正常使用，发挥其应有的作用。同时，在验收3个月后，对老年人家庭适老化改造使用情况进行追踪记录，进行留痕管理，并根据追踪结果不断改进适老化改造工作，争取形成一套符合本地区老年人需求的适老化改造工作程序和标准。

附件：1.平罗县困难老年人居家适老化改造申请核实表

2.宁夏困难老年人居家适老化改造项目改造配置

- 推荐清单

- 3.宁夏困难老年人居家适老化改造项目需求评估表

- 4.宁夏困难老年人居家适老化改造项目照片档案

- 5.宁夏困难老年人居家适老化改造项目验收表

- 6.宁夏困难老年人居家适老化改造项目花名册

附件1

# 平罗县困难老年人居家适老化改造

# 申请核实表

填表时间：       年     月     日

| 老年人姓名 |  |  | 性别 |  | 户籍所在地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老年人 身份证号码 |  |  |  | 申请改造家庭住址（详细地址） |  |  |  |
| 老年人 联系电话 |  |  |  | 代理人姓名（如委托办理需填写） |  |  |  |
| 代理人 身份证号码 |  |  |  | 代理人 联系电话 |  |  |  |
| 家庭成员 信息 | 姓 名 | 性别 |  | 身份证号码 |  | 与老年人的关系 |  |
| 房屋产权 | 租赁□ 自有产权□ |  | 住房分类 |  | 电梯房□ 楼梯房□ 平房□ |  |  |
| 老年人 身份特征 | □1.纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人； □2.最低生活保障及边缘对象。 |  |  |  |  |  |  |
| 申请改 造项目 | □如厕洗澡安全 □室内行走便利 □居家环境改善 □智能监测跟进 □辅助器具适配 |  |  |  |  |  |  |
| 申 明 | 本人及家庭成员自愿申请住宅的适老化改造，有权对房屋进行改造，且未开展残联“无障碍进家庭”项目。如有不实，自愿承担所有责任。 老年人（亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）审核意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核 意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县民政部门 审批意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2

- 宁夏困难老年人居家适老化改造项目改造配置推荐清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 基础 |
| 3 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 可选 |
| 4 |  | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 可选 |
| 5 | （二） 门 改 造 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 6 |  | 平开门改为推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 可选 |
| 7 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 8 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定 性，方便老年人开门。 | 可选 |
| 9 |  | 安装闪光振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 可选 |
| 10 | （三） 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础 |
| 11 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 基础 |
| 12 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作辅助喂食、处理排泄物等。 | ， 基础 |
| 13 | （四） 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135o扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 、 基础 |
| 14 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性 | 基础 |
| 15 |  | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选 |
| 16 |  | 水龙头改造 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 可选 |
| 17 |  | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 可选 |
| 18 | （五） 厨房设备改造 | 厨柜改造 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 基础 |
| 19 |  | 台面改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 可选 |

| 20 | （六） 物理环境改造 | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 可选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | 电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 可选 |
| 22 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 可选 |
| 23 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 可选 |
| 24 | （七） 老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 基础 |
| 26 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 基础 |
| 27 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 基础 |
| 28 |  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/天然气/水电表报警器等。 | 基础 |
| 29 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺 （叉）、饮水杯（壶）等。 | 可选 |
| 30 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 可选 |

附件 3

宁夏困难老年人居家适老化改造项目需求评估表

县（市、区）：

| 老人姓名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |  |
| 评估机构 |  |  |  | 评估人 |  |  |
| 改造内容 | 改造项目 | 改造内容 |  |  | 改造数量 | 预计费用 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 评估机构 | 评估人签字（盖章）： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 本人（是□/否□）认同上述评估结果，同意按设计方案进行施工改造，愿意承担因施工改造产Th的一切后果。 老年人（亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 村 （居） 意 见 | 签字（盖章）： | 年 | 月 | 日 |
| 街道 （乡镇） 意见 | 签字（盖章）： | 年 | 月 | 日 |
| 县级民政部门审核意见 | 签字（盖章）： | 年 | 月 | 日 |

附件 4

宁夏困难老年人居家适老化改造项目照	片	档	案

县（市、区）：

| 老人姓名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 改 造 情 况 | 根据其本人需求等实际情况，共帮助此家进行了：共 项适老化改造，并添置了 等设施和设备，累计投入 元。 |  |  |  |  |
| 改造项目 | 改造前照片 |  |  | 改造后照片 |  |

说明：1.改造部位和新添设施都须有照片存档，页面不够可另加。

2.设施改造照片要突出前后对比效果。3.所有照片须有文字说明。

附件 5

宁夏困难老年人居家适老化改造项目验收表

县（市、区）：

| 老人姓名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机构 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 监理负责人 |  |  |
| 改 造 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目 | 改造内容 | 改造数量 |  | 改造时间 | 施工人员签字 |  |
| 验收小组意见 | 验收意见： 验收结论：合格□ 不合格□（改造服务机构需重新改造） 验收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 结果确认 | 本人（是□/否□）认同上述施工改造结果，确认按评估结果完成施工改造，签订相关服务协议。 老年人（亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理意见 | 签字（盖章）： 年 月 |  |  |  |  | 日 |
| 县级民政部门审核意见 | 签字（盖章）： 年 月 |  |  |  |  | 日 |

附件6

宁夏困难老年人居家适老化改造项目花名册

单位（公章）：                      填报人：                联系电话：                 填报时间：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 改造地址 | 联系方式 | 改造项目 | 改造内容 | 改造费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |