平罗县交通运输局交通强国建设宁夏试点任务2022年计划分工表

试点任务大类	项目	任务内容	完成时限	责任单位
（一）建立健全交通运输法规制度体系	1.完善交通监管制度。	（1）制定印发《平罗县交通运输“双随机、一公开”监管工作实施方案》、《交通运输安全监管执法计划》。	2022年6月	安全生产应急管理室、交通运输综合执法大队
2.推进“四基四化”建设。	（2）制定印发《交通运输综合执法“十四五”方案》《基层执法场所“四基四化”建设方案》。	2022年6月	交通运输综合执法大队
3.修改完善内部管理制度。	（3）对局已制定的制度运行情况进行意见征求，根据最新法律法规及工作需要对制度进行修订。	2022年12月	安全生产应急管理室、交通运输综合执法大队
4.建立法规制度数据库	（4）全面梳理交通执法制度和规范性文件，认真开展清理并建立清单，适时提出修改意见；

（5）依托宁夏交通运输行政执法综合管理系统打造集成、高效、完备的交通运输法规制度数据库。	按制定政策法规要求落实	交通运输综合执法大队
（二）努力打造新型执法监管治理体系	5.厘清事权边界	（6）根据最新分工方案，理顺各单位、科室职责分工，明确主要职责和业务工作流程。	2022年12月

局属各单位、科室
6.构建新型执法监管机制。	（7）深化“放管服”改革，完善监管协调机侧，建立以“双随机一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信息化监管为支撑、以信用监管为基础的新型交通运输综合执法监管体系，推动“执法+信用”融合。
安全生产应急管理室、规划建设管理室、交通运输综合执法大队、公路管理段
（8）强化对公路工程安全保护和建设、道路水路运输市场的事中事后监管，开展“护航”“五清”“利剑”“强基”专项行动，营造公平公平竞争的交通运输发展环境。
（9）完善交通安全生产体系，建立安全生产管理和执法监督“两个责任”体系，健全安全生产风险防控和隐患排查治理双重预防机制，深化安全生产专项整治三年行动。
（三）加快形成执法队伍建设培训体系	7.推动执法队伍培训系统化、规范化。	（10）印发《2022年教育培训计划》。	2022年6月	安全生产应急管理室、交通运输综合执法大队
（11）举办交通运输综合执法各项培训班。
8.建设革命化、正规化、专业化、职业化执法队伍。	（12）开展规范执法“塑型”行动。	2022年12月并长期坚持	交通运输综合执法大队
（13）打造宁夏交通综合执法文化品牌，树立“信仰、事业、军事、温度、清廉”文化。
（14）开展干部队伍梯队建设，不断优化执法队伍结构。
（四）着力构建执法信息化和装备体系	9.推进执法综合管理信息系统整合优化。	（15）推进执法综合管理信息系统、治超站联网系统、非现场执法系统、远程指挥调度系统、电子围栏系统整合优化。	2022年取得阶段成效	交通运输综合执法大队
（16）完善治超站联网系统，推动平台建设。
（17）逐步实现数据自动获取、自动归集，互联互通，形成交通运输综合执法“一张网”。
10.提升执法装备配备水平。	（18）全面统筹推进执法机构信息化建设，积极争取上级执法部门的资金支持，提升交通运输执法合力。	2022年12月	交通运输综合执法大队
（19）按照标准足额配备执法装备。
11.扩大“互联网+执法”应用范围。	（20）推进治超非现场执法点建设工作。	2022年12月	交通运输综合执法大队
（21）丰富无人机在执法巡查和应急处置等场景的应用。
（22）完善政务协同办公系统，畅通各部门交流渠道。
（23）远程视频会议系统覆盖至基层大队。